اليمن

- عضو منذ: الاول من مارس 1999.

- التشريع الخاص بتطبيق الاتفاقية: تم اصداره فى 20 ابريل 2005.

- تم تقديم تقرير المادة 7 الاخير فى: 31 مارس 2008.

- المادة 4 (تدمير المخزون): ميعاد التسليم 1 مارس 2003

تم الانتهاء منه فى 27 ابريل 2002.

- المادة 3 (الالغام المحتفظ بها): مبدئيا: 4000

فى مارس 2008: 3,760.

- انواع الالغام: الغام مضادة للاشخاص والغام مضادة للمركبات, لم تنفجر بعد.

- المساحة التقديرية للمناطق الملغمة: 243كم2.

- المادة 5 (اجلاء المناطق الملغمة): ميعاد الانتهاء 1 مارس 2009.

- امكانية الانتهاء من الاجلاء فى الميعاد المحدد: لا يمكن, تم طلب مد للمهلة.

- ازالة الالغام فى 2007: المناطق الملغمة: 2.6كم2 (فى 2006: 2كم2- مناطق الغام ومعارك)

المناطق التى تم الغائها: 216كم2 (فى 2006: 179كم2).

- الاصابات الناتجة عن الالغام وبقايا متفجرات الحرب فى 2007: الاجمالى:26 (فى 2006: 17)

الالغام:19 (فى 2006: 6)

بقايا متفجرات الحرب: 3 (فى 2006: 11)

المواد الغير معرفة:4 (فى 2006: 0)

- تحليل الاصابات: القتلى: 5 (فى 2006: 7)

الجرحى:21 (فى 2006: 10)

- تقدير الناجين من الالغام وبقايا المتفجرات من الحرب: 2,900.

- مدى القدرة على التوعية بخطورة الالغام: لم تتغير –كافية.

- مدى اتاحة الخدمات فى 2007: لم يتغير-غير كافى.

- مدى التقدم فى مساعدة الضحايا (اهداف VA25): بطئ.

- تمويل مكافحة الالغام فى 2007: دوليا: 1.1 مليون دولار امريكى ( 4 مليون دولار امريكي فى 2006)

محليا: 3.5 مليون دولار امريكى (3.5 مليون دولار امريكى فى 2006)

- التطورات الاساسية منذ مايو 2007: دمرت اليمن, فى 16 ديسمبر 2007, 30,000من الالغام المضادة للاشخاص. وقد تم العثور على تلك الالغام فى نوفمبر 2006 فى مخزن قديم للجيش. وقد استمرت الادعاءات بإستخدام الالغام فى الصراع القائم بين قوات الحكومة وقوى التمرد فى شمال محافظة سعادة فى العامين 2007-2008. ولم يتمكن مرصد الالغام من تأكيد اية تفاصيل متعلقة بتلك الادعاءات. وقد بدأ الصليب الاحمر, فى 2007, دعم مركز عدن لاعادة التأهيل, بعد ان كان يعانى منذ رحيل HI فى الاول من يناير 2006. وقد تم اخلاء كل من محافظة عدن والحديدة وحاجة وريمة وصنعاء, فى 2007, من الالغام و مناطق المعارك.  وقد تقدمت اليمن بطلب مدّ الميعاد النهائى لها وهو خمس سنوات و نصف السنة.

- سياسة منع الالغام

وقعت جمهورية اليمن اتفاقية منع الالغام فى 4 ديسمبر 1997, وصدقت عليها فى الاول من سبتمبر 1998, كما بدأت فى تنفيذها فى الاول من مارس 1999. وتم اصدار التشريع الوطنى لتطبيق الاتفاقية فى 20 ابريل 2005 (1).  وقد قامت اليمن بتقديم تقرير المادة 7 العاشر فى 31 مارس 2008, وقد غطى هذا التقرير الفترة من 31 مارس 2007 وحتى 31 مارس 2008 (2).

وقد شاركت اليمن فى الاجتماع الثامن لدول الاعضاء فى الاردن فى نوفمبر 2007. حيث ادلت بتصريحات بخصوص الاخلاء من الالغام  وتطهير الاراضى ومساعدة الضحايا. ولم تشارك اليمن فى دورات اجتماعات اللجنة الدائمة  فى جينيف فى يونيو 2008.

وقد اوضحت اليمن, فى خطاب موجه لمرصد الالغام فى ابريل 2006,  وجهة نظرها المتبناه فى تفسير وتطبيق المواد 1 و 2 من اتفاقية منع الالغام بالنسبة للقضايا الاساسية. كما اعادت توضيح وجهة نظرها فى الاجتماعات الدورية فى مايو 2006. وعبرت عن مواقف قوية تماثل مواقف الحملة الدولية لمنع الالغام ومواقف العديد من الاعضاء من الدول الاخرى(3).

اليمن ليست عضو فى معاهدة الاسلحة التقليدية. ولم تقم بحضور مؤتمر دبلين الدبلوماسى عن الذخائر العنقودية فى مايو 2008.

*الاستخدام

تم الابلاغ عدة مرات, منذ بدء التمرد فى يونيو 2004, عن استخدام الالغام الارضية, اثناء الصراع بين قوات الحكومة و القوات المتمردة بقيادة عبدالمالك الحوذى, فى شمال محافظة سعادة(4).  وقد اتهم حسين الحوذى, عضو فى البرلمان و شقيق قائد التمرد, اتهم الحكومة بزرع الالغام فى المحافظة(5). وقد اتهم المتمردين, فى ابريل 2008, الحكومة  بزرعها الغام مضادة للاشخاص فى مقاطعة حيدان منذ اواخر عام 2007,  وقد ادعوا ان تلك الالغام تسببت فى مقتل شخص واصابة ستة اخرين فى الفترة من اكتوبر 2007 الى ابريل 2008,  كما ادعوا بوجود مخزون حى(6). كما تم الابلاغ عن مقتل اثنين من الجنود فى مدينة مأرب نتيجة انفجار كبير لأحد الالغام المضادة للمركبات فى ابريل 2008(7). كما يقال ان المتمردين بقيادة الحوذى قاموا بزرع لغم فى مدينة سعادة فى يوليو 2008, مما تسبب فى مقتل خمس اشخاص على الاقل(8). وقد تم الابلاغ, فى نفس الشهر, عن انفجار لغم ارضى اخر فى محافظة عمران, مما ادى الى مقتل ثلاثة من الحراس المحليين و اصابة اخر(9).  ولم يتمكن مرصد الالغام من تأكيد تلك المعلومات والبلاغات كما لم يتمكن من التأكد من وجود الغام مضادة للاشخاص من الاصل.

*النقل والانتاج وتدمير المخزون واستبقاء الالغام

صرحت اليمن بعدم قيامها بتصدير الغام مضادة للاشخاص مطلقا. وقد بلغت مجموعة الامم المتحدة لرصد حظر الاسلحة فى الصومال فى نوفمبر 2006 عن ادعاءات بنقل اسلحة من اليمن للصومال عن طريق شبكات تجارة تابعة للحكومة والجيش اليمنى, ولكن لم يتم ذكر الغام مضادة للاشخاص تحديدا(10). وقد جاء فى تقرير من مجموعة الرصد فى اكتوبر 2005 ادعاء بنقل الغام من الحكومة اليمنية الى الحكومة الفيدرالية الصومالية الانتقالية فى يوليو 2005, ولم يحدد التقرير ان كانت الالغام من النوع المضاد للاشخاص ام من النوع المضاد للمركبات. وقد ارسلت اليمن خطاب لمرصد الالغام فى يوليو 2006 تنكر فيه بشدة نقلها للالغام(11).

وقد صرحت اليمن انها لم تقم بإنتاج الغام مضادة للاشخاص مطلقا. وقد استكملت تدمير 74,000 لغم مضاد للاشخاص من المخزون فى 27 ابريل 2002 (12), على الرغم من ادعاء المركز اليمنى التنفيذى لمكافحة الالغام (YEMAC) ان الكمية التى تم تدميرها تصل الى 78,000 (13). ودمرت اليمن فى 16 ديسمبر 2007 كمية اضافية تصل لـ30,000 لغم مضاد للاشخاص من نوع POMZ-2, وكان قد تم العثور على تلك الكمية فى نوفمبر 2006 فى مخزن قديم للجيش كان يتم تحويله الى موقع سياحى.  وقد نقل البرنامج اليمنى لمكافحة الالغام تلك الكمية فى 2007 ليتم تدميرها(14).

وتم الابلاغ فى مايو2007 ,كجزء من البرنامج الحكومى لجمع و تقليل الاسلحة, عن وجود الغام مضادة للاشخاص والغام مضادة للمركبات ضمن الاسلحة التى تم شرائها من عامة الشعب فى مناطق متفرقة من البلاد. تم العثور على انواع مختلفة من الاسلحة متداولة فى ايدى" مدنيين عاديين وشيوخ قبائل وعشائر فى انحاء البلاد"(15).

-الالغام المحتفظ بها لغرض الابحاث والتدريب

ابلغت اليمن, فى مارس 2008, ابقائها على 3,760 من الالغام المضادة للاشخاص بهدف التدريبات والابحاث كما تنص المادة 3 فى المعاهدة(16).  وتقل تلك الكمية عن الكمية التى تم الابلاغ عنها فى 2007 بعدد 240 لغم. وقد ابلغت اليمن, فى السنوات السابقة لذلك بدئا من 2003, عن احتفاظها بـ4,000 لغم. كما ابلغت فى كل عام عن استخدامها لعدد 240 لغم من الالغام المحتفظ بها لتدريب الكلاب المتحرية عن الالغام (MDD), ولم تقم اليمن من قبل بطرح الـ 240 لغم من مجمل الـ4,000, حيث تشير الى ان تلك الالغام, اما لم يتم استهلاكها (اى لم تنفجر) اثناء التدريب, او ان تلك الالغام المستخدمة فى التدريب تم الحصول عليها من نشاطات مكافحة الالغام(17).

لم تبلغ اليمن, على عكس ما اتفقت عليه الدول الاعضاء فى 2004, عن اى تفاصيل تتعلق بالاهداف المرجوة من الاحتفاظ بالالغام ولا عن استخداماتها الفعلية. ولم تستخدم النموذج D من المادة 7 للتبليغ عن الالغام المحتفظ بها كما هو متفق بين الدول الالعضاء فى 2005.

*مشكلة الالغام وبقايا المتفجرات من الحرب

اليمن ملوثة بالالغام وبقايا المتفجرات من الحرب وتعانى بشكل اساسى من الذخيرة الغير منفجرة, نتيجة للصراعات العديدة منذ عام 1962 (18). وقد تم وضع معظم الالغام على مناطق حدودية ما بين شمال و جنوب اليمن قبل الوحدة. وقد تم اخلاء جميع المحافظات الملغمة و تسليم الالغام بحلول اغسطس 2008 بإستثناء عدن والحديدة وحاجة. كما تم اخلاء صنعاء ودهمار ولكن لم يتم تسليم الالغام الناتجة عن عملية الالخلاء بعد(19). وتظل محافظة حضرموت اكثر المحافظات تلوثا بالالغام, رغم انخفاض مساحة الارض المعتقد تلوثها بشكل ملحوظ فى الاحصاءات(20).

وقد عددت احصائية عن اثر الالغام الارضية (LIS), والتى اكتملت فى يوليو 2000, المناطق التى يعتقد ان تكون ملغمة بعدد 1,078 منطقة بمجموع مساحة يصل الى 922كم2, يمتد تأثيرها الى 592 قرية فى 18 محافظة من الاحدى و عشرين محافظة بالبلاد. وقد تم, فى الفترة من 2002 الى 2006 , تقدير مجموع مساحات 10 مناطق ملغمة اخرى, ووجد ان المساحة الاجمالية لتلك المناطق تصل الى 600,000 م2 فى محافظات الدهالى وإب ولهيج(21). وتقدر المساحة الاجمالية الملغمة ببقايا متفجرات الحرب فى 59 منطقة فى انحاء البلاد بـ38كم2(22).  وقد ابلغت اليمن, فى طلبها لتمديد الميعاد النهائى المنصوص عليه فى المادة 5 فى 31 مارس 2008, ابلغت انها, وحتى ديسمبر 2007, قد قامت بتطهير 76.91% (710كم2) من المناطق المعتقد انها ملغمة بحسب LIS, وقامت ايضا بتطهير 631 منطقة من اجمالى 1,088(23).  وقد تم, فى اغسطس 2008,  تقدير المساحة الاجمالية للمناطق المعتقد فى خطورتها فى اليمن بـ243كم2(24).

وتفيد اليمن ان مشكلة الالغام وبقايا المتفجرات من الحرب تؤثر سلبا على امكانية الوصول لموارد مهمة, مثل منع الوصول الى الاراضى الزراعية والمراعى ومصادر الماء للشرب والرى. كما عرقلت تطور البنية التحتية وتطبيق مشاريع التطور الاجتماعى فى المجتمعات الملغمة(25).  كما تقع معظم ثروة اليمن البترولية, والتى تساهم فى ميزانية الدولة بإكثر من النصف, فى حضرموت. وقد تأثر البحث عن الثروة البترولية بوجود الغام(26).

*برنامج مكافحة الالغام

التنسيق والادارة

يرجع تاريخ مكافحة الالغام فى اليمن الى عام 1997, عندما قدمت الولايات المتحدة تدريب للافراد عن كيفية تطهير الالغام. كما قام رئيس الوزراء فى يونيو 1998 بإصدار امر بتشكيل لجنة قومية لمكافحة الالغام (NMAC)(27).  وقد ترأس تلك اللجنة وزير الدولة (عضو فى مجلس الوزراء), وقد تكونت من ممثلين من سبع وزارات معنية و هى مسئولة عن وضع الخطة القومية لمكافحة الالغام  كما انها مسئولة عن مراقبة YEMAC. وقد اجتمعت اربع مرات فى 2007(28).

و قد تم انشاء YEMAC و مقره الرئيسى فى صنعاء ، و فرع محلى تنفيذى لمكافحة الالغام ( REMAB  ) و مركز تدريب محلى فى عدن فى عام 1998. و قد تم إضافة فرع محلى تنفيذى اخر فى المقللة ( محافظة حضرموت )  فى مارس 2004 ( 29 ) . و تقوم الافرع المحلية التنفيذية بتطبيق الخطة القومية لمكافحة الألغام على أرض الواقع  ( 30 ) .

و قد بدأ   YEMACفى اغسطس 2008 التدريب على الاصدار الجديد من نظام ادارة المعلومات لمكافحة الالغام ( IMSMA  ) ( 31 ) . و يعمل بمقر ادارة YEMAC 55 شخص كما ان اجمالى الموظفين فى برنامج مكافحة الالغام يصل الى 1136 شخص (32) .

و قد بدأ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ( UNDP ) ،  فى مايو 1999، دعم YEMAC . و تم اسناد تنفيذ البرنامج  الى لمستوى القومى بشكل مستقل  فى اكتوبر 2003 (33)  . و يقدم UNDP  الدعم لتحريك المصادر ( بما فى ذلك خدمات التحصيل و تجنيد العناصر البشرية ) ، كما يساعد فى الحفاظ على جودة المشروع (34) . و قد ساعد الدعم من جمعية العمل الجماعى التقنى الألمانية ( GTZ ) على بناء مركز لتدريب الكلاب المتحرية عن الالغام  MDD فى صنعاء و تدريب المشرفين عليهم (35) .

التشريع القومى لمكافحة الالغام و معاييره

لا يوجد قانون خاص بمكافحة الالغام فى اليمن. و انشأت NMAC بقرار رئاسى فى يونيو 1998 كما انشأت YEMAC فى اكتوبر 1998 كمؤسسة تنفيذية لها (36) . و قد وافقت NMAC على المعايير القومية لمكافحة الالغام فى اليمن و اجراءات YEMAC لمكافحة الالغام ( SOPs ) فى 2006 (37) . كما ان هناك خطط لمراجعة SOPs فى 2008 (38) .

التخطيط الاستراتيجى لمكافحة الالغام

تم بناء الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الالغام على نتائج LIS و قد شملت الفترة مابين 2001 و 2005 . تم مراجعة الخطة فى يونيو 2004 للمدة من 2004 لـ 2009 . الهدف من الخطة " إنهاء معاناة الشعب  و الحد من الاصابات الناتجة عن الالغام المضادة للأشخاص فى المناطق الملغمة بحلول نهاية مارس 2009 " (39) . و صرحت اليمن فى مايو 2006 بأنه من المتوقع بحلول 2009 ان تقوم " بتطهير و تحديد جميع المناطق التى تمثل خطر و التى تهدد الشعب و الاقتصاد و الحياة الاجتماعية فى البلاد " (40) و قد جاء فى احصائية من محافظة حضرموت فى يونيو 2006 ان اجمالى المناطق الملغمة اصبح اقل من 23 كم2 بعد ان كان 391 كم2. و قد كانت حضرموت تمثل 42% من اجمالى المناطق الملغمة فى اليمن (41) .

و قد قام YEMAC ، فى مارس 2008 ، بتحديث خطته الاستراتيجية لمكافحة الالغام كما تقدم بطلب للدول الاعضاء بمد  الميعاد النهائى للمادة 5 . و يشمل الطلب المد من ابريل 2009 الى سبتمبر 2014 (42) .

اتمام مكافحة الالغام باعادة البناء و التطوير

تركز اليمن معظم  نشاطها لمكافحة الالغام على المناطق ذات الأولوية العليا فى محافظة حضرموت لأهميتها فى انتاج البترول (43) .

تقييمات مكافحة الالغام

نصح تقييم للـ UNDP ، فى دعمه للبرنامج اليمنى لمكافحة الالغام فى  2005 , بان تقوم اليمن بعمل تقديرات اجتماعية اقتصادية لاستخدام الاراضى التى تم تطهيرها (44) .  وقد تم البدأ فى ذلك فى 2006 (45) . و قد خطط YEMAC ، كنتيجة لتلك التقديرات ، لانشاء قسم لتعزيز التطور الاجتماعى الاقتصادى للمناطق المطهرة. و لكن لم يتم البدأ فى ذلك حتى فبراير 2008 (46) . و تتضمن تلك التقديرات الاجتماعية الاقتصادية مشاريع بناء مدارس و مستشفيات و طرق و حفر ابار مع تركيز على المناطق المذكورة فى الاحصاءات (47) . و لم يتم توضيح الجهة المسؤولة عن تلك المشاريع.

مكافحة الالغام

YEMAC هى الجهة الوحيدة التى تقوم بتطهير الالغام فى اليمن, و تقوم بذلك عن طريق مجموعة عمل تضم مهندسى القوى فى وزارة الدفاع. و يستخدم YEMAC كافة الوسائل لتطهير الالغام  مثل التطهير بالأيدى و استخدام الكلاب المدربة و قد بدأ استخدام الالات فى بداية 2007 . و يتم استخدام ( backhoe ) وهى الة لتطهير الالغام حصل عليها YEMAC من وزارة الدفاع الامريكية للاختبار ، و هى تستخدم فى المناطق الملغمة منذ يناير 2007. و تستخدم تلك الالة فى تطهير الالغام المضادة للاشخاص الموجودة على عمق اكثر من 1,5 متر فى المناطق الصحراوية. لكن تلك الالة لم تكن ذات كفاءة عملية عالية ، لان ، معظم حقول الالغام تحتوى على الغام مضادة للاشخاص و المركبات على حد سواء  (48).

و قد وزع YEMAC ، فى يناير 2008 ، ثلاث قوى عسكرية متنقلة ( تحتوى كل منها على 18 شخص من مطهرى الالغام بالاضافة الى شخص مسؤول عن الاسعافات ) للـ " مهام الخاصة " مثل التطهير فى المناطق الجبلية التى يصعب الوصول اليها.  و قد تم توزيع قوتين عسكريتين متنقلتين اضافيتين فى اغسطس 2008 (49) . و قد خطط YEMAC ، فى 2008 ، لاستبدال جميع معداته القديمة لتطهير الالغام  ، و استقبال تسع كلاب جديدة للتحرى عن الالغام فى المركز المختص بذلك لاستبدالها بالكلاب الموجودة التى طعنت فى العمر (50) .

و تمثلت العقبات الرئيسية ، فى مكافحة الالغام ، فى 2007 فى نقص التمويل او وصوله متأخرا (51) . كما وجدت مشاكل مادية نتيجة للتضخم (52) .

تحديد مناطق الخطر

يقوم YEMAC بتطهير الاراضى الملغمة تبعا لاحصائية تقنية حيث يقوم بتطبيق الية من الياته للتطهير. ولم يقم YEMAC بتطهير اى مساحة من الأرض بدون الاحصائية التقنية و التأكد من الجودة (QA ) . و تقوم فرق التأكد من الجودة بزيارة جميع المناطق الملغمة لتطابق المعلومات بالواقع (53) .

تعليم المناطق الملغمة

قام YEMAC ، فى 2007 ، بتعليم 3,66 كم2 من الأراضى التى يعتقد انها ملغمة ، مما جعل اجمالى مساحة  المناطق التى تم تعليمها يصل الى حوالى 20 كم2 فى 642 منطقة ملغمة (54) . و يستخدم YEMAC فى تعليم الأراضى عدة طرق منها تلوين الصخور لتحذير الاشخاص من خطر الالغام (55) . و قد تم الابلاغ فى اغسطس 2008 ان YEMAC قد وجد حلولا لتطهير بعض حقول الالغام " التى تم تعليمها بشكل دائم " و كان YEMAC قد اعلن من قبل عدم امكانية تطهير تلك المناطق بالأدوات المتاحة (56) .

تطهير الالغام وبقايا المتفجرات من الحرب فى 2007 و2008

ابلغ YEMAC فى 2007 عن تطهير 2.61كم2 من المناطق الملغمة, ولم يتم تطهير مناطق الحروب فى تلك السنة. وقد تم العثور على 51 لغم مضاد للاشخاص و23 لغم مضاد للمركبات وعدد 8,218  من بقايا المتفجرات من الحرب كنتيجة لعمليات التطهير كما تم تدمير ما تم العثور عليه. كما تم تطهير 216كم2 من المناطق الملغمة(57). وتبعا لـYEMAC فإنه لم يتم العثور على عدد كبير من الالغام حيث ان وحدات التطهير كانت تقوم, تبعا للمعايير البشرية, بتطهير مناطق سبق و قام بتطهيرها جنود من الجيش(58).

وقد ابلغ YEMAC , فى الفترة ما بين يناير وحتى يونيو 2008, عن تطهير 1.69 كم2 من المناطق الملغمة. كما ابلغ عن عدم القيام بتطهير مناطق الحروب على الرغم من المعدلات المرتفعة لتطهير بقايا المتفجرات من الحرب. وقد تم تدمير اجمالى 44 لغم مضاد للاشخاص و12 لغم مضاد للمركبات وعدد3,758 من بقايا المتفجرات من الحرب. وبذلك تم تطهير 11.63كم2 اضافية من المناطق الملغمة(59).

كما نتج عن عمليات التطهير فى 2007 ، تطهير كل من محافظة عدن ومحافظة الحديده ومحافظة حاجة ومحافظة صنعاء ، حيث تم إخلائهم من مناطق الحروب والمناطق الملغمة (60)وقد كان معدل التطهير فى 2007 أعلى من العام السابق (حيث كان فى 2007 2.6كم2 وفى 2006 2كم2 فقط)(61)

ملخص عن الجهود المبذولة لتنفيذ المادة 5:

تتطلب المادة5 من اتفاقية حظر الألغام من الدول الأعضاء ، ومن ضمنهم اليمن ، ان يقوموا بتدمير كل الألغام المضادة للأشخاص ، فى المناطق الملغمة والتى تقع تحت دائرة أختصاصها ، فى أقرب وقت ممكن كما تعطى لهم مهلة حتى الأول من مارس 2009 وقد قامت اليمن فى 31 مارس 2008 بتقديم طلب لتمديد تلك الفترة مصحوباً بخطة استراتيجية تشمل المدة المطلوب مدها وهى خمس سنوات ونصف السنه بدءا من ابريل 2009 وحتى الأول من سبتمبر 2014 كما قامت اليمن بذكر سلسلة من الأسباب والعوامل التى تؤدى لعدم امكانية الأنتهاء فى الأول من مارس 2009 وهو الموعد المحدد فى المادة 5. ومـن تلـك العـوامل ذكـرت اليـمن ، عـدم كفـاية التمـويـل (فى 2003و2005و2006) ووجود ألغام فى الرمل المتحركة وعلى اعماق كبيرة (بعض الألغام تكون مدفونة فى الرمال على بعد يصل الى سته أمتار تحت السطح)

وذكرت أيضا وجود الألغام فى مناطق جبلية يصعب الوصول اليها كما يصعب استخدام اجهزة تحديد أماكن الالغام فى التربه الحديدية(62).

ويبدو طلب اليمن لتمديد المدة منطقياً بشكل عام .ولكن هناك بعض الإشارات بان YEMACيمكنه تحسين استخدامه لمعدات التطهير الاليه كما يمكن تحسين النتائج بأستخدام الات الغربلة وقطع النباتات الحديثة ، حيث أنها تساعد بشكل كبير فى المناطق ذات الكثافة النباتية العالية والتى تكون الالغام مدفونة بها بعمق كبير ( من 2 الى 6 امتار تحت السطح) .

كما يجب على اليمن ان تؤكد عدم أستثنائها لإيه منطقة ملغمة ، من برنامج التطهير خلال المدة المطلوب مدها. حيث صرحت اليمن مسبقاً بوجود مناطق ملغمة معينة سوف يتم    " تعليمها بشكل دائم" نظراً لـ "إستحالة" تطهيرها.

التطهير فى المدة من 2003 وحتى 2007 (63)

| السنة | تطهير الألغام كم2 | المناطق التى تم تطهيرها (كم2) |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2.61 | 216.07 |
| 2006 | 2.0 | 179.93 |
| 2005 | 1.70 | 41.85 |
| 2004 | 2.72 | 140.07 |
| 2003 | 2.93 | 38.03 |
| الأجمالى | 11.96 | 615.95 |

إصابات الألغام وبقايا المتفجرات من الحرب(64):

ابلغ مرصد الألغام فى عام 2007 عن 26 إصابة جديدة على الاقل من الألغام وبقايا المتفجرات من الحرب فى اليمن ، من ضمنهم 5 قتلى و21جريح . أما YEMAC فقد ابلغ منهم عن 23 إصابة جديدة من الألغام وبقايا المتفجرات من الحرب ( 5 قتلى و18 جريح) ولم يسجل  yemac ايه اصابات من الألغام و بقايا المتفجرات من الحرب فى محافظة سعادة المضطربة ، على الرغم من انه تم الإبلاغ / فى ابريل 2007 ان بعض المصابين أثناء المواجهات قد تم إدخالهم المستشفيات نتيجة جروح بسبب الألغام(65) وقد ابلغ الأعلام اليمنى فى النصف الثانى من عام 2007 عن ثلاث إصابات على الأقل فى سعاده (جرح سيدتان وطفلة)  وعلى الرغم من عدم ثبوت إستخدام الألغام فى سعادة فان جروح المصابين تتشابه مع تلك التى تسببها الألغام المضادة للأشخاص والتى يتم تفعيلها بواسطة الضحية(66).

الغالبية العظمى من الاصابات هى لمدنيين ( 22شخص) وإثنان من الجيش وآخر من مطهرى الألغام (67) وعلى العكس من السنوات السابقة كانت فى 2006 معظم الأصابات للبالغين منهم اربع سيدات وسته إصابات للطفال (ثلاث صبية وثلاث بنات) وقد حدثت إصابة الثلاث بنات عند قيامهن بملاعبة الحيوانات ، وهوالنشاط الذى يعتبر من أخطر النشاطات للبنات حسب التقاليد(68)

تسببت الالغام المضادة للأشخاص فى خمس إصابات ، منهم اصابتى مطهرى الألغام ،وتسببت بقايا المتفجرات من الحرب فى إصابة أخرى وتسبب لغم غير محدد النوع فى اصابة ، كما حدثت اصابة اخرى بسبب سلك موصل واربع اصابات بسبب أدوات غير معروفة . وتسببت الغام مضادة للمركبات فى 12 إصابة / منها حادثة انفجار سيارة مسافرة تحمل عشرة ركاب. وقعت معظم الاصابات فى محافظة لهيج (14أصابة ) وهى المحافظة التى وقع فيها انفجار السيارة المحملة بعشرة ركاب ولم تسجل ايه اصابات فى لهيج فى 2006 ووقعت خمس اصابات فى محافظة إب ،وثلاثة فى سعاده وواحدة فى كل من حضر موت والجوف وابيان وعدن . وكانت الاصابة فى عدن لجندى ، قتل بسبب انفجار أداه غير معروفة أثناء معسكر للجيش.

وقد تسبب انفجار السيارة ذات العشرة ركاب فى رفع معدل الاصابات فى 2007 عنه فى 2006،حيث ابلغ مرصد الالغام عن سبعه عشر إصابة على الاقل فى 2006 ولكن فى ابريل 2007 ، قام المدير العام لـ YEMAC بالأبلاغ عن 36 إصابة فى 2006(69)وكانت اليمن قد قامت بالأبلاغ عن 18 إصابة لعام 2006 فى طلبها لمد فترة المادة 5(70). وقد عدل YEMAC فى مارس 2008 اجمالى الاصابات فى عام 2006 الى 19 إصابة (71) ولم تشمل ايا من تلك الارقام حادثة الدهالى فى يناير 2006 التى نتج عنها 6 إصابات ( قتل شخص وجرح خمسه)(72)

وحتى الخامس عشر من أغسطس 2008 وصل عدد الإصابات الى 18. 9 منهم قتلوا فى حين جرح 9 آخرين وقد ابلغ yemac عن جرح خمسه أطفال فى محافظة لهيج فى 28 فبراير (73) وقد علم مرصد الألغام عن 13 إصابة عن طريق الأعلام: منهم تسع إصابات من الألغام عن محافظة سعاده واربع إصابات فى الجيش فى المحافظة المجاورة عمران وكان من ضمن الاصابات فى سعاده صبيين وامرآتان(74).

وهناك حادثة أخرى قتل فيها جنديين من الجيش وجرح خمسه أخرين فى انفجار أداة يتم تفعيلها عن بعد أثناء ركنهم للسيارة فى محافظة مارب فى 16 ابريل ، وتم استبعاد تلك الأصابات من إجمالى تعداد الأصابات.(75)

جمع البيانات :

يقوم YEMAC بجمع البيانات عن الأصابات من خلال الفرق الميدانية التابعة له كما يحصل عليها من المستشفيات والشرطة واقسام الامن ومن الأجهزة المختلفة للحكومة فى IMSMA ويتم ايضا دمج البيانات التى يحصل عليها من LIS فى قاعدة البيانات (76)وبالرغم من تصريح YEMAC فى يوليو 2007 بان الأصابات تشمل جميع انحاء البلاد (77) الا ان هذا لا يبدو صحيحاً ، حيث لم يتم إدراج الاصابات الواقعة فى محافظة سعادة فى العاملين 2007 – 2008 ولا الأصابات التى بلغ الأعلام عنها فى السنوات السابقة فى قاعدة البيانات (78) وقد لوحظ فى بداية عام 2007 ان هناك من اربع الى ست إصابات جديدة شهريا(من 48 الى 72 اصابة سنويا)(79). اما فى 2008, فيقال ان معدل الاصابات شهرياً من اصابة واحدة الى ثلاث اصابات ( 12الى 36 اصابة سنوياً)(80)

وقد أوضح تحليل لبيان إصابات عام 2007 وجود بعض التطور فى تسجيل النشاطات فى وقتها والكفاءة فى الامداد بالتفاصيل عن الأصابة ونوع الاداة المسببة لها ومكان حدوثها(81) لكن بفحص طلب اليمن لمد الميعاد النهائى للمادة 5 وبالنظر للمعلومات التى يمدYEMAC بها مرصد الألغام فانه من الواضح ان مشكلة إدارة المعلومات, التى أشار إليها فى 2006 مركز جينيف الدولى لتطهير الألغام لصالح الأنسانية (GICHD (كما أشار اليها فى 2007 مرصد الألغام, لم تحل بعد حتى أغسطس 2008.(82)وقد قدمYEMAC فى الفترة الأخيرة من مايو 2006 الى مارس 2008 أرقام متفاوتة عن عدد الاصابات التى تم تسجيلهافى الفترة مابين عامى 1999و 2007. وقد ابلغ YEMAC مرصد الالغام فى مارس 2008, بأنه قد قام بتسجيل 129 إصابة ما بين عامى 200 ونهاية 2007 (55قتيل و74جريح) (83) ثم جاء فى طلب مد الميعاد النهائى للمادة 5 تسجيل 128 إصابة عن نفس الفترة الزمنية (49قتيل و79جريح) (84).

وقد أختلفت  بيانات الأصابات السنوات (2006،2004،2002،2000 ) والتى جاءت فى طلب مد الميعاد النهائى للمادة 5 ،عن مثيلاتها التى تم أبلاغ مرصد الألغام بها فى يونيو 2007(85). قام yemac فى مارس 2006 بالأبلاغ عن 264إصابة  ناتجة عن الألغام وبقايا المتفجرات من الحرب وقعوا فى الفترة بين عامى 2000 و2005 ولكن عند تجميع البيانات التى إبلغها yemac  لمرصد الألغام فى الفترة بين عامى 2000و2007 وجد ان مجموع الاصابات 149 إصابة (60 قتلى و89جريح)(86).

لذلك فان اجمالى عدد إصابات الألغام وبقايا المتفجرات من الحرب فى اليمن غير معلوم. ولكن تبعاً لـ LIS فقد كان عدد الإصابات حتى عام 2000 يصل الى 4.904إصابة  بسبب الألغام وبقايا المتفجرات من الحرب ( 2.560قتيل و 2.344جريح) وقدر YEMAC  فى مايو 2006 ، أن هناك ما يقرب من 2900 ناج من الألغام والمتفجرات(87) وقد صرحت وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى أكتوبر 2006 ، أن هناك 5478 إصابة بسبب الألغام والمتفجرات معظمهم من النساء والأطفال وأن هناك حوالى 828000 شخص يعيشون فى مناطق ملغمة .(88)

لايوجد إحصائية يمكن الإعتماد عليها فى معرفة عدد الأشخاص ذوى الأعاقات فى اليمن ، ولكن التقدير يتراوح بين 1.9% و 6.5% من إجمالى تعداد السكان فى اليمن وأعلى معدل هو 11% فى محافظة عدن ومن المعتقد ان المعدل الحقيقى أعلى من المذكور ، حيث ان الأحصاءات المتوفرة تستبعد بعض أنواع الأعاقات.(89)

التوعية بمدى  خطورة الألغام الأرضية وبقايا متفجرات الحرب:

ابلغت اليمن ان التوعية بخطورة الألغام وبقايا  المتفجرات هى " عنصر رئيسى" فى تقليص عدد الاصابات.(90) وقد اشار YEMAC الى ان اكثر الاشخاص عرضة للخطر هم ساكنى المراعى وخاصة فى الجبال (91) . وقد أضاف YMAA ان المزارعين والأشخاص فى مناطق النزاع هم أيضا عرضه للخطر(92). وايضا فان المواسم الممطرة هى أخطر الفترات الزمنية حيث ان الفيضان يقوم بتحريك الألغام(93).وقد لوحظ انه وبالرغم من التوعية بخطورة الألغام فان الضرورة الأقتصادية فى العديد من القرى الملغمة تؤدى الى عدم الأكثر بالمخاطر(94).

قد تمت توعية 80.931 شخص بخطورة الألغام فى عام 2007 فى اليمن(95) .مما يشكل ارتفاع ملحوظ عن العام السابق 2006 حيث تمت توعية 45.524شخص وقد قام YEMAC بالدور الرئيسى فى التوعية فى عام 2007 ونظرا للصعوبات المادية فان المنظمة الغير حكومية اليمنية YMAAالمنظمة اليمنية للتوعية عن الألغام لم تستطيع ان تقوم بعملها الإ فى شهرى يناير وفبراير فقط(96). ولم تفسر الزيادة فى التوعية وفى عدد متلقيها.

وتبعا لتقرير المادة 7 الأخير فان 808.677شخص فى اليمن قد تلقوا توعية بخطورة الألغام منذ بدء برنامج التوعية فى 1997 (423.066رجل و 385.611سيدة).(97)

خطه العمل الأستراتيجية:

يتم التنسيق وتطبيق خطه التوعية بواسطة YEMAC على المستوى القومى بالتعاون مع فرعها القليمى فى محافظة عدن ورئيس YMAA  .وقد توقف التعاون منذ فبراير 2007 حيث لم تتمكن YMAA من الاستمرار فى القيام بنشاطات التوعية (98). ولم تكن اللجنة الاستشارية للتوعية ضد الالغام NMAC تمارس اى نشاط فى 2007-2008. وقد أجتمعت اللجنة أربع مرات فى 2007 ، بحضور متخصصين فى التوعية ضد الألغام.(99)

التوعية بخطورة الالغام هى جزء من الاستراتيجية القومية لمكافحة الألغام 2005-2009، وقد تم فى 2006، تطوير إستراتيجية توعية جديدة تجاوباً مع توصيات GICHD وتماشياً مع المعايير القومية للتوعية .(100) لقد تم تحديث استراتيجية مكافحة للألغام فى مارس 2008 ولكن لن يتم مراجعة أولويات التوعية رسمياً الإ عند النظر فى طلب اليمن لمد الميعاد النهائى للمادة 5.(101) ويستخدم YEMAC خطط عمل سنويه ويرجع البطء فى تقديم التوعية فى اليمن لنقص التنسيق والتمويل(102).

تتحدد أولويات التوعية بناء على الـLIS ولكن ومنذ 2008 فان الأصابات والمواقف الطارئة أصبح لها أهميه أكبر فى تحديد أولويات التوعية(103). ان التحديات الأساسية للتوعية هى أستمرار أزدياد الاسلحة, والصراعات القائمة, والمناطق التى يصعب الوصول اليها لتطهيرها(104). ويقوم YEMACبأعمال الرصد وتأكيد الجودة لجميع أجهزة مكافحة الألغام بما فى ذلك جهاز التوعية ولكن يرى YMAA  ان YEMAC لا يرصد كفاءه نشاطات التوعية بالشكل الكافى ويرى YMAA ان هناك حاجة لجهاز رصد أفضل وتركيز أهتمام أكبر على الجماعات التى تعيش فى خطر.(105)

مدى التغطية والأستجابة:

وكما كان الحال فى السنوات السابقة فان أنشطه ما بعد التوعية فى عامى 2007،2008 لم تكن بالصورة الكافية ، كما كان هناك عدم مساواه فى استهداف الجماعات المعرضة للخطر(106).

كما ان YEMAC لا يستطيع إيصال رسالته للنساء والبنات فى التجمعات بدون مساعدة المدربين الأناث من YMAAولكن نشاط YMAAتوقف منذ فبراير 2007 (107). ولم يتم القيام بإى نشاطات للتوعية فى محافظة سعاده فى 2007 و2008.

ومن الطرق المتبعة للتوعية ، زيارة المنازل وورش العمل والمسارح وأستخدام وسائل النشر المختلفة وتوعية الأطفال وحثهم على نشر المعلومات للأطفال الآخرين(108)(كانYMAA يقوم بالتوعية عن طريق الأطفال بشكل أساسى). تعتبر كفاءة المسئولين عن التوعية جيدة ولكن هناك حاجة لتطوير أساليب التوعية حتى تستجيب لإحتياجات الأفراد وتزيد من المشاركات المجتمعية(109).

أقام YEMAC فى 2007 حملات توعية فى محافظات أبيان والدهالى وإب ولهيج وتتم الحملات ، كنشاط مستقل ، قبل وأثناء وبعد عمليات التطهير(110). وقد تم توعية حوالى 78.814 شخص فى 94 قرية(111) وتكشف مقارنة تقريرين اليمن الأخيرين للمادة 7 ، عن زيادة فى عدد المستفدين من نشاطات التوعية ولكن تلك الزيادة لا تتماشى مع الإحصاءات التى يقدمها YEMAC فى تقريره السنوى ولا مع طلب اليمن لمد المعياد النهائى للمادة 5 .(112)

مساعدة الضحايا

ان خدمات مساعدة ذوى الأعاقات فى اليمن ضعيفة ، وتتركز فى المدن بشكل رئيسى ، ويجد الكثير من ذوى الإعاقات صعوبة فى الوصول لمراكز تقديم تلك الخدمات .

ويقدر عدد ذوى الأعاقات الذين يستطعون الوصول المراكز الخدمة بـ 1.5% فقط ، كما تجد النساء صعوبة أكبر فى الوصول لتلك المراكز.(113) ولا تتوافر باى حال من الأحوال ، مراكز إعادة تأهيل أهليه يقوم عليها أهالى المناطق الملغمة(114) ولكن هناك منظمات غير حكومية عديدة لمساعدة ذوى الأعاقة وبالرغم من توفر الدعم والتنسيق مع الحكومة ، فان تلك المنظمات يتقضها التمويل والموارد البشرية.(115)

وقد أشارت إحصائية لـ GICHD فى 2006 الى انه على الرغم من قيام برنامج YEMAC لمساعدة الضحايا فى اليمن بنشاط ممتاز الإ أن "المساحة التى يغطيها محدودة" . كما أشارت الى ان عدد من حصل على المساعدة اللأزمة من الناجين قليل جداً ومعظم الناجين لم يصل لعلمهم وجود برنامج YEMAC  لمساعدة الضحايا من الأصل.(116)

ولم يحصل مرصد الألغام على اجابة لأستفساراته بشأن كيفية إستفادة برنامج YEMAC لمساعدة الضحايا بتوصيات GICHD (117).وقد أشار تصريح اليمن فى الأجتماع الثامن لدول الأعضاء كما أشارت تصريحات سابقة بوضوح ؛ لعدم وجود أي تغير في البرنامج في 2007- 2008 ؛ مع استمراره في التركيز علي الرعاية الطبية (118)

تتركز الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل بشكل رئيسي في المدن الكبيرة مثل عدن وصنعاء وتعز. (119) مما يعني أنه علي ما يقرب من ثلاث أرباع الأشخاص من ذوى العاقات فى المناطق الريفية ، ان يقوموا بالسفر خارج قراهم للحصول على خدمات صحية(120) وعلى الرغم من توفير وزارة الصحة العامة والإسكان للرعاية الطبية المجانية للأشخاص ذوى الأعاقات الإ ان هؤلاء لايستطعون فى أغلب الأحيان ، توفير مصاريف السفر(121). وقد تلقى بعض الأشخاص ذوى الإعاقات الرعاية الصحية من الحكومة .(122)

وتختص وزارة الصحة العامة ووزارة العمل والشئون الأجتماعية بقطاع التأهيل الجسدى, لكن نتيجة غياب التنسيق بين الوازاتين تم عرقله أعمال المراكز المختصة, والتى كانت تعتمد على التمويل الوزارى(123). ويأتى التمويل حالياً من الصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق اعادة التأهيل ورعاية المعاقين ( صندوق ذوى الأعاقات )(124) وهناك مركز وحيد يقدم تلك الخدمات فى محافظة حضرموت المعزولة(125) وتتم إحالة المرضى من محافظة سعاده الى صنعاء(126). وتعتبر لجنه الصليب الأحمر الدولية ( ICRC ) هى المنظمة الدولية الوحيدة التى تقدم دعم مكثف(127) وهو الدعم الذى تعتمد عليه المراكز بشكل أساسى.(128)

وقد ظلت الخدمات النفسية للناجين محدودة فى عام 2007 ولن تعتبر من الألويات على الرغم مما جاء فى إحصائية GICHD  فى عام 2006 من "تأكيدها لإن أهميه الخدمات النفسية للناجين تتساوى فى بعض الأحيان مع أهمية العلاج الجسدى".(129,130).كما يحتاجون الناجون من الألغام لمشاريع أجتماعية إقتصادية لإعادة دمجهم فى المجتمع ، حيث ان المشاريع المتاحة حالياً ضعيفة(131). أيضا فان فرص ذوى الإعاقات التعليمية والأقتصادية محدودة, فنسبه ذوى الأعاقات الذين تدعمهم الدولة تعليميا هى أقل من واحد على الألف كمل يحصل الناجون من الألغام والأشخاص الأخرين من ذوى الإعاقة على دخل شهرى من الحكومة يقدر بـ 1.000ريال يمنى ( ما يعادل 5 دولار أمريكى) وهو دخل لايكفى للحفاظ على مستوى معيشه لائق.(132)

وقد شرعت اليمن قوانين لحماية حقوق ذوى الإعاقات ولكن لم يتم تطبيق أيا منها ولا تزال التفرقة قائمة(133). وقد وقعت اليمن فى 30 مارس 2007 معاهدة الامم المتحدة لحقوق الشخاص ذوى الأعاقات كما وقعت فى 11 إبريل 2007 البروتوكول الإختيارى الخاص بها . ولم تقم حتى 31يوليو 2008 بالتصديق على أيا منهم.

مدى التقدم فى الوصول ُلأهداف مساعدة ضحايا:

تعد اليمن واحدة من 25 دولة من دول الأعضاء ذوى العدد الكبير من الناجين من الألغام وعليها "مسئوليه كبيرة لمواجهة ذلك ولكنها ايضا فى حاجة أكبر للمساعدة" فى تقديم الخدمات الكافية لرعاية واعادة تاهيل الناجين واعاده دمجهم فى المجتمع(134) وقد قامت اليمن بتحضير أهدافها للسنوات من 2005 الى 2009 استعداد للأجتماع السادس للدول الاعضاء فى زغرب(135). كما قدمت الخطط الموضوعة لتحقيق بعض تلك الاهداف فى أجتماعات اللجنة الدائمة فى ابريل (2007)(136). ولم تتم مراجعة تلك الاهداف والخطط مما يبقها غير محددة وصعبه التحقيق والتقدير وغير مكتمله.(137)

ولم تفصل الخطط الموضوعة لتحقيق الاهداف أيه تحركات معينة ولم يتطور البرنامج التنفيذى الذى وضعته اليمن عام 2001. ويتضمن هذا البرنامج ثلاث مراحل تركز بشكل حصرى على الخدمات الطبية وخدمات اعادة التاهيل كما يتضمن مرحلة رابعة لم يتم تفعيلها وهى المرحلة الخاصة بالمشاريع الأقتصادية – الأجتماعية وقد تم إضافة تلك المرحلة الأخيرة فى عام 2004 (138).وتقدم اليمن بشكل أعتيادى أحصائيات عن الاشخاص الذين تلقوا المساعدة من خلال المراحل الثلاثة لبرنامج YEMAC لكن ظلت الانجازات السنوية فى عام 2007 كمثلاتها فى 2006 منخفضة بشكل ملحوظ عن العدد المرجو الوصول اليه وهو إمداد 500 شخص بالرعاية الطبية سنوياً و500 بخدمات إعادة التأهيل و500بإعاده دمجهم فى المجتمع من خلال المشارع الاقتصادية – الجتماعية(139) . وقد تم الإبلاغ فى 2008 عن عدم حصول جميع الناجين المذكورين فى LIS عام 2000 على الخدمات ، وهو ماحدث إيضا فى 2007(140).

وحيث ان مشاريع إعادة دمج الناجين فى المجتمع أصبح المختص بها الجمعية اليمنية للناجين من الألغام (YALS)والمنظمات القومية الغير حكومية فقد أصبح هذا النشاط ضعيف بشكل خاص ، حيث تعانى تلك المؤسسات من نقص فى التمويل منذ 2006 (141).

ولم تقوم وزارة الصحة العامة والإسكان بتسجيل أى تقدم فى مسألة تقدير الإحتياجات او تطوير البنية التحتية ( الميعاد النهائى 2006) ولم يتم أنشاء ست مراكز تدريب مهنى ، كما لم يتم أنشاء مراكز لرفع الوعى عن ذوى الأعاقات(142). ولكن ظهر تقدم فى عامى 2007 ، 2008 فى الخطة الأستراتيجية الخاصة بذوى الأعاقة التى تم وضعها ضمن إطار عمل مشروع البنك الدولى.(143)

وقد أخبر YEMAC مرصد الألغام فى اغسطس 2008 انه مسئول عن تحقيق أهداف مساعدة الضحايا 2005 – 2009 بنفسه(144). وينحصر التنسيق مع المنظمات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية على أحالة الضحايا لإماكن الخدمات والتبادل المحدود للمعلومات مع الوزارات(145) . وبالرغم من عدم حضوراليمن لإجتماعات اللجنة الدائمة فى يونيو 2008 ، إلا أنه قد حضر متخصص فى شئون مساعدة الضحايا وقدم إحصائيات عن المستفيدين من برنامج YEMAC فى الأجتماع الثامن لدول الأعضاء.(146)

إطار العمل الأستراتيجى لمساعدة الضحايا:

تقوم YEMAC بتنسيق وتطبيق نشاطات مساعدة الضحايا تحت إشراف NMA وتضم اللجنة الأستشارية لمساعدة الضحايا عدة وزارت مختلفة ومهمتها المساعدة فى التخطيط لنشاطات مساعدة الضحايا وتقييمها تحت إشراف NMAC .

ويتم أستدعاء اللجنة فقط عند الحاجة الى ذلك ، ولا تملك اللجنة أى سلطة لاصدار قرارات او وضع سياسات . ولا يشرك YEMAC منظمات مساعدة ذوى الأعاقات الغير حكومية معه فى عملية وضع السياسات .(147)

وتتضمن الخطة الإستراتيجية القومية لمكافحة الألغام 2005 – 2009 أهداف بخصوص مساعدة الضحايا ، وهدفها الساسى فى هذا الشان هو حصول جمع الناجين من الالغام الارضية على الرعاية الطبية, كما يجب على المركز القيام بالجراحات التصحيحية والعلاج الجسدى وتوفير الأعضاء الصناعية والكراسى المتحركة والنظارات واجهزة السمع وكل ما تتطلبه الرعاية بالناجون .. وسوف يتم تحقيق هذا الهدف عندما يتم تسجيل جميع الناجين المعرفين وامدادهم بالمساعدة ضمن برنامج المراكز للرعاية الطبية وإعادة التأهيل(148). ولم تتغير أستراتيجية YEMAC  بالنسبة لمساعدة الضحايا تغيراً منذ بدء البرنامج فى 2001.

لم يقوم YEMAC وحتى مايو 2008 بإنشاء قسم للتطوير الإقتصادى والأجتماعى كما جاء فى توصيات تقييم UNDP 2005(149) . وسوف يتضمن عمل هذا القسم انشاء المدارس والمستشفيات والخدمات الاخرى اللازمة لتعزيز التنمية فى المناطق التى تم تطهيرها. وقد جاء فى تقرير لـ  UNDPان YEMAC كانت تنتظر ان يكون الصندوق الاجتماعى للتنمية بالأشتراك مع متبرعين آخرين ووكالات من الأمم المتحدة ، شريك فى هذا المشروع(150). الصندوق الجتماعى للتنمية هو جهاز مستقل تحت إشراف رئيس الوزارء مباشرة وهو مكون أساسى لبرنامج التأمين الأجتماعى الذى يهدف للحد من الفقر  .ويتبنى الصندوق برنامج قومى لذوى العاقات ,وهو أيضا المؤسسة العامة الوحيدة التى تعمل على اصلاح سياسة التعامل مع ذوى الاعاقات وأمدادهم بالخدمات .ويعتبر واحداً من أكفاً شبكات الحد من الفقر فى المنطقة.(151)

الوزاتان الرئيسيتان المؤسستان عن المسائل الخاصة بذوى الأعاقات هما وزارة الصحة العامة والإ سكان ووزارة العمل والشئون الأجتماعية ويعتبر دورهم فعالاً ولكن ليس بالشكل الكافى فى جميع المناطق ، نظراً للميزانية المحدودة.(152)

وقد أبلغ YEMAC  فى 2008 عن نيته فى انهاء برنامجه لمساعدة الضحايا فى 2014ولكن تبقى ماهيه وجود أيه آليات إنتقالية غير واضحة(153) وحسب التقارير فان ميزانية عام 2007 لمساعدة الضحايا والتوعية ضد خطر الألغام كانت 200.000دولار أمريكى تبرعاً من السويد.(154)

نشاطات مساعدة الضحايا :

أبلغ YEMAC عن إحصائيات مختلفة بالنسبة لعدد الخدمات التى يحصل عليها الناجون فى عام 2007 ومن المستحيل إمكانية تحديد عدد الافراد الذين أنتفعوا بتلك الخدمات(155) . فتبعاً لإحصائيات YEMAC فقد تم فتح 1.447 ملفاً للحالات وتم القيام بـ 1,165 فحص طبى, كما تم امداد 1,313 شخص بالخدمات فى الفترة من 2001 وحتى نهاية ديسمبر 2007(156) وقد أشار NMAC الى ان 195 شخص قد حصلوا على الخدمات من خلال YEMAC فى عام 2007 ( 5 حالات جراحية و25 حالة أعضاء صناعية و165 حالة خدمات متنوعة)(157).

وقد استكملت وكالة ADRA فى 2007 برنامجها لاعادة التأهيل وإعادة دمج الضحايا وهى من المنظمات الدولية الغير حكومية القليلة التى تعمل مع ذوى الأعاقات فى اليمن وقد أستكملت برنامجها فى محافظة الحديده وأستمرت الوكالة فى 2007 فى معاناتها من الأزمة المالية التى ادت لتقليص فريق العمل كما أنقصت من قدرتها على تطوير كفاءتها ولكن الأزمة فى تلك السنة كانت أخف من السنوات السابقة وقد قامت الوكالة بمساعدة أربعة من الناجين بإمدادهم باعضاء صناعية ( من ضمنهم شخص جريح فى 2007) كما أمدت 200 شخص من ذوى الأعاقات باجهزة متحركة ( 80 شخص منهم ناجون من الألغام ) كما قامت بتدريب مهنى لـ 32 شخص ( 18 منهم من الناجين من الألغام ) كما قامت بمساعدة 11 شخص على التعليم ( منهم سبع ناجين)  كما قامت بالمساعدة فى مشاريع تسهم فى دخل 100 شخص من ذوى الأعاقات(158).

وتدير جمعية عدن لمساعدة ذوى الأحتياجات الخاصة  مركز عدن للتدريب المهنى ومركز عدن لإعادة التأهيل . ويتم تمويل البرامج الأقتصادية – الجتماعية لإعادة دمج الناجين بواسطة الصندوق الأجتماعى للتنمية وصندوق ذوى العاقات . وقد تم تدريب ما يقرب من 100 شخص تدريباً مهنياً فى عام 2007 (لم يتم تحديد عدد الناجين) كما تم الأستغناء عن 45 شخص من فريق العمل . كانت التحديات الأساسية هى نقص المتخصيصين فى التدريب المهنى وصعوبة أيجاد وظائف لذوى الأعاقات بعد إستكمالهم لدورات التدريب وعدم وجود فرص خارجية لتدريب فريق العمل وعدم وجود وسائل نقل للمستفيدين.(159)

وقد بدا الصليب الأحمر فى 2007 دعم مركز عدن لإعادة التأهيل ، وقد كان المركز يعانى منذ إنقطاع دعم منظمة ذوى الاعاقة الدولية HI فى الاول من يناير 2006. وقد وفر الصليب الأحمر الدعم المادى والتقنيى.(160) وقد قام مركز عدن لإعادة التأهيل بمساعدة 1.294 شخص فى عام 2007 (23 منهم من الناجين ) كما كون فريق متنقل للمساعدة الطبية فى محافظات أبيان وعدن ، وقد قام هذا الفريق بمساعدة 279 شخص آخرين(161) كما استمر الصليب الأحمر فى فى دعم المراكز فى صنعاء ومقلة ( فى محافظة حضرموت ) وقد ساعدت المراكز 4.863 شخص ، كما أنتجت 1.171 عضو صناعى( 043%للناجين) و 2.517 قدم صناعية.(162)

وقد أبلغ YALS تقديم خدمة إعادة دمج الناجين لـ 180ناج ما بين عامى 2005 و2007 كما تم إنشاء 59  مشروع صغير وقد كان الناجون السابقون يجدون صعوبة فى العودة للإندماج بالمجتمع.(163)

دعم مكافحة الألغام:

لا يعلم مرصد الألغام التقديرات المالية الشاملة التى تحتاجها اليمن على المدى الطويل لتمويل مكافحة الألغام ( بما فى ذلك نشاطات مساعدة الضحايا ونشاطات التوعية ) وقد قامت اليمن بالإبلاغ عن تقدير التكلفة الإجمالية لإستمرار تطهير الألغام فى الفترة من 2009 إلى 2014، حيث وصلت إلى 677 .216.31 دولار أمريكى دولار  ( 164) ولاتتضمن تلك التكلفة مصاريف نشاطات مساعدة الضحايا أو نشاطات التوعية .و NMAC هو المسئول عن إدارة التمويل القومى وتوزيع الأموال الدولية والقومية لمكافحة الألغام فى اليمن وهو المسئول أيضاً عن تحضير الخطط الإستراتيجية والسنوية وأيضاً المسئول عن توزيع الأموال على عمليات مكافحة الألغام .(165)

الدعم القومى لمكافحة الألغام :

ابلغت اليمن فى 2007 ، كما فى السنوات السابقة ، تخصيصها لمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكى لمكافحة الألغام ، وتستخدم تلك الأموال فى دفع مرتبات مطهرى الألغام وتأميناتهم وفى التأمين الإجتماعى والتعويضات والمصاريف الميدانية ومصاريف المقرات ومصاريف الطعام (166). وهذا التمويل القومى ثابت منذ عام 1999 .وقد أشارت اليمن فى خطتها الإستراتيجية لإستكمال تطهير الألغام ، أن التمويل القومى سوف ينقص فى 2009 إلى 2.8 مليون دولار أمريكى ، ثم يعود لمعدله السابق مرة أخرى بعد ذلك ، ويلاحظ أن الحكومة قامت بافتراض معدل تضخم سنوى 10% عند اعدادها لمعدلات التمويل السنوية ، ويلاحظ أيضاً أن التمويل الحكومى يغطى 60% تقريباً من إجمالى الأموال المطلوبة .

وبالإضافة للتمويل الدولى الذى يصل إلى 34% من إجمالى الأموال المطلوبة ، فقد صرحت اليمن بوجود 6% من إجمالى الأموال المطلوبة وهو ما يعادل 1.9 مليون دولار أمريكى ، سوف يتم الحصول عليهم من " مصادر متاحة أخرى " (167).

التعاون والمساعدة الدولية :

أبلغت خمس دول فى 2007 تبرعهم بإجمالى 1.103.039 دولار أمريكى لمكافحة الألغام فى اليمن. وقد نقص تمويل مكافحة الالغام فى اليمن فى عام 2007 73% تقريباُ عن تمويل عام 2006 . كما أن التمويل بمعدله الحالى لايكفى لتغطية التكلفة السنوية التى قدرتها اليمن لتنفيذ خطتها الإستراتيجية لتطهير الألغام – 1.7 مليون دولار أمريكى تقريباً – وهى لاتشمل نشاطات مساعدة الضحايا ولا نشاطات التوعية(168) . وقد أبلغ YEMAC  فى منتصف 2007 عن إلغاء مشروعين – أحدهما خاص بالتوعية ضد خطر الألغام والأخر بالتنمية المجتمعية عقب التطهير – وقد تم إلغاؤها من جدول الأمم المتحدة لمكافحة الألغام 2007 بسبب نقص التمويل(169) .

التمويل الدولى لمكافحة الألغام فى اليمن لعام 2007 : نقداً(170)

| المتبرع | الوكالات / المنظمات المسئولة عن المبلغ | تفاصيل المشروع | الكمية بالدولار الأمريكى |
| --- | --- | --- | --- |
| الولايات المتحدة | - | مقدم من وزارة الخارجية | 375.000 |
| ألمانيا | UNDP | لمركز MDD | 318.193 |
| المملكة المتحدة | UNDP | تطهير الألغام | 200.200 |
| إيطاليا | UNDP | تطهير الألغام | 137.110 |
| اليابان | YALS | مساعدة الضحايا | 72.536 |
| الإجمالى |  |  | 1.103.039 |

وقد أبلغت اليمن عن حصولها على 2.400.282 دولار أمريكى كتمويل فى 2007 ، منهم 700.000 دولار أمريكى من الولايات المتحدة ، 750.000 يورو من اللجنة الأوروبية ( EC )(171) وقد تضمن هذا المبلغ التمويل الذى أبلغت اللجنة الأوروبية مرصد الألغام عنه فى 2006 ( 2 مليون يورو )(172) ولم تبلغ اللجنة الأوروبية عن تمويل جديد لليمن فى 2007 .

وقد أبلغ UNDP عن حصوله على 715.184 دولار أمريكى فى عام 2007 ، منهم 326.966 دولار أمريكى من ألمانيا و 188.218 دولار أمريكى من إيطاليا و 200.000 دولار أمريكى من السويد (173).

المصادر

- تقرير المادة 7 ، الاستمارة A ، 30 آذار / مارس 2007. وفي 16 كانون الأول / ديسمبر 2004 ، أقر مجلس النواب اليمني تنفيذ التشريعات الوطنية و20 نيسان / أبريل 2005 ، رئيس الجمهورية القانون رقم 25 صدر لجعل التشريع حيز النفاذ.

- قدمت التقارير السابقة في 30 آذار / مارس 2007 ، في 3 أيار / مايو 2006 ، في 7 نيسان / أبريل 2005 ، في 30 آذار / مارس 2004 ، 10 نيسان / أبريل 2003 ، في 27 نيسان / أبريل 2002 ، 18 أيلول / سبتمبر 2001 ، في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 ، و 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1999.

- لمزيد من التفاصيل ، انظر تقرير رصد الالغام الأرضية 2006 ،ص  782. اليمن يؤيد الرأي القائل بأن اي لغم (حتى لو كان يسمى الالغام المضادة للمركبات ) مجهزه الصمامات الحساسة او الحساسة جهازا آخر يسبب الالغام تنفجر من دون قصد فعل يعتبر الشخص الى أن يكون الالغام المضادة للأ فراد ، وبالتالي محظوره. وهو يؤيد الرأي القائل أن معاهدة حظر الالغام يحظر العبور والاجنبية وتخزين الالغام المضاده للافراد. وفيما يتعلق بمسألة العمليات العسكرية المشتركة مع دول ليست طرفا في المعاهدة  واليمن ، وذكر رأى أنه يحظر المشاركة في اي نشاط يتعلق باستخدام الالغام المضادة للأفراد.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، الصفحات 729-730. وكان  هناك تقريرين غير مؤكدين عن استخدام الألغام المضادة للأفراد في نيسان / أبريل 2007.

- "اليمن : وتقول وكالات المعونة الإنسانية ان الوضع يمكن ان يزداد سوءا في الشمال ،" شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة (صنعاء) ، 24 تشرين الأول / أكتوبر 2007 ، www.irinnews.org. يذكر التقرير ، ان "المسؤولين في محافظة صعدة التي اتصلت بها شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة رفض التعليق."

- محمد بن سلام ، "سعدى الألغام الأرضية تقتل أكثر من 8 نساء وأطفال ،" اليمن تايمز (سعدى) ، المجلد. 18 ، العدد 1146 ، 14-16 نيسان / أبريل 2008 ، www.yementimes.com.

- " قتل جنديان بالألغام الأرضية في اليمن ،" بي بي سي للرصد والشرق الأوسط ، في 16 نيسان / أبريل 2008.

- الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (اليمن) ، "تقرير الأمن اليومية ،" في 6 تموز / يوليه 2008 ؛ و"إن الانفجار المميت الذى وقع فى شمال اليمن ،" Jazeera.net ، 5 تموز / يوليه 2008 ، www.english.aljazeera.net.

- "اليمن تقول ان القتال انتهى لكن المتمردين تمكنوا من الاستيلاء على القرية ،" وكالة الصحافة الفرنسية (صنعاء)، في 17 تموز / يوليه 2008 ، www.metimes.com.

- "تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وعملا بقرار مجلس الأمن 1676 (2006) ،" S/2006/913 ، 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ، ص 27. الحكومة اليمنية نفت هذه الاتهامات ، وعرضت التعاون مع التحقيقات التي تقوم بها مجموعة مراقبة ، وطلب مساعدته في تحديد أي حالات لتهريب الأسلحة. "تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وعملا بقرار مجلس الأمن 1676 (2006) ،" S/2006/913 ، 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ، الصفحات. 67-68.

- رسالة من السفير عبد الله ناشر ، سفارة جمهورية اليمن إلى كندا ، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية ، لستيفن غوس ، قال مرصد الألغام الأرضية بان منسق السياسة ، في 24 تموز / يوليه 2006. وبالإضافة إلى ذلك ، أيار / مايو 2006 تقرير فريق الرصد في آب / أغسطس 2005 ، ان التجار في سوق بكارا للأسلحة في الصومال وأفيد عن شراء الألغام وغيرها من الأسلحة من شبكة تجارة الأسلحة في اليمن ، وعام 2003 وقال التقرير ان الألغام قد تم شحنها من اليمن الى الصومال. لمزيد من التفاصيل ، انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، ص 783.

- انظر التقارير السابقة مرصد الألغام الأرضية.

- البريد الإلكتروني من منصور العز ، مدير YEMAC ، 31 آب / أغسطس 2008 ؛ وانظر أيضا تقرير المادة 7 ، الاستمارةG ، 31 آذار / مارس 2008 ، التي تقدم تقاريرها التدمير التام لل108000 الألغام ، بما 30000 الألغام التي دمرت في كانون الأول / ديسمبر 2007.

- التقارير المتعلقة بالمادة 7 ، الاستمارة G ، 31 آذار / مارس 2008 ؛ والاستمارة B ، 30 آذار / مارس 2007. كما أبلغت اليمن الدول الأطراف خلال اجتماع للجنة الدائمة المعنية بتدمير المخزونات في 23 نيسان / أبريل 2007 عن اكتشاف 30000 من الألغام ، وأشارت إلى أنها قد سلمت لتدمير بحلول نهاية عام 2007. مذكرات من مرصد الألغام الأرضية / هيومان رايتس ووتش.

- صدام حسين آل عشموري ، " عرضت إعادة شراء الأسلحة في صنعاء" اليمن تايمز ، 29 أيار / مايو 2007 ، www.yementimes.com.

- تقرير المادة 7، نموذج D ، 31 آذار / مارس 2008. الألغام المحتفظ بها تتألف من 940 PPMISR-  2 ، 940 PMD - 6 ، 940 POMZ - 2 ، و 940 PMN. أنها تستهلك 60 من كل نوع من الألغام.

- تقرير المادة 7، نموذج D ، 30 آذار / مارس 2007 ، في وقت سابق والتقارير المقدمة بموجب المادة 7. YEMAC أكد أن 240 الألغام تستخدم لتدريب MDD سوف تطرح فقط عندما يتم تدميرها. البريد الإلكتروني من منصور العز ، YEMAC ، 31 آب / أغسطس 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2004 ، الصفحات 866-867.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، نظام إدارة المعلومات موظف ، قسم العمليات ، YEMAC ، 13 آب / أغسطس 2008.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، في 13 آب / أغسطس 2008 ؛ وانظر تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007، ص 731.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، الصفحات 2 ، 3 ، والبريد الإلكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 13 آب / أغسطس 2008.

- مقابلة مع أحمد علاوي ، YEMAC ، صنعاء ، في 28 شباط / فبراير 2008.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008، ص 8.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 13 آب / أغسطس 2008.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008، ص 3.

- المرجع نفسه ، ص 13.

- فايز محمد ، "الأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن : مثالا على النجاح ،" يومية الأعمال المتعلقة بالألغام ، العدد 9.1 ، آب / أغسطس 2005 ، www.maic.jmu.edu.

- تقريرالمادة 7 ، نموذج الأول ، في 31 آذار / مارس 2008 ؛ ومقابلة مع منصور العز ، YEMAC ، في عدن ، في 25 شباط / فبراير 2008.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 13 آب / أغسطس 2008. اليمن في طلب التمديد ، ولكن التقارير التي تفيد بأن YEMAC أنشئت في كانون الثاني / يناير 1999. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 2.

- "خمس سنوات على الاستراتيجية الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام لخطة اليمن ، 2004-2009 ،" حزيران / يونيه 2004 ، p. 3.

- البريد الإلكتروني من منصور العز ، YEMAC ، 31 آب / أغسطس 2008.

- مقابلة مع منصور العز ، YEMAC ، في عدن ، في 25 شباط / فبراير 2008.

- فايز محمد ، "الأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن : مثالا على النجاح ،" يومية الأعمال المتعلقة بالألغام ، العدد 9.1 ، آب / أغسطس 2005 ، www.maic.jmu.edu.

- بريد الكتروني من يوكا أوغاتا ، موظف برنامج ، منع الأزمات والإنعاش ، والنمو الاقتصادي لصالح الفقراء فريق ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في 31 آب / أغسطس 2008 ؛ وانظر تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007 ، ص 732.

- مقابلة مع أحمد خضر ، مدير مركز MDD ، YEMAC ، صنعاء ، في 28 شباط / فبراير 2008.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 2.

- مقابلة مع منصور العز، YEMAC ، في عدن ، 26 شباط / فبراير 2008.

- بريد الكتروني من إيناس العرشي ، لموظف المشروع ، YEMAC ، 10 أيار / مايو 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 732.

- المرجع نفسه.

- فريق دعم الإجراءات المتعلقة بالألغام (MASG) ، و "النشرة الإخبارية : الربع الثاني من عام 2007 ،" واشنطن العاصمة ، 2 آب / أغسطس 2007 ، www.state.gov.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 13.

- المرجع نفسه ، ص 6.

- مركز جنيف الدولي ، "في منتصف المدة لنتائج التقييم من أجل تعزيز القدرة الوطنية لإزالة الألغام في اليمن بين المرحلة الثانية" ، جنيف ، حزيران / يونيو 2005 ، ص 49. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 733.

- B. باوند وآخرون ، "المغادرة من الشيطان : الألغام الأرضية وسبل العيش في اليمن ، المجلد 1 ، التقرير الرئيسي ،" مركز جنيف الدولي ، جنيف ، 2006 ، ص I ؛ وانظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 733.

- مقابلة مع منصور العز ، YEMAC ، في عدن ، في 27 شباط / فبراير 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 733.

- المرجع نفسه ، ص 733.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، في 13 آب / أغسطس 2008 ؛ ومقابلة مع منصور العز ، YEMAC ، في عدن ، في 27 شباط / فبراير 2008.

- بريد الكتروني من إيناس العرشي ، YEMAC ، في 18 آذار / مارس 2008 ؛ وانظر أيضا YEMAC ، "الخمسية الاستراتيجية الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام لخطة اليمن ، 2004-2009 ، تم تنقيحها وتمديدها ،" حزيران / يونيو 2004.

- مقابلة مع يوكا أوغاتا ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، عدن ، في 27 آذار / مارس 2008 ؛ والبريد الإلكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 13 آب / أغسطس 2008.

- مقابلة مع إيناس العرشي ، YEMAC ، صنعاء ، 1 آذار / مارس 2008.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 9 ؛ والبريد الإلكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 13 آب / أغسطس 2008.

- مقابلة مع أحمد علاوي ، YEMAC ، صنعاء ، 1 آذار / مارس 2008.

- مقابلة مع قائد هيثم عاطف حلبوب، موظف عمليات ، YEMAC ، عدن ، 26 شباط / فبراير 2008.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، في 13 آب / أغسطس 2008 ؛ وانظر تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007 ، ص 735.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 17 تموز / يوليه 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 734.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 17 تموز / يوليه 2008.

- مقابلة مع منصور العز ، YEMAC ، في عدن ، في 25 شباط / فبراير 2008 ؛ والبريد الإلكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 13 آب / أغسطس 2008.

- مقابلة مع منصور العز ، YEMAC ، في عدن ، في 25 شباط / فبراير 2008.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، الصفحات 3 و 4.

- بريد الكتروني من أحمد علاوي ، YEMAC ، 17 تموز / يوليه 2008. وهناك قلق بشأن دقة البيانات بسبب بعض الاختلافات في الأرقام في عام 2008 عن عامي 2007 و 2006. هذه YEMAC أوضح أن يرجع إلى إعادة النظر في الأرقام السابقة وإعادة مسح.

- وما لم تلاحظ خلاف ذلك مرصد الألغام الأرضية من ضحايا تحليل البيانات المقدمة عن طريق البريد الإلكتروني من الدكتور فؤاد الشميري ، رئيس إدارة مساعدة الضحايا ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008 ؛ مرصد الألغام الأرضية ورصد وسائط الإعلام للسنة التقويمية 2007.

- وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان : اليمن ،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 آذار / مارس 2008 ؛ وانظر أيضا تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007 ، ص 738.

- محمد بن سلام ، "سعدى الألغام الأرضية تقتل أكثر من 8 نساء وأطفال ،" اليمن تايمز (سعدى) ، و 13 نيسان / أبريل 2008 ، www.yementimes.com. العنوان خطأ قال ان ثمانية من النساء والأطفال قتلوا ولكنه اعطى تفاصيل عن اصابة ستة اشخاص بجروح وقتل واحد بين تشرين الأول / أكتوبر 2007 ونيسان / أبريل 2008.

- بريد الإلكتروني من الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008 ؛ وانظر تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007، ص 738.

- انظر ، على سبيل المثال ، تقرير مرصد الألغام الأرضية 2006، ص 792.

- مقابلة مع منصور العز، YEMAC ، صنعاء ، 1 نيسان / أبريل 2007.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي، 31 آذار / مارس 2008، ص 9.

- فاكس من الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، في 23 آذار / مارس 2008 ؛ وانظر أيضا وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان : اليمن ،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 آذار / مارس 2008.

- "مصرع شخص واحد واصابة خمسة اخرين اثنان منها للنساء في اثنين من التفجيرات ا ف ب  في حي شعيب ، آل دايل محافظة ، ل" الايام ، 14 كانون الثاني / يناير 2006 ؛ وتحليل البيانات المقدمة من الضحايا في اليمن والمادة 5 تمديد الموعد النهائي طلب ، في 31 آذار / مارس 2008 ، الصفحات 10-11. ووفقا لYEMAC ، هذا الحادث كان نتيجة للاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ، التي كانت تتعلق بعملية والقيت قنبلة يدوية (أي الألغام المضادة للأفراد). البريد الإلكتروني من منصور العز ، YEMAC ، 31 آب / أغسطس 2008. بالنسبة لعام 2005 ، 12 الاصابات التي حددها مرصد الألغام الأرضية تحليل وسائل الاعلام لم تكن مدرجة في مجموع سواء.

- مقابلة مع الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، صنعاء ، في 28 شباط / فبراير 2008.

- حمود منصر ، "يقول اليمن ان القتال انتهى ولكن المتمردين تمكنوا من الاستيلاء على القرية ،" وكالة فرانس برس ، 17 تموز / يوليه 2008 ؛ "موت الانفجار الذي وقع في شمال اليمن ،" قناة الجزيرة ، 5 تموز / يوليه 2008 ، www.english.aljazeera.net ؛ ومحمد بن سلام ، "سعدى الألغام الأرضية تقتل أكثر من 8 نساء وأطفال ،" اليمن تايمز (سعدى) ، و 13 نيسان / أبريل 2008 ، yementimes.com. عنوان خطأ أن ثمانية من النساء والأطفال قتلوا ولكن فقط يعطي تفاصيل عن ستة اشخاص بجروح وقتل واحد بين تشرين الأول / أكتوبر 2007 ونيسان / أبريل 2008.

- "استشهد جنديان وجرح خمسة اخرون في حادث لغم أرضي ،" سبأ صافي (مارب) ، و 16 نيسان / أبريل 2008 ، www.sabanews.net ؛ "انفجار لغم أرضي يقتل جنديين في اليمن ،" سبأ صافي (مارب) ، و 16 نيسان / أبريل 2008 ، على شبكة الاتصالات العالمية . sabanews.net ؛ و"هجوم بقنبلة يقتل ثلاثة من رجال الشرطة في اليمن ،" وكالة الصحافة الفرنسية (صنعاء) ، و 16 نيسان / أبريل 2008 ، afp.google.com. وكالة فرانس برس فإن المادة تنص على ما يلي : "وكان مصدر أمني في مأرب لوكالة فرانس برس ان القنبلة تم تفجيرها عن بعد فى الساعة 8:15 صباحا (0515 بتوقيت جرينتش) ، في حين أعلن محافظ مأرب قوله ان الانفجار نجم عن لغم أرضي."

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، p. 738.

- مقابلة هاتفية مع منصور العز ، YEMAC ، 3 حزيران / يونيو 2007.

- انظر أعلاه ، وكذلك تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 738 ؛ تقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، الصفحات 792-793 ؛ والمادة 5 مهلة طلب التمديد ، 31 آذار / مارس 2008 ، الصفحات 10-11. بيانات المصابين في اليمن المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي يشير إلى أن الضحايا الستة في عام 2006 التي حددها مرصد الألغام الأرضية لم تكن مدرجة في النظام المذكور. وبالنسبة لعام 2005 ، 12 الاصابات التي حددها مرصد الألغام الأرضية لم تكن مدرجة.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 738.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي، 31 آذار / مارس 2008، ص 10.

- مرصد الألغام الأرضية من ضحايا تحليل البيانات المقدمة عن طريق البريد الإلكتروني من الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 739.

- فاكس من الدكتور فؤاد الشميري، YEMAC ، 23 آذار / مارس 2008.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008، الصفحات 8-9.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 739.

- انظر الطبعات السابقة للمرصد الألغام الأرضية : 2000 : 12 ، 2001 : 20 ، 2002 : 19 ، 2003 : 18 ، 2004 : 17 ، 2005 : 23 ، 2006 : 17 ، وعام 2007 : 23.

- العرض الذي قدمه منصور العز ، YEMAC ، اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 8 أيار / مايو 2006.

- وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، "خطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية للحد من الفقر ،" صنعاء ، تشرين الأول / أكتوبر 2006 ، ص 109.

- البنك الدولي ، "اليمن ، واتباع نهج متكامل للقطاعات الاجتماعية نحو استراتيجية للحماية الاجتماعية ، تقرير المرحلة الأولى ،" صنعاء ، في 29 حزيران / يونيه 2007 ، الصفحات 31 ، 132. وهذه الوثيقة ليست متاحة للجمهور.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 10.

- واستجابة لاستبيان لمرصد الألغام الأرضية من جانب نبيل محمد رسام ، مدير التوعية بمخاطر الألغام ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008.

- وردا على الاستبيان لمرصد الألغام الأرضية من جانب عائشة سعيد ، الرئيس ، YMAA ، 25 أيار / مايو 2008.

- الردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب نبيل محمد رسام ، مدير إدارة التوعية بمخاطر الألغام ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008 ؛ وعائشة سعيد ، YMAA ، 25 أيار / مايو 2008.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، p. 6 ؛ واستجابة لاستبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عائشة سعيد ، YMAA ، 25 أيار / مايو 2008.

- YEMAC ، "التقرير السنوي لعام 2007 ،" صنعاء ، عام 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عائشة سعيد ، YMAA ، 25 أيار / مايو 2008. وقد واجهت  YMAA صعوبة استدامة أنشطتها منذ التمويل الياباني وانتهت في منتصف عام 2005. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 737.

- تقرير المادة 7 ، نموذج الأول ، 31 آذار / مارس 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عائشة سعيد ، YMAA ، 25 أيار / مايو 2008.

- المرجع نفسه.

- B. باوند وآخرون ، "المغادرة من الشيطان : الألغام الأرضية وسبل العيش في اليمن" ، المجلد الأول ، التقرير الرئيسي ، مركز جنيف الدولي ، جنيف ، 2006 ،ص 86. لاحظ مركز جنيف الرئيسي الدولي أن الإجراءات المتصلة بنوع الجنس بحاجة في جميع جوانب الأعمال المتعلقة بالألغام لضمان مشاركة المرأة ؛ ينبغي أن يكون هناك مشاركة أكبر للنساء والفتيات في إعادة وتنظيم حملات توعية من خلال تجنيد المزيد من وعي المرأة وفرق من خلال توسيع منزل الى منزل النهج.

- مقابلة هاتفية مع منصور العز ، YEMAC ، 17 أيار / مايو 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عائشة سعيد ، YMAA ، 25 أيار / مايو 2008.

- مقابلة مع الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، صنعاء ، في 19 أيار / مايو 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عائشة سعيد ، YMAA ، 25 أيار / مايو 2008.

- المرجع نفسه.

- المرجع نفسه.

- المرجع نفسه.

- تقرير المادة 7 ، نموذج الأول ، 31 آذار / مارس 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عائشة سعيد ، YMAA ، 25 أيار / مايو 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب نبيل محمد رسام ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008.

- YEMAC ، "التقرير السنوي لعام 2007 ،" صنعاء ، عام 2008.

- انظر المادة 5 لطلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 10 ؛ التقارير المتعلقة بالمادة 7 ، نموذج الأول ، في 31 آذار / مارس 2008 ؛ ونموذج الأول ، 30 آذار / مارس 2007 ؛ وانظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، ص 736.

- البريد الإلكتروني من يوكا أوغاتا ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في 25 حزيران / يونيه 2008 ؛ وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان : اليمن ،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 آذار / مارس 2008.

- البنك الدولي ، "اليمن ، واتباع نهج متكامل للقطاعات الاجتماعية نحو استراتيجية للحماية الاجتماعية ، تقرير المرحلة الأولى ،" صنعاء ، في 29 حزيران / يونيه 2007 ، الصفحات 31-32.

- المرجع نفسه ، ص 139 ؛ الردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الوكالة ، في 17 تموز / يوليه 2008 ؛ عائشة سعيد ، YMAA ، 22 أيار / مايو 2008 ؛ ورشيدة الحمداني ، عضو اللجنة الاستشارية لمساعدة الضحايا ، NMAC ، 1 تموز / يوليه 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 744.

- رسائل البريد الإلكتروني من مرصد الألغام الأرضية لمنصور العز ، YEMAC ، في 28 أيار / مايو ، في 17 حزيران / يونيه ، في 5 تموز / يوليه ، في 31 تموز / يوليه و 4 و 6 آب / أغسطس 2008.

- البيان الذي أدلى به الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، الاجتماع الثامن للدول الأطراف ، البحر الميت ، 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ؛ واستجابة لمرصد الألغام الأرضية على الاستبيان ، في 3 آب / أغسطس 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007 ، ف 740 ؛ وتقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، ص 795.

- البنك الدولي ، "اليمن ، واتباع نهج متكامل للقطاعات الاجتماعية نحو استراتيجية الحماية الاجتماعية ، تقرير المرحلة الأولى ،" صنعاء ، في 29 حزيران / يونيه 2007 ،    ص 136.

- المرجع نفسه ، ص 32.

- المرجع نفسه ، ص 138.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 741.

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، "إعادة التأهيل البدني البرنامج : التقرير السنوي 2007 ،" جنيف ، أيار / مايو 2008 ، ص 56.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، ص 796.

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، "إعادة التأهيل البدني البرنامج : التقرير السنوي 2007 ،" جنيف ، أيار / مايو 2008 ، ص 56.

- المرجع نفسه.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 746.

- المرجع نفسه ، ص 744 ؛ وB  باوند وآخرون ، "المغادرة من الشيطان : الألغام الأرضية وسبل العيش في اليمن ،" المجلد. الأول ، تقرير الرئيسية ، GIHCD ، جنيف ، 2006 ، ص 33.

- ردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عائشة سعيد ، YMAA ، 22 أيار / مايو 2008.

- وردا على الاستبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب رشيدة الحمداني ، NMAC ، 1 تموز / يوليه 2008.

- B. باوند وآخرون ، "المغادرة من الشيطان : الألغام الأرضية وسبل العيش في اليمن ،" المجلد. الأول ، تقرير الرئيسية ، GIHCD ، جنيف ، 2006 ، ص 174.

- وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان : اليمن ،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 آذار / مارس 2008 ؛ واستجابة لمرصد الألغام الأرضية من جانب الاستبيان رشيدة الحمداني ، NMAC ، 1 تموز / يوليه 2008.

- الأمم المتحدة ، "التقرير النهائي ، المؤتمر الاستعراضي الأول ،" نيروبي ، 29 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 3 كانون الأول / ديسمبر 2004 ، APLC/CONF/2004/5 ، 9 شباط / فبراير 2005 ، ص 99.

- "التقرير النهائي للاجتماع السادس للدول الأطراف / زغرب تقرير مرحلي" ، الجزء الثاني ، المرفق الخامس ، زغرب ، 28 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 2 كانون الأول / ديسمبر 2005 ، الصفحات 219-226.

- العرض الذي قدمه الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 24 نيسان / أبريل 2007.

- "استعراض منتصف المدة للمركز تقديم المساعدة لضحايا الألغام في الدول الأطراف المعنية ال 24 ،" البحر الميت ، في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، الصفحات 55-56.

- لمزيد من المعلومات عن YEMAC أربع مراحل البرنامج ، انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2004 ، ص 871 ؛ وتقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، الصفحات 794-795.

- وكما هو مبين في الرد على الاستبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008 ؛ والمعلومات من الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، عن طريق البريد الإلكتروني من عائشة سعيد ، YMAA ، 23 آذار / مارس 2008. واستنادا إلى الأرقام المقدمة ، 192 شخصا يبدو أنهم قد تلقوا الخدمات الطبية والتأهيلية ، وثلاثة اشخاص قد تلقوا دعما لإعادة الإندماج الاجتماعي والاقتصادي.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب رشيدة الحمداني ، NMAC ، 1 تموز / يوليه 2008 ؛ وانظر تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007 ، ص 745.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، ص 798 ؛ تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 746 ؛ و تقرير المادة 7 تقرير ، نموذج الأول ، 31 آذار / مارس 2008.

- اليمن لم تبلغ عن هذه الأهداف لأنها قدمت في عام 2005 والأهداف لم تتضمن معلومات مستكملة عن التقدم المحرز نحو 2005-2009 أهداف في ردها على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008.

- البنك الدولي ، "اليمن ، اتباع نهج متكامل للقطاعات الاجتماعية نحو استراتيجية الحماية الاجتماعية ، تقرير المرحلة الأولى ،" صنعاء ، في 29 حزيران / يونيه 2007 ، الصفحات 9 ، 164. البنك الدولي بدأت عملية للمساعدة في تطوير استراتيجية وطنية بشأن الإعاقة في أوائل عام 2006 ونشر هذه الاستراتيجية كان من المتوقع في أواخر عام 2007 ، لكن لم تكن متاحة اعتبارا من تموز / يوليه 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008.

- الردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الوكالة ، في 17 تموز / يوليه 2008 ؛ الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008 ؛ ورشيدة الحمداني ، NMAC ، 1 تموز / يوليه 2008.

- البيان الذي أدلى به الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، الاجتماع الثامن للدول الأطراف ، البحر الميت ، في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2007.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الوكالة ، في 17 تموز / يوليه 2008 ؛ ورشيدة الحمداني ، NMAC ، 1 تموز / يوليه 2008 ؛ وانظر أيضا تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، الصفحات 740-741 ، 745.

- الأمم المتحدة ، "2008 حافظة مشاريع الإجراءات المتعلقة بالألغام" ، نيويورك ، تشرين الثاني / نوفمبر 2007، ص 460.

- مقابلة مع الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، صنعاء ، في 19 أيار / مايو 2008 ؛ واستجابة لمرصد الألغام الأرضية من جانب استبيان رشيدة الحمداني ، NMAC ، 1 تموز / يوليه 2008.

- رسائل بريد الكتروني من يوكا أوغاتا ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في 25 حزيران / يونيه 2008 و 31 آب / أغسطس 2008.

- البنك الدولي ، "اليمن ، واتباع نهج متكامل للقطاعات الاجتماعية نحو استراتيجية للحماية الاجتماعية ، تقرير المرحلة الأولى ،" صنعاء ، في 29 حزيران / يونيه 2007 ، الصفحات 116-117.

- بريد الكتروني من رشيدة الحمداني ، NMAC ، 7 تموز / يوليه 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، 3 آب / أغسطس 2008.

- رسائل بريد الكتروني من يوكا أوغاتا ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في 25 حزيران / يونيه 2008 و 31 آب / أغسطس 2008.

- تقرير المادة 7 ، نموذج الأول ، في 31 آذار / مارس 2008 ؛ بيان من الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، الاجتماع الثامن للدول الأطراف ، البحر الميت ، 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ؛ واستجابة لمرصد الألغام الأرضية على استبيان ، في 3 آب / أغسطس 2008 ؛ والمعلومات من الدكتور . فؤاد الشميري ، YEMAC ، عن طريق البريد الإلكتروني من عائشة سعيد ، YMAA ، 23 آذار / مارس 2008.

- معلومات عن الدكتور فؤاد الشميري ، YEMAC ، عن طريق البريد الإلكتروني من عائشة سعيد ، YMAA ، 23 آذار / مارس 2008. وبالمثل ، فإن هذه الأرقام لا تتطابق مع ما هو المنصوص عليه في السابق. ووفقا لYEMAC في نيسان / أبريل 2007 كان هناك 1532 حالات الملفات.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب رشيدة الحمداني ، NMAC ، 1 تموز / يوليه 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الوكالة ، في 17 تموز / يوليه 2008.

- وردا على استبيان من قبل مرصد الألغام الأرضية ليلى أبو بكر باشميلا ، مدير رابطة عدن من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في 13 شباط / فبراير 2008.

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، "إعادة التأهيل البدني البرنامج : التقرير السنوي 2007 ،" جنيف ، أيار / مايو 2008 ، ص 56.

- ردا على استبيان من قبل مرصد الألغام الأرضية ليلى أبو بكر باشميلا ، عدن الرابطة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في 13 شباط / فبراير 2008 ؛ مقابلة مع عبد الله الدهيمي ، إعادة تأهيل مركز عدن ، عدن ، في 13 شباط / فبراير 2008 ؛ الإحصائية والوثائق التي قدمت أثناء المقابلة.

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، "إعادة التأهيل البدني البرنامج : التقرير السنوي 2007 ،" جنيف ، أيار / مايو 2008 ، ص 56.

- مقابلة مع صالح الدحياني ، المدير ، YALS ، صنعاء ، في 10 نيسان / أبريل 2008.

- المرجع نفسه ، ص 14.

- المرجع نفسه ، ص 7.

- المرجع نفسه ، ص 10. الغذاء تغطي التكاليف من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. البريد الإلكتروني من يوكا أوغاتا ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في 31 آب / أغسطس 2008.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 7.

- المرجع نفسه ، ص 14.

- الأمم المتحدة ، "استعراض منتصف العام للحافظة مشاريع الإجراءات المتعلقة بالألغام 2007 ،" غير مؤرخ ، www.mineaction.org.

- وكيل الأمين العام التاريخية التي تحتوي على الرسم البياني لبيانات السنة المالية 2007 ، عن طريق البريد الإلكتروني من انجيلا ل. جفريز ، وهو أخصائي الإدارة المالية ، وزارة خارجية الولايات المتحدة ، في 22 أيار / مايو 2008 ؛ ورسائل البريد الإلكتروني من يوهانس ديرشرل ، الموظف المسؤول ، وزارة الخارجية الاتحادية ، 1 شباط / فبراير 2008 ؛ تايو نواباني برنامج موظف ، وزارة التنمية الدولية ، والصراع ، الإنسانية وإدارة الأمن ، في 29 نيسان / أبريل 2008 ؛ البريد الإلكتروني من مانفريدو كابوزا ، مستشار الإنسانية لإزالة الألغام ، وزارة الشؤون الخارجية ، 1 شباط / فبراير 2008 ؛ وياسوهيرو كيتاجاوا ، اليابان حملة لحظر الألغام الأرضية (JCBL) ، و 22 أيار / مايو 2008 ، مع ترجمة المعلومات التي وردت JCBL من شعبة المساعدة الإنسانية ، إدارة التعاون المتعدد الأطراف ، وشعبة الأسلحة التقليدية ، وعدم الانتشار ، وعلوم الإدارة.

- المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 27 ؛ والبريد الإلكتروني من يوكا أوغاتا ، في 31 آب / أغسطس 2008.

- بريد الكتروني من منصور العز ، YEMAC ، 31 آب / أغسطس 2008.

- بريد الكتروني من يوكا أوغاتا ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في 31 آب / أغسطس 2008.