ΕΛΛΑΔΑ

| Κράτος μέλος από | 1η Μαρτίου 2004 |
| --- | --- |
| Νομοθεσία εφαρμογής συνθήκης | Υφιστάμενη ποινική νομοθεσία |
| Υποβολή τελευταίας έκθεσης Άρθρου 7 | 30η Απριλίου 2008 |
| Αρθρο 4 (καταστροφή αποθεμάτων) | Προθεσμία: 1η Μαρτίου 2008 Δεν αναφέρθηκαν κατεστραμμένες νάρκες μέχρι τον Ιούνιο 2008. |
| Άρθρο 3 (αποθηκευμένες νάρκες) | Αρχικά: 7,224 (αμετάβλητο) |
| Περιγραφή προβλήματος | Νάρκες κατά προσωπικού, αντιαρματικές νάρκες, εκκρηκτικά πολεμικά υλικά που δεν έχουν εκκραγεί. |
| Εκτιμώμενη έκταση προβλήματος | Καμία αξιόπιστη εκτίμηση |
| Άρθρο 5 (εκκαθάριση ναρκοθετημένων περιοχών) | Προθεσμία: 1η Μαρτίου 2014 |
| Πιθανότητα τήρησης της προθεσμίας | Υψηλή |
| Πρόοδος αποναρκοθέτησης το έτος 2007 | 310.000 τετραγωνικά μέτρα στις ορεινές περιοχές του Γράμμου και Βιτσίου, εκκαθάριση ναρκών κατά προσωπικού από μικτά ναρκοπέδια στα σύνορα με την Τουρκία |
| Θύματα ναρκών/εκκρηκτικών καταλοίπων πολέμου το έτος 2007 | Σύνολο: 0 (2006: 9 άτομα από νάρκες) |
| Εκτιμώμενος αριθμός επιζώντων από νάρκες/εκκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου | Άγνωστος (τουλάχιστον πέντε άτομα μη ελληνικής εθνικότητας) |
| Διαθεσιμότητα υπηρεσιών το έτος 2007 | Αμετάβλητη – ανεπαρκής για μετανάστες θύματα ναρκών |
| Βασικές εξελίξεις από τον Μάιο 2007 | Η προθεσμία του Μαρτίου 2008 για την καταστροφή αποθεμάτων πέρασε χωρίς την καταστροφή ούτε μίας νάρκης. Η Ελλάδα παραβιάζει σοβαρά την συνθήκη. |

Πολιτική Κατάργησης Ναρκών

Η Ελλάδα υπέγραψε τη Συνθήκη Κατάργησης Ναρκών στις 3 Δεκεμβρίου 1997, την επικύρωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2003 και είναι κράτος μέλος από την 1η Μαρτίου 2004. Η επικύρωση έθεσε τη Συνθήκη Κατάργησης Ναρκών μέρος της Ελληνικής νομοθεσίας. Η Ελλάδα για πρώτη φορά το 2006 παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή εθνικών μέτρων και διευκρίνισε ποια μέρη του ποινικού της δικαίου περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες ποινικές κυρώσεις για παραβιάσεις της συνθήκης.

Η Ελλάδα συμμετείχε στην Όγδοη Σύνοδο των Κρατών Μελών στην Ιορδανία (Νοέμβριος 2007) και τις συνδιασκέψεις της Μόνιμης Επιτροπής (Ιούνιος 2008). Και στις δύο περιπτώσεις παρείχε δηλώσεις σχετικά με την καταστροφή των αποθεμάτων και την εκκαθάριση ναρκών. Τον Ιούνιο η Ελλάδα ενημέρωσε τα κράτη μέλη ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την καταστροφή του αποθέματος ναρκών κατά προσωπικού πριν την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2008 (Άρθρο 4).

Η Ελλάδα υπέβαλλε την πέμπτη έκθεση για το Άρθρο 7 στις 30 Απριλίου 2008, η οποία αναφερόταν στο ημερολογιακό έτος 2007.

Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στις εκτενείς συνομιλίες των Κρατών Μελών για ζητήματα  ερμηνείας και εφαρμογής σχετικά με τα Άρθρα 1, 2 και 3. Επομένως, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις θέσεις της σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη συνεργασία στρατιωτικών επιχειρήσεων με Κράτη μη-Μέλη της Συνθήκης, την αποθήκευση ή μεταφορά στο εξωτερικό των αποθηκευμένων ναρκών κατά προσωπικού, των αντιαρματικών ναρκών με ευαίσθητες ασφάλειες ή χωρίς μηχανισμό απασφάλισης και τον επιτρεπόμενο αριθμό ναρκών που θα παρακρατηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέλος της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα (CCW) και του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ για τις νάρκες. Συμμετείχε στην Ένατη Ετήσια Διάσκεψη των Κρατών Μελών του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ (Νοέμβριος 2007) και υπέβαλλε την ετήσια έκθεσή της τον Οκτώβριο 2007, όπως απαιτεί το Άρθρο 13 του Πρωτοκόλλου.  Η Ελλάδα δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέλος του Πρωτοκόλλου V για τα εκκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου.

Τον Μάιο 2008,συμμετείχε ως παρατηρητής στην Διπλωματική Διάσκεψη του Λονδίνου για τις Βόμβες Διασποράς.

Παραγωγή, Εμπορία, Αποθήκευση και Καταστροφή

Η Ελλάδα παρήγαγε στο παρελθόν νάρκες κατά προσωπικού και εισήγαγε από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Επί σειρά ετών προτού γίνει Κράτος Μέλος εφάρμοζε μορατόριουμ παραγωγής και εξαγωγής ναρκών κατά προσωπικού.

Σε όλες τις εκθέσεις για το Άρθρο 7 η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι διαθέτει 1.566.532 αποθηκευμένες νάρκες κατά προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής πέντε τύποι: M2 (214.374), DM31 (794.400), M16 (553.359), M14 (3.895) και Ναρκοφόρα Βλήματα Πυροβολικού Κατά Προσωπικού ADAM (504). Παρόλα αυτά, κάθε βλήμα ADAM των 155 χιλιοστών περιλαμβάνει 36 νάρκες κατά προσωπικού, επομένως τα 504 βλήματα αποτελούν 18.144 νάρκες, ανεβάζοντας το συνολικό απόθεμα σε 1.584.172. Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στο Παρατηρητήριο Ναρκών ότι για τα βλήματα ADAM υπάρχει το πρόβλημα της κατάψυξης πριν την καταστροφή τους διότι περιέχουν ίχνη απεμπλουτισμένου ουρανίου.

Μέχρι τον Ιούνιο 2008, η Ελλάδα δεν είχε καταστρέψει ούτε μία νάρκη από τα απόθέματά της, αν και είχε επανηλημένα επιβεβαιώσει κατά τη διάρκεια του 2007 ότι θα τηρούσε την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2008. Τον Νοέμβριο 2007, η Ελλάδα ενημέρωσε τα Κράτη Μέλη ότι έχει «αναθέσει σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρία» την καταστροφή των ναρκών και επιπλέον ότι «στόχος είναι η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της καταστροφής των ναρκών. Θα σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με την πρόοδο των εργασιών». Η προθεσμία πέρασε χωρίς να λάβουν ενημέρωση τα Κράτη Μέλη από την ελληνική κυβέρνηση.

Στην έκθεση του Άρθρου 7 της 30ης Απριλίου 2008 η Ελλάδα δηλώνει: «Μετά από μακρά διαδικασία, κατά την οποία μία σειρά δύσκολων νομικών ζητημάτων ήταν απαραίτητο να επιλυθούν, το έργο της καταστροφής των αποθηκευμένων ναρκών κατά προσωπικού ανατέθηκε σε ελληνική ιδιωτική εταιρία (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ). Το απόθεμα των ναρκών κατά προσωπικού έχει ήδη συγκεντρωθεί και μεταφερθεί σε 26 τελικές τοποθεσίες, από τις οποίες θα συλλεχθεί από την ιδιωτική εταιρία στην οποία έχει ανατεθεί το έργο με στόχο την καταστροφή του. Στην παρούσα φάση, η τελική μορφή της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας και της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο Οικονομικών του κράτους για οικονομικό και νομικό έλεγχο, όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία.

Τον Ιούνιο 2008 στην συνδιάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής, η Ελλάδα ενημέρωσε τα κράτη μέλη ότι είχε χάσει την προθεσμία, ενώ δεν παρείχε εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους αυτής της καθυστέρησης αναφέροντας μόνο ότι πρόκειται για «σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, στις οποίες προστέθηκε επιπλέον καθυστέρηση λόγω των αλλαγών που είχαν μεσολαβήσει (sic)». Η Ελλάδα δήλωσε ότι το συμβόλαιο με την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς υποβαλλόταν σε οικονομικό και νομικό έλεγχο. Δήλωσε ότι «σε αυτό το στάδιο, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα (για την καταστροφή) δεν είναι εφικτό» και ότι «οι Ελληνικές αρμόδιες αρχές αντιλαμβάνονται … την ανάγκη της ολοκλήρωσης της καταστροφής του αποθέματος το συντομότερο δυνατό … (η Ελλάδα) θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την καταστροφή του αποθέματος ναρκών κατά προσωπικού και θα πραγματοποιήσει την καταστροφή τους στον συντομότερο δυνατό χρόνο».

Το ICBL τόνισε ότι η Ελλάδα ήδη παραβιάζει τη συνθήκη από την 1η Μαίου 2008.  Άσκησε επιπλέον κριτική στην Ελλάδα για μη υποβολή ρηματικής διακοίνωσης ή κάποιας άλλης επίσημης ανακοίνωσης στα Κράτη Μέλη όταν είχε χαθεί η προθεσμία, για την ανεπαρκή παροχή πληροφόρησης σχετικά με την πρόοδο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Άρθρου 4 και για την ανικανότητα ορισμού ημερομηνίας ολοκλήρωσης. Το ICBL ενθάρρυνε την Ελλάδα να «παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η προθεσμία χάθηκε, κυρίως για τα μέτρα που λήφθηκαν με στόχο τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της σύμβασης και της καταστροφής των ναρκών με την μικρότερη δυνατή καθυστέρηση».

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Υπουργείο Άμυνας (Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008), εκπρόσωποι του υπουργείου ανέφεραν στο Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους ότι θα υπογραφόταν πολύ σύντομα σύμβαση με μία Βουλγαρική εταιρία. Ανέφεραν ότι οι καθυστερήσεις είχαν προκληθεί λόγω «νομικών παραμέτρων», καθώς και περιβαλλοντικών ανησυχιών σχετικά με τις απαραίτητες ειδικές εγκαταστάσεις καταστροφής. Επίσης, ότι είχαν τακτοποιηθεί τα νομικά ζητήματα και το θέμα των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την καταστροφή των ναρκών και ότι δεν αναμενόταν επιπλέον καθυστερήσεις. Η επίσημη παραγγελία του στρατού για την καταστροφή των ναρκών είχε υπογραφεί νωρίτερα τον Ιούνιο.  Την 1η Αυγούστου 2008 το Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους ενημερώθηκε ότι η σύμβαση υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2008 και ότι οι προετοιμασίες για την μεταφορά των ναρκών στη Βουλγαρία είχαν ξεκινήσει. Η Ελλάδα σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Όγδοης Συνόδου των Κρατών Μελών ανέφερε ότι η καταστροφή όλων των αποθηκευμένων ναρκών κατά προσωπικού θα ολοκληρωνόταν όχι αργότερα από την 28η Μαίου 2009.

Αποθηκευμένες Νάρκες για Έρευνα και Εκπαίδευση

Στην έκθεση του Άρθρου 7 (Απρίλιος 2008), καθώς και σε προηγούμενες εκθέσεις, η Ελλάδα ανακοίνωνε ότι θα διατηρούσε 7.224 νάρκες κατά προσωπικού για εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς στις οποίες θα περιλαμβανόταν νάρκες: M14 (3.780), M2 (1.512), DM31 (1.512) και M16 (420). Η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε το διευρυμένο έντυπο D σχετικά με τους σκοπούς και τις χρήσεις των ναρκών που θα παρακρατήσει, όπως συμφωνήθηκε στην Έκτη Σύνοδο των Κρατών Μελών το 2005. Παρόλα αυτά, το 2005 και το 2006, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης είχαν παρέχει στο Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους λεπτομερή αιτιολογία της παρακράτησης των 7.224 ναρκών κατά προσωπικού. Δήλωσαν ότι οι νάρκες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση την ικανότητας στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ναρκοπέδια, καθώς ο στρατός πρέπει να διαθέτει «την επιχειρησιακή ικανότητα να ναρκοθετεί ή να αποναρκοθετεί ένα τυπικό ναρκοπέδιο των 100 μέτρων σε βάθος 60 μέτρων της μικρότερης δυνατής πυκνότητας, όπως περιγράφεται στα εγχειρίδια πεδίου του ΝΑΤΟ». Κάθε χρήση ναρκών κατά προσωπικού εκτός των ειδικών εξαιρέσων του Άρθρου 3 είναι παράνομη σύμφωνα με τη Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών.

Το πρόβλημα των ναρκών κατά προσωπικού/εκκρηκτικών καταλοίπων πολέμου

Στην Ελλάδα το πρόβλημα ναρκοπεδίων και εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου αφορά κυρίως 57 περιοχές κατά μήκος του ποταμού Έβρου, οι οποίες ναρκοθετήθηκαν από ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις το 1974 στα έντονα στρατιωτικοποιημένα σύνορα με την Τουρκία. Τα ναρκοπέδια περιέχουν νάρκες κατά οχημάτων και νάρκες κατά προσωπικού. Η Ελλάδα, ως Κράτος Μέλος της Συνθήκης Απαγόρευσης Ναρκών, αφαιρεί μόνο τις νάρκες κατά προσωπικού.

Δεν είναι ξεκάθαρος ο αριθμός ναρκών κατά προσωπικού που πρέπει να εκκαθαριστεί μέχρι το 2008. Η Ελλάδα έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι μέχρι τον Μάρτιο είχε απομείνει για εκκαθάριση ένα σύνολο 6.301 ή 7.139 ναρκών κατά προσωπικού σε 17 ναρκοπέδια από τις 24.751 νάρκες κατά προσωπικού στα ναρκοπέδια του Έβρου (2.162 νάρκες Μ2 και 22.589 νάρκες Μ16),. Το μέγεθος της περιοχής που τις περιλαμβάνουν οι ναρκοθετημένες περιοχές δεν έχει δηλωθεί.

Οι συνοριακές περιοχές με τις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) περιλαμβάνουν εκκρηκτικά κατάλοιπα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο Πόλεμο (1946-1949) στη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Εξαιρετικά επιβαρυμένες είναι οι ορεινές περιοχές του Γράμου και Βιτσίου, όπου πραγματοποιήθηκαν σκληρές μάχες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Το 2007, δασικές πυρκαγιές στις ορεινές περιοχές είχαν ως αποτέλεσμα εκκρήξεις, οι οποίες δυσχαίρεναν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Υπάρχει άγνωστος αριθμός ναρκών στην περιοχή, η οποία υποβάλλεται σε ένα «τεράστιο  πρόγραμμα εκκαθάρισης», αν και η Ελλάδα είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν καθορισμένα ναρκοπέδια, ούτε χάρτες για αυτή την περιοχή. Η Ελλάδα δεν αναφέρει αυτές τις περιοχές στις εκθέσεις του Άρθρου 7, παρά μόνο στις Εκθέσεις του Άρθρου 13 του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα.

Το συνολικό μέγεθος των ύποπτων περιοχών στον βορρά είναι άγνωστο, αν και σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας πρόκειται για το 0,31% της Ελληνικής επικράτειας (περισσότερα από 40,000 τετραγωνικά χιλιόμετρα), το οποίο περιέχει εκκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, κυρίως εκκρηκτικά πολεμικά υλικά που δεν έχουν εκκραγεί. Αυτή η δήλωση φαίνεται να μεγενθύνει την έκταση του προβλήματος. Στις ορεινές περιοχές του Γράμου και Βιτσίου, οι οποίες θεωρούνται οι πιο επικίνδυνες στην Ελλάδα, έχει εκτιμηθεί (2006) ότι οι ύποπτες περιοχές καταλαμβάνουν περισσότερα από 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το 2007, υπάρχουν 786 ύποπτες επικίνδυνες περιοχές που περιλαμβάνουν ναρκοπέδια. Από αυτές έχουν εκκαθαριστεί οι 13 (310.000 τετραγωνικά μέτρα), επομένως υπολείπονται 773 προς εκκαθάριση.

Το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε το 2004 ότι υπάρχουν και άλλες ύποπτες περιοχές για νάρκες και εκκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου στην ενδοχώρα και διάφορα νησιά, χωρίς να παρέχει έκτοτε πληροφορίες σχετικα με αυτές τις περιοχές. Αυτή η αναφορά έχει διαψευστεί από εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας τον Ιούνιο 2008.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για το Άρθρο 7, παρουσιάζονται θύματα ναρκών ανάμεσα σε παράνομους μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από την πλευρά της Τουρκίας «περιστασιακά διότι οδηγούνται στα σύνορα κατά μήκος του ποταμού Έβρου τη νύχτα και τους δίνεται η οδηγία να αγνοούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και συρματοπλέγματα για νάρκες για να περάσουν στην Ελληνική επικράτεια. Μερικές φορές βοηθούνται να κόψουν τα συρματοπλέγματα και οδηγούνται στα ναρκοπέδια».

Το 2007, αναφέρθηκε από εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας ότι «δεν υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις» στις περιοχές που έχουν προσβληθεί από εκκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου. Είχε αναφερθεί παλαιότερα ότι οι εκκαθαρισμένες ορεινές περιοχές περιοχές του Γράμμου και Βιτσίου χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια και περιοχές αναψυχής. Τον Ιούνιο 2008, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε ότι τα βουνά ήταν «πολύ όμορφες περιοχές για αναψυχή».

Πρόγραμμα Δράσης για Νάρκες

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αρμόδια αρχή για δράσεις σχετικά με νάρκες, ούτε κέντρο δράσης για νάρκες, ούτε εθνική νομοθεσία που να ρυθμίζει τη δράση σχετικά με νάρκες. Επιπλέον, δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για την εκκαθαριση των ναρκών διότι όλες οι εκκαθαρίσεις πραγματοποιούνται ως στρατιωτικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας. Τον Ιούνιο 2008, το Υπουργείο Άμυνας παρείχε στο Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους έγγραφο στο οποίο αποκάλυπτε τον σχεδιασμό της εκκαθάρισης των 17 εναπομεινάντων ναρκοπεδιών: 7 ναρκοπέδια το 2008, 4 το 2009 και 6 το 2010.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει αναφέρει ότι το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) πληροί τις Διεθνείς Προδιαγραφές Δράσης για Νάρκες (IMAS), καθώς και τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ σχετικά με τον εξοπλισμό εκκαθάρισης ναρκών, τη δομή της ομάδας εκκαθάρισης, την περίφραξη και τη σήμανση. Οι πληροφορίες σχετικά με δράση για νάρκες αποθηκεύοται σε βάση δεδομένων, στην οποία έχει πρόσβαση μόνο προσωπικό του στρατού και του Υπουργείου Άμυνας.

Εκκαθάριση ναρκοθετημένων περιοχών

Μέχρι πρόσφατα, όλες οι εκκαθαρίσεις έχουν πραγματοποιηθεί από το στρατό. Το 2006-2007 τρεις ομάδες του Τάγματος ΤΕΝΞ εργάστηκαν στα ναρκοπέδια του Γράμμου και Βιτσίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ναρκοπεδίων του Έβρου (2010) θα προστεθούν τρεις επιπλέον ομάδες. Τον Ιούνιο 2008, το Υπουργείο Άμυνας εκτιμούσε ότι δύο επιπλέον ομάδες θα προστιθόταν τον επόμενο μήνα.

Το 2007, μία από τις τοπικές αρχές της Δυτικής Μακεδονίας υπέγραψε σύμβαση με ιδιωτική εταιρία συστημάτων άμυνας (P.A.S.S. Defence) μετά από διεθνή διαγωνισμό. Οι υποχρεώσεις της ιδωτικής εταιρίας περιλάμβαναν την εποπτεία και την εκκαθάριση μίας ναρκοθετημένης περιοχής έκτασης 310.127 τετραγωνικών μέτρων για το ποσό των €4,38 εκ. (US$6,005,418). Σύμφωνα με τη σύμβαση, θα έπρεπε να παραδοθούν χάρτες του Γεωργραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για τις συγκεκριμένες περιοχές. Η ιδιωτική Εταιρία ανέθεσε σε Σερβική εταιρία (PMC Engineers) τις εργασίες εκκαθάρισης ναρκών.

Προσδιορισμός ειπικίνδυνων περιοχών

Ο επανέλεγχος των ναρκοπεδίων στα σύνορα με τη Βουλγαρία (τα οποία εκκαθαρίστηκαν μετά από συμφωνία μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας) ολοκληρώθηκε το 2006. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο δήλωσε ότι μία περιοχή έκτασης 138.400 τετραγωνικών μέτρων κατά μήκος των συνόρων είναι πιθανόν να περιέχει εκκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (Μάιος 2006). Τον Μάιο 2007 είχαν εκκαθαριστεί 113.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει αναφερθεί ότι το τάγμα ΤΕΝΞ επόπτευε τα «εναπομείναντα» 20.400 τετραγωνικά μέτρα. Τον Ιούνιο 2008, εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας διέψευσαν την πραγματοποίηση αυτών των εποπτειών, αναφέροντας ότι οι ύποπτες περιοχές μάλλον αναφέρονται σε πεδία βολής κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σύμφωνα με την σύμβαση, η ιδιωτική εταιρία αμυντικών συστημάτων θα αντικαθιστούσε το τάγμα ΤΕΝΞ, το οποίο μέχρι τότε είχε την αποκλειστική ευθύνη τέτοιων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα γινόταν χρήση φωτογραφιών από δορυφόρους των ΗΠΑ και της Μ. Βρεττανίας, καθώς και συνεντεύξεων με ντόπιους «βοσκούς, κυνηγούς και υλοτόμους» με στόχο να εντοπιστούν ναρκοθετημένες περιοχές που δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τότε. Η χρήση των δορυφορικών φωτογραφιών αποδείχθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητη, καθώς το Υπουργείο Άμυνας παρείχε στην ιδιωτική εταιρία στοιχεία σχετικά με τις ύποπτες περιοχές, σε αντίθεση με παλαιότερους ισχυρισμούς ότι δεν υπήρχαν ναρκοθετημένες περιοχές, ούτε σχετικά στοιχεία.

Σήμανση και περίφραξη

Έχει αναφερθεί ότι όλα τα ναρκοπέδια κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία είναι «σαφώς προσδιορισμένα και διαθέτουν σήμανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τροποποιημένο Πρωτόκολλο ΙΙ και το ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ STANAG). Όλα τα ναρκοπέδια διαθέτουν διπλή περίφραξη. Έχει προστεθεί ακιδωτό συρματόπλεγμα σε σχεδόν όλα τα ναρκοπέδια του Έβρου.

Στα βουνά του Γράμμου και του Βιτσίου, οι ναρκοσυλλέκτες της PMC Engineering τοποθέτησαν 1000 προειδοποιητικές πινακίδες γύρω από ύποπτες περιοχές που εντόπισαν κατά τη διάρκεια ελέγχου. Έχουν παραχθεί συνολικά 8.000 μεταλλικές προειδοποιητικές πινακίδες.

Εκκαθάριση Ναρκών και Εκκρηκτικών Καταλοίπων Πολέμου τα έτη 2007-2008

Ο στρατός εφαρμόζει χειρωνακτικές μεθόδους εκκαθάρισης ναρκών. Σε «ειδικές περιπτώσεις» χρησιμοποιεί ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους στην ανίχνευση ναρκών. Αναφέρθηκε ότι τον Σεπτέμβριο 2007 ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία προμήθειας μικρών αρμάτων εξουδετέρωσης ναρκών.

Το 2006 αποδεσμεύθηκαν ύποπτες επικίνδυνες περιοχές έκτασης 661.000 τετραγωνικών μέτρων μετά από έλεγχο ύποπτων περιοχών έκτασης 813.550 τετραγωνικών μέτρων και εκκαθάρισης περιοχών έκτασης 174.000 τετραγωνικών μέτρων. Αναφέρθηκε ότι η πρόοδος ήταν αργή εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επικίνδυνων μηχανημάτων και της κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια του έτους. Από τον Μάιο 2007, οι ομάδες του τάγματος ΤΕΝΞ είχαν συλλέξει 305 νάρκες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 440 βλήματα που δεν είχαν εκραγεί και 3.067 χειροβομβίδες.

Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2007, η εταιρία PMC Engineering εκκαθάρισε περιοχές 202.000 τετραγωνικών μέτρων στην Δυτική Μακεδονία και 107.000 τετραγωνικών μέτρων στην Ήπειρο. Η εκκαθάριση περιλάμβανε 10 «πιθανόν επικίνδυνες» νάρκες κατά προσωπικού, μία από τις οποίες εξουδετερώθηκε. Επίσης βρέθηκαν εκκρηκτικές παγίδες, με τεντωμένο καλώδιο ανάμεσα σε δύο χειροβομβίδες.

Τον Μάιο 2007, αναφέρθηκε ότι οι αρχές ήταν στη διαδικασία εύρεσης του φορέα πιστοποίησης ολοκλήρωσης και ποιοτικού ελέγχου της εκκαθάρισης. Τον Ιούνιο 2008, ο διευθυντής της ιδιωτικής εταιρίας P.A.S.S. Defence ισχυρίστηκε ότι ο στρατός είχε διεξάγει ποιοτικό έλεγχο και είχε εξουδετερώσει όλα τα εκκρηκτικά υλικά πολέμου που είχαν βρεθεί.

Συνολικά, οι αναφορές της Ελλάδας σχετικά με την εκκαθάριση των ύποπτων περιοχών χαρακτηρίζονται από έλλειψη μεθοδικότητας και συνέπειας. Δεν έχει αναφερθεί καταστροφή ναρκών κατά προσωπικού στη Βόρειο Ελλάδα. Τον Μάιο 2007, το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2006 είχαν αφαιρεθεί και καταστραφεί 4.501 νάρκες κατά προσωπικού στον Έβρο, αλλά δεν αναφέρθηκε η περιοχή που τις περιλάμβανε. Η έκθεση για το Άρθρο 7 για το έτος 2006 δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των ναρκών που καταστράφηκαν. Ένα έγγραφο που παρείχε το Υπουργείο Άμυνας στο Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους τον Ιούνιο 2008 αναφέρει ότι το έτος 2006 συλλέχθηκαν 4.824 νάρκες κατά προσωπικού, ενώ καταστράφηκαν 4.352. Επιπλέον αναφέρει ότι οι νάρκες που συλλέχθηκαν από τα ναρκοπέδια καταστράφηκαν με τρόπο «συστηματικό σε οργανωμένους χώρους καταστροφής».” Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες δηλώσεις, όπως στην πρόσφατη έκθεση για το Άρθρο 7, όπου αναφέρεται ότι όλες οι νάρκες κατά προσωπικού που εκκαθαρίστηκαν στον Έβρο καταστράφηκαν επί τόπου.

Σύνοψη Προσπαθειών για την Εφαρμογή του Άρθρου 5

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Συνθήκης Κατάργησης Ναρκών, η Ελλάδα πρέπει να καταστρέψει όλες τις νάρκες κατά προσωπικού στις ναρκοθετημένες περιοχές της επικράτειας ή ελέγχου της το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου 2014. Αν και αναφέρθηκαν δυσκολίες, φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος στην εκκαθάριση των ναρκών. Η Ελλάδα δήλωσε ότι μέχρι τον Μάρτιο 2008 είχαν απομείνει 17 από τα 57 ναρκοπέδια προς εκκαθάριση.

Στις συνδιασκέψεις της Μόνιμης Επιτροπής τον Ιούνιο 2008 η Ελλάδα δήλωσε ότι, θα τηρούσε την προθεσμία σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όπως είχε δεσμευτεί υπογράφοντας τη Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών. Τον ίδιο μήνα, το Υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε το Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους ότι εξαιτίας του «ταχύτερου ρυθμού εργασίας» των πέντε ομάδων εκκαθάρισης αναμενόταν η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ναρκοπεδίων του Έβρου το αργότερο μέχρι το 2010, ένα έτος νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και τέσσερα χρόνια νωρίτερα από την προθεσμία της συνθήκης. Η Ελλάδα δήλωσε ότι δαπανά περίπου €800.000 ($1,096,880) το χρόνο για εκκαθαρίσεις ναρκών στην επικράτειά της.

Θύματα ναρκών εδάφους/εκκρηκτικών καταλοίπων πολέμου

Δεν αναφέρθηκαν νέα θύματα ναρκών/εκκρηκτικών καταλοίπων πολέμου στην Ελλάδα το έτος 2007 και μέχρι τον Ιούλιο 2008. Το 2006, αναφέρθηκαν τουλάχιστον εννέα θύματα ναρκών στην Ελλάδα (τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν). Όλοι ήταν μετανάστες που προσπαθούσαν να περάσουν τα ναρκοπέδια του Έβρου στα σύνορα με την Τουρκία. Το τελευταίο θύμα Έλληνα ναρκοσυλλέκτη αναφέρθηκε το 2005.

Ο αριθμός των θυμάτων ναρκών/εκκρηκτικών καταλοίπων πολέμου λαμβάνεται από αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς δεν υπάρχει επίσημος διαθέσιμος μηχανισμός καταγραφής αυτών των θυμάτων.  Για το χρονικό διάστημα 1999-2007, το Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους κατέγραψε τουλάχιστον 105 θύματα: 61 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 44 έχουν τραυματιστεί.  Το 2007 αναφέρθηκε  επικεφαλής στρατιωτικής μονάδας εκκαθάρισης ναρκών να δηλώνει ότι από το 1995, 104 παράνομοι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους και 187 είχαν τραυματιστεί σοβαρά στα ναρκοπέδια των συνόρων. Η Ελλάδα δηλώνει ότι στα θύματα δεν περιλαμβάνονται έλληνες πολίτες. Σύμφωνα με καταγραφές, τουλάχιστον 31 στρατιωτικοί ναρκοσυλλέκτες έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις εκκαθάρησης ναρκών το χρονικό διάστημα 1954-2007, ενώ 17 στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί το χρονικό διάστημα 1954-2002.

Στις αρχές του 2008 είχαν καταγραφεί 5 επιζώντες ναρκών στην Ελλάδα. Όλοι ήταν μετανάστες. Δεν είναι γνωστό πόσοι άλλοι επιζώντες έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα ή πόσοι έχουν απελαθεί.

Παροχή Υποστήριξης στα Θύματα

Το 2007 και τις αρχές του 2008 πραγματοποιήθηκε ελάχιστη πρόοδος στη δράση για παροχή υποστήριξης ή τον συντονισμό της παροχής υποστήριξης προς τα θύματα από την κυβέρνηση. Το 2007 πάγωσαν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των υπουργείων για τη συνέχιση κάλυψης του κόστους προσθετικών μελών σε επιζώντες ναρκών εξαιτίας της αλλαγής αρμοδίου για το θέμα στο Υπουργείο Άμυνας. Δεν δημιουργήθηκε διυπουργική επιτροπή για την παροχή υποστήριξης στα θύματα ναρκών, όπως είχε προγραμματιστεί. Τον Μάιο 2008, ξανάρχισε η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αν και δεν έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένο πλάνο.

Τον Ιανουάριο 2008, σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης στα θύματα ναρκών, τρεις επιζώντες έθεσαν στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το θέμα των υποχρεώσεων της Ελλάδας στους επιζώντες ναρκών σύμφωνα με την Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών σε τηλεοπτική εκπομπή. Μία ακόμη τηλεοπτική έκκληση με τον αναπληρωτή Υπουργό παρών έγινε τον Απρίλιο 2008. Τέσσερις παρόμοιες τηλεοπτικές εκκλήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Νοέμβριο 2006 έως τον Μάιο 2008. Το αποτέλεσμα αυτών των εκκλήσεων ήταν διαβεβαιώσεις από το υπουργείο και συναντήσεις παρακολούθησης της υπόθεσης με ελάχιστα απτά αποτελέσματα έως τον Ιούνιο 2008.

Τα υπουργεία Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων ναρκών. Από το 2004, το Υπουργείο Άμυνας κάλυψε προσθετικά μέλη των επιζώντων, όχι όμως σε σταθερή βάση, ενώ από τον Νοέμβριο 2006 το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρείχε περιορισμένη ad hoc οικονομική ενίσχυση στους επιζώντες.

Η Ελλάδα συνέχισε να αναφέρει στις εκθέσεις της ότι παρεχόταν δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους επιζώντες, άσχετα με το νομικό καθεστώς τους. Οι ελληνικές υπηρεσίες υγείας ενημερώθηκαν με υπηρσιακό σημείωμα σχετικά με αυτή την απόφαση τον Ιανουάριο 2007, παρόλα αυτά η απόφαση δεν εφαρμόστηκε επαρκώς κατά τη διάρκεια των ετών 2007–2008. Ιατροφαρμακευτική υποστήριξη και επείγουσα παρέμβαση στα ναρκοπέδια του Έβρου παρέχεται από στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό. Τα θύματα ναρκών νοσηλεύονται δωρεάν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, καθώς και το Γενικό και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Μερικοί επιζώντες είχαν δυσκολίες στην απόκτηση προσθετικών μελών τα έτη 2007–2008. Σε δύο επιζώντες παρασχέθηκαν προσθετικά μέλη το 2007, ο ένας εκ των οποίων έλαβε προσθετικό πόδι έντεκα χρόνια μετά το δυστύχημα. Τον Απρίλιο 2008, ένας επιζών έλαβε ειδοποίηση από το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με την κάλυψη των εξόδων προσθετικού μέλους για το οποίο είχε αιτηθεί τον Νοέμβριο 2006. Ένας άλλος επιζών αναμένει την πληρωμή του προμηθευτή από το Υπουργείο Άμυνας για δύο προσθετικά μέλη.

Η ψυχολογική υποστήριξη στους επιζώντες ήταν ανεπαρκής ή ανύπαρκτη. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι μία πρόκληση για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα. Σχεδόν το 80% των ατόμων με αναπηρία είναι άνεργοι και περισσότεροι από τους μισούς δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην εργασία εξαιτίας λανθασμένης ή ανεπαρκούς πληροφόρησης και νομικών ερμηνειών. Η κοινωνική και οικονομική επανένταξη παραμένει δύσκολη για τους επιζώντες ναρκών στην Ελλάδα. Όλοι οι γνωστοί επιζώντες ναρκών έχουν λάβει υπηρεσιακά σημειώματα απέλασης τουλάχιστον μία φορά, ενώ μερικοί από αυτούς περισσότερες φορές. Η πλειοψηφία των επιζώντων ζει στην Ελλάδα χωρίς σταθερό νομικό καθεστώς. Οι πέντε καταγεγραμμένοι επιζώντες ναρκών δήλωσαν ότι χρειάζονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εκπαίδευση ή κατάρτιση στην εργασία για να βελτιώσουν την εργασιακή τους κατάσταση. Οι ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλα τα άτομα με αναπηρία είναι περιορισμένες εξαιτίας της έλλειψης προσβάσιμων σχολείων και ειδικής εκπαίδευσης.

Οι επιζώντες με «ανθρωπιστικό καθεστώς πρόσφυγα» έχουν δικαίωμα λήψης ενός μικρού επιδόματος αναπηρίας. Η αναπηρική σύνταξη που παρεχόταν το 2007 ήταν της τάξης των €270 ($370) ανά δίμηνο. Οι επιζώντες χωρίς σταθερή κατοικία βασίζονται σε σποραδικές συνεισφορές από κρατικά ιδρύματα ή δωρεές. Τουλάχιστον ένας επιζών υπέστη έξωση το χρονικό διάστημα 2007–2008 εξαιτίας ανεπαρκούς εισοδήματος. Σε έναν άλλον επιζών παρασχέθηκε στέγη σε ξενώνα μετά από έκκληση για υποστήριξη σε τηλεοπτική εκπομπή τον Ιανουάριο 2007. Το 2008 αναφέρθηκε ότι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημέρωσε έναν επιζών ότι θα διακοπτόταν η παροχή επιδόματος ενοικίου εάν ο λήπτης εξέφραζε παράπονα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που λάμβανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ενοίκιο και κάποια βασικά έξοδα διαβίωσης καλυπτόταν για έναν επιζών το χρονικό διάστημα 2007–2008.

Η ΜΚΟ Έλληνες Ναρκοσυλλέκτες ιδρύθηκε το 2007. Στους στόχους της συμπεριλαμβανόταν η προσφορά υπηρεσιών επανένταξης, οικονομικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε επιζώντες ναρκών/εκκρηκτικών καταλοίπων πολέμου, καθώς και στις οικογένειες των επιζώντων. Τον Ιανουάριο 2008 η ΜΚΟ ανέφερε ότι θα παρείχε υποστήριξη σε πολίτες θύματα ναρκών μέσω χορηγίας που θα λάμβανε από επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη (περίπου €20,000 [$31,100]) μέχρι τον Μάιο 2008. Η χορηγία δεν έχει είχε ληφθεί μέχρι τον Αύγουστο.

Άλλες οργανώσεις που υποστηρίζουν τους επιζώντες ναρκών είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Αθήνα που παρέχει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και το Ιατρικό Κέντρο για την Επανένταξη Θυμάτων Βασανιστηρίων, μέσω του οποίου το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχει επιδότηση ενοικίου στους επιζώντες.

Η Ελλάδα διαθέτει νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και τη διασφάλιση της κοινωνικής τους ένταξης, η οποία γενικά εφαρμόζεται. Παρόλα αυτά, η νομοθεσία που προϋποθέτει πρόσβαση σε κτίρια για άτομα με αναπηρία δεν εφαρμόζεται πλήρως, καθώς μόνο το 5% των δημοσίων κτιρίων είναι προσβάσιμα. Ο αναπληρωτής υπεύθυνος για την κοινωνική πρόνοια ερευνά διαμαρτυρίες από άτομα με αναπηρία.

Στις 30 Μαρτίου 2007 η Ελλάδα υπέγραψε την Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όχι όμως το Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2008 η Ελλάδα δεν είχε επικυρώσει τη συνθήκη.

Συνέντευξη με τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας, Τομέας Διεθνούς Δικαίου, Προσωπικό Ελληνικής Εθνικής Άμυνας, Αθήνα 13 Μαΐου 2005.

Αναφορά για το Άρθρο 7, Έντυπο Α, 30 Απριλίου 2006. Οι πληροφορίες επαναλήφθηκαν στις Αναφορές για το Άρθρο 7 των ετών 2007 και 2008. Βλ. Αναφορά του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2006, σελ. 446.

Δήλωση της Ελλάδας, Μόνιμη Επιτροπή για την Καταστροφή των Αποθεμάτων, Γενεύη, 2 Ιουνίου 2008.

Η Ελλάδα είχε υποβάλλει εκθέσεις για το Άρθρο 7 στις: 30 Απριλίου 2007 (για το ημερολογιακό έτος 2006),  30 Απριλίου 2006 (για τη χρονική περίοδο από 30 Απριλίου 2005 έως 30 Απριλίου 2006), 6 Μαίου 2005 (για το ημερολογιακό έτος 2004) και 7 Ιουλίου 2004 (δεν αναφερόταν η χρονική περίοδος κάλυψης της έκθεσης). Η αναφερόμενη περίοδος για την έκθεση της 30 Απριλίου 2006 ήταν από τον Απρίλιο 2002 έως τον Μάρτιο 2006.

Η Ελλάδα δήλωσε ότι «Κατά την επικύρωση της Συνθήκης της Οττάβα δεν υπήρχαν κανενός είδους εγκαταστάσεις παραγωγής ναρκών κατά προσωπικού». Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο Ε, 30 Απριλίου 2007.

. Πρόσφατη έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο Β, 30 Απριλίου 2008. Η έκθεση του Ιουλίου 2004 αναφέρει συνολικά 1.565.532 αποθηκευμένες νάρκες

Συνέντευξη με τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αθήνα 29 Μαρτίου 2006

Βλ. Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ. 401 και Δηλώσεις της Ελλάδας στην Όγδοη Σύνοδο των Κρατών Μελών, Νεκρά Θάλασσα, 19 Νοεμβρίου 2007.

Δηλώσεις της Ελλάδας στην Όγδοη Σύνοδο των Κρατών Μελών, Νεκρά Θάλασσα, 19 Νοεμβρίου 2007. Τον Ιούνιο 2007 η Ελλάδα επιβεβαίωσε στο Παρατηρητήριο Ναρκών ότι ο μειοδοτικός διαγωνισμός ήταν ακόμη σε εξέλιξη.

Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο F, 30 Απριλίου 2008.

Δήλωση της Ελλάδας, Μόνιμη Επιτροπή για την Καταστροφή των Αποθεμάτων, Γενεύη, 2 Ιουνίου 2008.

Δήλωση της Ελλάδας, Μόνιμη Επιτροπή για την Καταστροφή των Αποθεμάτων, Γενεύη, 2 Ιουνίου 2008.

Συνάντηση με Έλληνες αξιωματούχους, Υπουργείο Άμυνας, Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008.

«Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα», έγγραφο που παρείχε το Υπουργείο Άμυνας στις 19 Ιουνίου 2008.

Τηλεφωνική συνέντευξη, Αντισυνταγματάρχης Περικλής Διαμαντίδης, Εθνική Πολιτική Άμυνας, Υπουργείο Άμυνας, 1 Αυγούστου 2008.

Αναφορά για το Άρθρο 7, Έντυπο D, 30 Απριλίου 2008.

Συνέντευξη στο Παρατηρητήριο Ναρκών της ελληνική αντιπροσωπεία στις συνδιασκέψεις της Διαρκούς Επιτροπής, Γενεύη, 16 Ιουνίου 2005 και απάντηση στο προσχέδιο της έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ναρκών από τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Υπουργείο Άμυνας, Αθήνα, 10 Ιουνίου 2006.

Απάντηση του Αντισυνταγματάρχη Βασίλειου Μακρή, Προσωπικό Ελληνικής Εθνικής Άμυνας, σε προσχέδιο αναφοράς του Παρατηρητηρίου Ναρκών, 10 Ιουνίου 2006.

Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους έτους 2007, σελ 402 και Έντυπο Β της Έκθεσης για το Άρθρο 13 του Τροποποιημένο Πρωτόκολλο ΙΙ της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα, 20 Σεπτεμβρίου 2007.

Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους έτους 2007, σελ 402 και «Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα», έγγραφο που παρείχε το Υπουργείο Άμυνας στις 19 Ιουνίου 2008.

«Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα» Έγγραφο που παρήχε το Υπουργείο Άμυνας, 19 Ιουνίου 2008. Το έγγραφο αναφέρεται στην εκκαθάριση 18.450 από τις αρχικές 24.751 νάρκες κατά προσωπικού, αλλά στη συνέχεια αναφέρει ότι έχουν απομείνει 17 ναρκοπέδια που περιέχουν 7.139 νάρκες κατά προσωπικού. Επίσης βλ. Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπα C, D και G, 30 Απριλίου 2008, όπου αναφέρεται ότι στο τέλος του 2007 απέμειναν 7.501 νάρκες κατά προσωπικού προς εκκαθάριση.

E-mail από τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Προσωπικό Ελληνικής Εθνικής Άμυνας, 14 Σεπτεμβρίου 2005.

Συνέντευξη με τον ταγματάρχη Ιωάννη Παρασκευά, Υπουργείο Άμυνας, Αθήνα, 30 Μαίου 2007.

Έκθεση για το Άρθρο 13, Έντυπο B, 6 Νοεμβρίου 2006.

Συνέντευξη με τον Πάνο Βλαχινό, P.A.S.S. Defence, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008.

Βλ. Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2005, σελ. 366 και Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2004, σελ. 462-463.

Έκθεση Άρθρου 7, Έντυπο C, 30 Απριλίου 2006 και Έκθεση Άρθρου 7, παράγραφος 1, 6 Μαΐου 2005.

Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο I, 30 Απριλίου 2008.

Τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Υπουργείο Άμυνας, 17 Μαίου 2006.

Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008.

Βλ, Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ. 402.

«Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα», έγγραφο που παρείχε το Υπουργείο Άμυνας στις 19 Ιουνίου 2008.

Βλ., για παράδειγμα, Έκθεση για το Άρθρο 13, Έντυπο G, 20 Σεπτεμβρίου 2007.

Βλ, Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ. 402.

Συνέντευξη με τον ταγματάρχη Ιωάννη Παρασκευά, Υπουργείο Άμυνας, Αθήνα, 30 Μαίου 2007.

Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008.

Email από τον Πάνο Βλαχινό, P.A.S.S. Defence, 4 Αυγούστου 2008.

Συνέντευξη με τον Πάνο Βλαχινό, P.A.S.S. Defence, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008.

Συνέντευξη με τον ταγματάρχη Ιωάννη Παρασκευά, Υπουργείο Άμυνας, Αθήνα, 30 Μαίου 2007. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους, με αυτό τον τρόπο δεν υπολογίζονται 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ. 404.

Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008.

Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ. 404.

«Οι προσπάθειες να νακκαθαριστούν τα ναρκοπέδια ανά τον κόσμο συζητούνται σε εκδήλωση στην Αθήνα», Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 15 Φεβρουαρίου 2007, www.greekembassy.org και P.A.S.S. Defence, «Οι Πελάτες μας», www.defence.gr.

Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ. 404., Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2005, σελ. 366, Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2004, σελ. 463 και Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008..

Συνέντευξη με τον Πάνο Βλαχινό, P.A.S.S. Defence, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008.

Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο Ι, 30 Απριλίου 2008.

Συνέντευξη με τον Πάνο Βλαχινό, P.A.S.S. Defence, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008.

Έκθεση για το Άρθρο 13, Έντυπο G, 20 Σεπτεμβρίου 2007.

ο.π., Έντυπο Β.

Βλ. Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ.403

Συνέντευξη με τον Πάνο Βλαχινό, P.A.S.S. Defence, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008.

ο.π.

ο.π.

Email από τον ταγματάρχη Ιωάννη Παρασκευά, Υπουργείο Άμυνας, 31 Μαίου 2007

Συνέντευξη με τον Πάνο Βλαχινό, P.A.S.S. Defence, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008. Βλ. επίσης απάντηση στο ερωτηματολόγιο του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους. 31 Μαρτίου 2008.

Συνέντευξη με τον ταγματάρχη Ιωάννη Παρασκευά, Υπουργείο Άμυνας, Αθήνα, 30 Μαίου 2007.

«Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα», έγγραφο που παρείχε το Υπουργείο Άμυνας στις 19 Ιουνίου 2008.

ο.π.

Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο D, 30 Απριλίου 2008.

«Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα», έγγραφο που παρείχε το Υπουργείο Άμυνας στις 19 Ιουνίου 2008.

Δήλωση της Ελλάδας, Μόνιμη Επιτροπή για την Εκκαθάριση Ναρκών, την Εκπαίδευση στους Κινδύνους από Νάρκες και τις Τεχνολογίες Εκκαθάρισης Ναρκών, Γενεύη, 5 Ιουνίου 2008.

«Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα», έγγραφο που παρείχε το Υπουργείο Άμυνας στις 19 Ιουνίου 2008.

ο.π.

Παρακολούθηση του θέματος στα Μ.Μ.Ε. από το Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2007–Ιούλιος 2008 και Πολιτειακό Τμήμα των ΗΠΑ «2007. Εκθέσεις για τις Πρακτικές Κρατών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ελλάδα», Ουάσιγκτον, 11 Μαρτίου 2008.

Βλ. Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ.404.

ο.π.

«Οι προσπάθειες να νακκαθαριστούν τα ναρκοπέδια ανά τον κόσμο συζητούνται σε εκδήλωση στην Αθήνα», Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 15 Φεβρουαρίου 2007, www.greekembassy.org

Έκθεση για το Άρθρο 13, Έντυπο B, 20 Σεπτεμβρίου 2007.

«Οι προσπάθειες να νακκαθαριστούν τα ναρκοπέδια ανά τον κόσμο συζητούνται σε εκδήλωση στην Αθήνα», Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 15 Φεβρουαρίου 2007, www.greekembassy.org και Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2007, σελ. 405.

Παρουσίαση της Louisa O’Brien, «Κοινωνικά Ζητήματα Ναρκοπεδίων σε Μη-Πολεμικές Περιοχές και Κρατική Ευθύνη για την Παροχή Υποστήριξης στα Θύματα», Λειβαδιά, 23 Μαίου 2008.

Email από τη Louisa O’Brien, Ερευνήτρια του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους, 1 Απριλίου 2008 και Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών για το έτος 2007, σελ. 405.

Συνέλευση για την παροχή υποστήριξης στα θύματα ναρκών στο Υπουργείο Άμυνας, Αθήνα, 30 Μαίου 2008. Σημειώσεις από το Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους.

«Ελλάδα: Φέρνοντας στο φως τις δυσκολίες των επιζώντων από νάρκες εδάφους», www.redouane.net και email από την Louisa O’Brien, 8 Ιουλίου 2008.

Παρουσίαση της Louisa O’Brien, «Κοινωνικά Ζητήματα Ναρκοπεδίων σε Μη-Πολεμικές Περιοχές και Κρατική Ευθύνη για την Παροχή Υποστήριξης στα Θύματα», Λειβαδιά, 23 Μαίου 2008.

Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο Ι, 30 Απριλίου 2008.

Συνέντευξη με τον Redouane Kharbouche, Εκπρόσωπος, Επιζώντες Ναρκών στην Ελλάδα, Γενεύη, 1 Ιουνίου 2008 και Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών για το έτος 2007, σελ. 405.

Βλ. Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών για το έτος 2007, σελ. 405

Παρουσίαση της Louisa O’Brien, «Κοινωνικά Ζητήματα Ναρκοπεδίων σε Μη-Πολεμικές Περιοχές και Κρατική Ευθύνη για την Παροχή Υποστήριξης στα Θύματα», Λειβαδιά, 23 Μαίου 2008.

Email από τη  Louisa O’Brien, 1 Απριλίου 2008.

Συνέντευξη με τον Redouane Kharbouche, Εκπρόσωπος, Επιζώντες Ναρκών στην Ελλάδα, Γενεύη, 1 Ιουνίου 2008

Βλ. Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών για το έτος 2007, σελ. 406.

Πολιτειακό Τμήμα των ΗΠΑ «2007. Εκθέσεις για τις Πρακτικές Κρατών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ελλάδα», Ουάσιγκτον, 11 Μαρτίου 2008.

Συνέντευξη με τον Redouane Kharbouche, Εκπρόσωπος, Επιζώντες Ναρκών στην Ελλάδα, Γενεύη, 1 Ιουνίου 2008 και Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών για το έτος 2007, σελ. 406.

Πολιτειακό Τμήμα των ΗΠΑ «2007. Εκθέσεις για τις Πρακτικές Κρατών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ελλάδα», Ουάσιγκτον, 11 Μαρτίου 2008.

Πληροφορίες από συνεντεύξεις με επιζώντες που παρείχε η Louisa O’Brien, 1 Απριλίου 2008.

Συνέντευξη με τον Redouane Kharbouche, Εκπρόσωπος, Επιζώντες Ναρκών στην Ελλάδα, Γενεύη, 1 Ιουνίου 2008

Έλληνες Ναρκοσυλλέκτες, «Δικαστική απόφαση – Θεσσαλονίκη 42647/2007» χωρίς ημερομηνία, από τη Louisa O’Brien, 1 Απριλίου 2008.

Συνέντευξη με τον Redouane Kharbouche, Εκπρόσωπος, Επιζώντες Ναρκών στην Ελλάδα, Γενεύη, 1 Ιουνίου 2008 και Email από τη Louisa O’Brien, 11 Αυγούστου 2008.

Συνέντευξη με την Ιωάννα Χαρισοπούλου, Επικεφαλής της Ομάδας για την Προστασία Ευπαθών Ομάδων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007 και email από την Louisa O’Brien, 1 Απριλίου 2008.

Πολιτειακό Τμήμα των ΗΠΑ «2007. Εκθέσεις για τις Πρακτικές Κρατών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ελλάδα», Ουάσιγκτον, 11 Μαρτίου 2008.