ECUADOR

| Estado Parte desde | 1 de octubre de 1999 |
| --- | --- |
| Implementación legal del Tratado | No adoptada |
| Último informe del Artículo 7 remitido el | 25 de abril de 2008 |
| Artículo 4 (destrucción de existencias) | Plazo: 1 de octubre de 2003 Completado: Enero de 2002 |
| Artículo 3 (minas retenidas) | Inicialmente: 3,970 Fines de 2007: 1,000 |
| Contaminación | Minas antipersonal, |
| Área estimada de contaminación | 0.5km2 |
| Artículo 5 (limpieza de áreas minadas) | Plazo: 1 de octubre de 2009 |
| Esfuerzos para alcanzar el plazo | Ninguna: solicitud de extensión |
| Progreso en el desminado en 2007 | 2,586m2 (2006: 12,200m2) |
| Víctimas por minas y REG en 2007 | 0 (2006: 0) |
| Estimación de sobrevivientes por minas y REG | Desconocida, pero por lo menos 17 |
| Capacidad de ER | Sin cambios - adecuado |
| Disponibilidad de los servicios en 2007 | Sin cambios – inadecuado |
| Financiamiento para la acción contra las minas en 2007 | Internacional: $110,000 (2006: $325,000) Nacional: $500,000 (2006: $17,500) |
| Desarrollos clave desde mayo de 2007 | El 31 de marzo de 2008, Ecuador solicitó una extensión de ocho años para su plazo de cumplimiento del artículo 5. La ICBL criticó la extensión de esta solicitud; una versión modificada del Resumen Ejecutivo, remitida en agosto de 2008, no modificó la solicitud. En marzo de 2008 Raúl Reyes, el segundo en el mando del grupo armado no estatal colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), falleció tras haber pisado una mina sembrada en los alrededores de un campo de las FARC en Sucumbios, provincia de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. |

Política de Prohibición de Minas

La República del Ecuador firmó el Tratado de Prohibición de las Minas el 4 de diciembre de 1997 y lo ratificó el 29 de abril de 1999, convirtiéndose en un Estado Parte el 1 de octubre de 1999.

En 2008, Ecuador estuvo en el proceso de adoptar medidas legales para implementar el tratado a nivel nacional, incluyendo las sanciones penales tal como es requerido por el artículo 9. En abril y mayo, Ecuador declaró que el Centro Nacional de Desminado Humanitario, CENDESMI, la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, la Comisión Parlamentaria del Congreso Nacional, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) había preparado una reforma del código penal para las minas antipersonal. Esta no podría ser aprobada o culminada hasta que el Congreso Nacional, el que estuvo disuelto en noviembre de 2007, reasumiera sus funciones. Esto no ha ocurrido hasta agosto de 2008.

Ecuador remitió su décimo reporte del Artículo 7 del 25 de abril de 2008, incluyendo el año calendario 2007.

En la Octava Reunión de los Estados Partes del Tratado de Prohibición de las Minas, en Jordania en noviembre de 2007, Ecuador hizo una declaración sobre el desminado. Ecuador asistió a las reuniones intersesionales del Comité Permanente en junio de 2008, donde hizo una declaración sobre sus esfuerzos para cumplir con el Artículo 5 sobre desminado, y envió una presentación en representación de varios estados de América Latina con respecto a la resolución de mayo de 2008 sobre desminado de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ecuador no se ha comprometido activamente en las discusiones que los Estados Partes han tenido en materias de interpretación e implementación relativa a los artículos 1, 2 y 3. Sin embargo, Ecuador ha declarado que nunca ha participado en una operación militar conjunta con estados no parte del tratado y que su política internacional no le permite participar en operaciones militares con otros estados. Ecuador ha declarado también que nunca ha recibido una solicitud para el tránsito de minas antipersonal, y que no ha producido minas antivehículo con fusibles sensibles o dispositivos antimanipulación, y considera que 1,000 es un límite aceptable para el número de minas retenidas para entrenamiento.

Ecuador es parte de la Convención sobre Armas Convencionales (CCW) y de su Protocolo II Enmendado sobre minas terrestres. Participó en la Novena Conferencia Anual de Estados Partes de la Enmienda del Protocolo II el 6 de noviembre de 2007, pero no ha remitido su informe del artículo 13 en los últimos años. No es parte del Protocolo V sobre restos explosivos de guerra, pero asistió al protocolo de la Primera Conferencia Anual de Estados Partes el 5 de noviembre de 2007 como observador.

Ecuador participó en la Conferencia Diplomática de Dublín sobre Municiones en Racimo en mayo de 2008 y adoptó el texto final del tratado.

Producción, transferencia, uso, almacenamiento y destrucción

Ecuador no ha producido o exportado minas antipersonal en el pasado. El Monitor de Minas Terrestres tiene conocimiento del uso no gubernamental de minas antipersonal en Ecuador desde la culminación de la guerra con Perú en la frontera del Cenepa en 1998. En marzo de 2008, sin embargo, Raúl Reyes, el segundo en el mando del grupo armado no estatal colombiano, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, murió luego de haber pisado una mina sembrada en los alrededores de un campo de las FARC en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia. Las noticias dieron cuenta de la versión de la inteligencia militar colombiana que afirmaban que entre 15 y 20 minas explotaron muy cerca de Reyes, dentro de un perímetro de sólo 25m, accionadas por la huída de los guerrilleros. Dentro del primer círculo de protección se encontraron 120 minas, y en el área que rodea al campamento se encontraron hasta 1,200 minas enterradas.

Ecuador finalizó la destrucción de sus minas antipersonal almacenadas en enero de 2002, destruyendo un total de 260,302 minas. El 14 de agosto de 2007, Ecuador destruyó 1,001 minas antipersonal (600 TAB-1, 301 VS-50 y 100 PRB M-409 minas) anteriormente retenidas para entrenamiento.  La destrucción fue realizada en presencia de oficiales, medios y observadores regionales en la base militar Atahualpa, en las afueras de Quito. Ésta fue la segunda mayor reducción de minas retenidas para entrenamiento; en agosto de 2004, destruyó 1,970 minas.

En abril de 2008, el ejército ecuatoriano recuperó 14 minas entre otras armas de un campamento encontrado en el lado ecuatoriano de la frontera con Colombia. Los militares que participaron de la operación reportaron que una columna de las FARC, el Frente Daniel Aldana, operaba a lo largo de la frontera desde el sector. Expertos del Cuerpo de Ingeniería del Ejército hicieron un inventario de los explosivos y los materiales incautados y los destruyeron a través de detonación controlada.

Según su informe del artículo 7 de abril de 2008, Ecuador posee en la actualidad un total de 1,000 minas retenidas para entrenamiento (800 TAB-1, 158 VS-50, 25 P-4B, 11 PRB-M35 y 6 PMD-6M), las que se encuentran en la base militar Atahualpa. Ecuador no ha reportado aún de forma detallada sobre sus intenciones y actual utilización de sus minas retenidas, un paso acordado por los Estados Partes en la Primera Conferencia de Revisión en diciembre de 2004.

Problema de Minas terrestres y REG

Cinco provincias en el sur de Ecuador están contaminadas con minas antipersonal y en mucha menor cantidad con minas anti-vehículo y municiones sin explotar (MUSE), resultantes de la guerra del Cenepa con Perú por la disputa de un área en la frontera en los 90.  La parte de la frontera con mayor contaminación por minas es el área conocido como la Cordillera del Cóndor, que se encontraba en el centro del conflicto.

En su solicitud de extensión del plazo del Artículo 5, Ecuador –por vez primera desde la firma del Tratado de Prohibición de Minas- proveyó amplia información sobre la historia de su problema de minas terrestres y sobre el progreso realizado hacia el objetivo de convertirse en un estado libre de minas. Informó que el número original de áreas con sospecha de ser peligrosas (SHAs, suspected hazardous areas)  fue 128, cubriendo 621,034m2 , y que hasta el 31 de diciembre de 2007 había limpiado 66 áreas minadas, con un total de 118,707m2, equivalente a un promedio de casi 8 SHAs y 15,000m2 por año. De las restantes 62 SHAs, que cubren 502,327 m2, estudios actuales deben determinar que algunas de las áreas sospechosas están en realidad libres de minas terrestres.  Ecuador informó que no tienen SHAs a lo largo de su frontera con Colombia.

En el proceso de desminado de 66 SHAs, Ecuador destruyó 4,621 minas antipersonal, 65 minas anti-vehículo y ocho unidades de MUSE. A diferencia de muchos otros países, Ecuador otorgó particular importancia al número de minas terrestres que necesitaban ser limpiadas. Según su solicitud de extensión del plazo del Artículo 5, 10,910 minas fueron sembradas entre 1995 y 1998, de las cuales, 10,843 fueron minas antipersonal y las restantes 67, minas anti-vehículo, en las provincias de El Oro, Loja, Morona, Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe.  La provincia de Orellana ha sido declarada libre de minas.

Morona Santiago es la provincia con mayor contaminación por minas. Según la  solicitud de extensión del plazo del Artículo 5, hay 42 SHAs en Morona Santiago, o 67% del total restante, incluyen las últimas dos áreas, localizadas en el distrito de Changos, cuyo desminado está programado para 2017.  En la provincia de Zamora Chinchipe, hay 2,518 minas antipersonal en 143,219m2 y en la provincia de Pastaza hay 10 SHAs cubriendo un estimado de 10,000m2. A través de estudios realizados en Pastaza se ha determinado que sólo hay 29 minas en 10 áreas.

Un resumen del problema de minas terrestres en Ecuador hasta marzo de 2008

| Province Provincia | No. of remaining SHAs Número de SHAs restantes | Size of SHAs (m2) Tamaño de SHAs (m2) | No. of antipersonnel mines remaining Número de minas antipersonal restantes | No. of antivehicle mines remaining Número de minas anti-vehículo restantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loja and El Oro Loja y El Oro | 9 | 46,851 | 605 | 30 |
| Zamora Chinchipe | 1 | 143,219 | 2,518 | 0 |
| Morona Santiago | 42 | 302,257 | 2,771 | 0 |
| Pastaza | 10 | 10,000 | 29 | 0 |
| Total | 62 | 502,327 | 5,923 | 30 |

Según Ecuador, aunque el impacto socio-económico de las minas sobre una base nacional es menor al 5% de la población, la contaminación por minas y REG restringe y pone en peligro las actividades de subsistencia y el acceso al agua. Las tribus indígenas Shuar y Achuar están particularmente afectadas, a las que se les impide el acceso a grandes extensiones de sus tierras dedicadas a la agricultura tradicional y la caza.

Programa de Acción contra las Minas

Coordinación y gestión

CENDESMI es el responsible de la coordinación de las operaciones de la acción contra las minas, la conducción de educación sobre riesgo por minas y REG y la asistencia a los sobrevivientes. El Comando General de Desminado, CGD, del ejército ecuatoriano, la unidad operacional del CENDESMI, se encarga de las operaciones de desminado.

Desde 2001, el Programa de la OEA de Asistencia a la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, AICMA, ha asistido a Ecuador en la ejecución y gestión de su plan nacional de desminado. La Misión de Asistencia a la Remoción de Minas en Suramérica, MARMINAS, establecido por el Equipo de Defensa Inter-Americano en Mayo de 2003 para dar soporte en el desminado en Ecuador y Perú, provee consejería técnica a la OEA y monitorea las operaciones de desminado. CENDESMI informó que en 2007, siete monitores internacionales (cinco brasileros y dos chilenos) de MARMINAS brindaron apoyo a las operaciones de desminado.

La Escuela de Desminado Nacional de Ecuador ha formado a casi 500 soldados ecuatorianos como desminadores. En 2007, la escuela condujo seis cursos y cuatro cursos fueron planificados  par 2008.  Personal de acción contra las minas ha participado también en cursos internacionales organizados por los Estados Unidos y España. En 2006, el Componente de Supervisión Nacional fue creado para proveer al CENDESMI con personal entrenado y alcanzar mayor transparencia en los niveles nacionales e internacionales.

En una reunión en Tumbes, Perú, efectuada el 1 de junio de 2007, los gobiernos de Ecuador y Perú declararon que incluirían el desminado conjunto en las políticas gubernamentales de las zonas de frontera y le darían mayor prioridad a fin de alcanzar los requisitos de desminado humanitario del Acuerdo de Paz de Brasilia de 1998. el 6 de julio de 2007, y nuevamente el 18 -19 de febrero de 2008, los ministros de relaciones exteriores y defensa de ambos países se reunieron en Lima, Perú, dentro del marco del llamado “2+2” y acordaron fortalecer y promover el desminado humanitario conjunto.

Estatus del planeamiento estratégico de la acción contra las minas

El Comité de Directores del CENDESMI, en coordinación con el Comando General de Desminado y la oficina de OEA-AICMA en Quito, estableció prioridades de desminado sobre una base anual. En 2008, las comunidades Teniente Ortiz y Soldado Monge, en la provincia de Morona Santiago, fueron la prioridad para el desminado, además de las operaciones conjuntas con Perú en la Cordillera del Cóndor.

Integración de la acción contra las minas con la ayuda de emergencia, la reconstrucción y el desarrollo

El gobierno de Ecuador nunca ha reportado fuertes vínculos entre el desminado y el desarrollo, aunque la producción agrícola, la minería y el turismo son afectados, y cada sector podría expandirse si las áreas estuviesen libres de minas terrestres. Se afirma que el desminado en las provincias de El Oro, Loja y Morona Santiago, y en el departamento de Amazonas en Perú, contribuiría al desarrollo de las áreas fronterizas, incluyendo la construcción de tres grandes ejes viales y un puente internacional entre los dos países, que esperan beneficiar a 500,000 habitantes.

Aunque desde 2006 no ha sido conducido en Ecuador estudio alguno sobre el uso de la tierra luego del desminado, el impacto en cada provincia ha sido diferente y el uso esperado de la tierra es conocido.  En las provincias de El Oro y Loja, la remoción creciente de los recursos naturales, la agricultura y el turismo son posibles, mientras que en las provincias de Morona Santiago y Pastaza, se prevé la caza y mejores puntos para el tránsito de la población y el ejército. En la provincia de Zamora Chinchipe, podría alcanzarse una mayor utilización de los recursos naturales luego del desminado.

Evaluaciones de la acción contra las minas

En 2006, una misión de monitoreo fue conducida por el fondo conjunto Ecuador-Perú del proyecto de desminado en la Cordillera del Cóndor de la Comisión Europea (CE).  En enero de 2008, el Centro Internacional de Ginebra de Desminado Humanitario (CIGDH) condujo una evaluación regional de la estrategia de acción contra las minas CE 2002-2007. El objetivo de esta evaluación fue la de generar lecciones para la CE que podría ser aplicadas para mejorar el planeamiento y gestión de los proyectos, programas y políticas existentes de acción contra las minas.  Hasta agosto de 2008, esta evaluación no era de acceso público.

# Desminado

El CGD es la unidad operativa de desminado del CENDESMI y conduce todas las operaciones de desminado. En 2007, el Cuerpo de Ingeniería del Ejército ecuatoriano, estaba conformado por 60 desminadores, y, según la solicitud de extensión del plazo del Artículo 5, tenía los planes de incrementar el número de desminadores a 100 en octubre de 2009.  CENDESMI opera dos comandos regionales. Uno es el comando regional Tarqui, que cubre las provincias de El Oro y Loja y el otro es el comando regional Amazonas que cubre la provincia de Morona Santiago. Las misiones asignadas a estas unidades incluyen desminado, estudios técnicos, demarcado de áreas minadas, asistencia a víctimas y educación sobre riesgos de minas y REG.

Identificación de áreas peligrosas

Desde 2006, Ecuador ha conducido varios estudios de impacto a fin de major determinar la extensión de la contaminación por minas. En 2006 y 2007, estudios de impacto en las comunidades de Soldado Monge y Remolinos, en la provincia de Morona Santiago, identificaron 20 nuevas SHAs. En 2006,  en el cantón de Zapotillo, en la provincia de Loja, una nueva SHA fue identificada. Un estudio de impacto realizado en marzo de 2006 en los cantones de Pastaza y Arajuno, en la provincia de Pastaza, identificaron 10 SHAs con 29 minas sobre un área estimada de 10,000m2, afectando a cinco comunidades. Hasta mayo de 2008, el estudio de impacto iniciado en 2006 en la provincia de Zamora Chinchique aún continuaba efectuándose. El plan de trabajo incluido en la solicitud de extensión del plazo del Artículo 5 indica que el desminado en Zamora Chinchipe no se iniciará sino hasta 2015.

Según el ultimo informe del Artículo 7 de Ecuador, los equipos bajo la supervisión del CGD no habían aún evaluado dos SHAs en el cantón de Taisha, en la provincia de Morona Santiago, y en el cantón de Arenillas, en la provincia de El Oro,  y, por lo tanto, no había información disponible sobre el tamaño de las áreas o del número de las minas terrestres. Según CENDESMI, evaluaciones para el 2008 no han sido planificadas.

Demarcación y cerco de areas afectadas

En 2007, un nuevo SHA fue demarcado y hasta abril de 2008, ningún SHAs nuevo había sido identificado o demarcado.

Limpieza de minas y REG en 2007 y 2008

En 2007, el Cuerpo de Ingeniería del Ejército desminó 2,586m2, destruyendo 144 minas antipersonal, cuatro minas anti-vehículo y un dispositivo de MUSE. En 2007, con un presupuesto de US$826,836, el costo de la limpieza de 2,500 m2 fue de US$300 por m2, una cantidad excepcionalmente alta (aproximadamente 1$ por m2 es el promedio para la mayoría de países).

En julio de 2007, de acuerdo a su solicitud de extensión del plazo del Artículo 5, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos otorgó a Ecuador una parte del “equipo mecánico de limpieza de vegetación llamado “Sistema Tempestad”, el que ha sido utilizado desde septiembre de 2007 para el desminado en la provincia de Morona Santiago, donde se encuentran localizadas aproximadamente la mitad del total de áreas minadas. Se dice que Tempestad puede incrementar cinco veces más la productividad del desminado.  En julio de 2008, el Departamento de Defensa de EEUU acordó que Ecuador podría usar este sistema por un año más.

Resumen de los Esfuerzos para cumplir con el Artículo 5

Según el Artículo 5 del Tratado de Prohibición de las Minas, Ecuador es requerido de destruir todas las minas antipersonal de las áreas minadas que están bajo su jurisdicción o control lo antes posible, pero no después del 1 de octubre de 2009.

Desde 2005, Ecuador ha declarado en varias oportunidades su compromiso para cumplir con las obligaciones del Artículo 5. En 2005, el acuerdo OEA-CE para el proyecto conjunto Ecuador-Perú estableció que las actividades financiadas deberían permitir al Ecuador “alcanzar el objetivo de declarar su territorio nacional libre de minas antipersonal en 2010”. En 2006, CENDESMI indicó que Ecuador “haría todos los esfuerzos necesarios para concluir sus operaciones en 2009, y por tanto alcanzar el plazo dictaminado por el Tratado”.  Un documento sobre planeamiento de 2006 para el proyecto de acción contra las minas de la OEA en Ecuador establece que la meta para las autoridades de la acción contra las minas era cumplir con sus obligaciones del Artículo 5. Uno de los objetivos principales era alcanzar el estatus de “seguro de minas” para 2010. El 31 de marzo de 2008, sin embargo, Ecuador solicitó una prórroga para su plazo del Artículo 5 de ocho años –hasta el 30 de septiembre de 2017.  Un “Resumen Ejecutivo” revisado, remitido en agosto de 2008, no cambió la solicitud.

In its Article 5 deadline extension request, Ecuador listed several reasons why it was unable to meet its 10-year deadline and gave the same justification for why it needed eight additional years to meet its treaty obligations. They are: extreme weather; high density of vegetation; tropical diseases (malaria); the need for mechanical clearance; difficult access to SHAs; poor communication systems in the mined regions; lack of precise coordinates on the location of the mines; irregular terrain; and large quantities of mineral stones. Ecuador also considered a planned increase in personnel when projecting the time it needed. En su solicitud de extensión del plazo del artículo 5, Ecuador enumera varias razones que explican su incapacidad para alcanzar el plazo de 10 años y da la misma justificación para sustentar la necesidad de ocho años adicionales para cumplir con sus obligaciones para con el tratado. Estas son: clima extremo, alta densidad de la vegetación, enfermedades tropicales (malaria), la necesidad del desminado mecánico, acceso difícil a las SHAs, pobres sistemas de comunicación en las regiones minadas, falta de coordenadas precisas sobre la ubicación de las minas, terreno irregular, y grandes cantidades de piedras minerales. Ecuador también consideró un incremento de personal al momento de proyectar el tiempo necesitado.

La solicitud de extension también determina que el apoyo financiero internacional sería crucial para cumplir con sus obligaciones en 2017. Iniciando en 2010, Ecuador planea contribuir con $850,000, es decir, 75% más por año que lo dado anualmente por el gobierno desde 1999. Una contribución anual de $850,000 representa aproximadamente 64% del presupuesto proyectado para los ocho años.

En 1999-2007, Ecuador promedió 13,190m2 de desminado por año. El promedio alcanzado por año en 2005-2007 fue de 7,466m2 y en 2007 Ecuador sólo desminó 2,500m2. Aún si se considera que el clima y el terreno son obstáculos, los resultados anuales parecen ser extremadamente bajos bajo cualquier punto de vista.

# Desminado en 1999-2007

| Año | Desminado (m2) |
| --- | --- |
| 2007 | 2,500 |
| 2006 | 12,200 |
| 2005 | 7,700 |
| 2004 | 12,400 |
| 2003 | 25,000 |
| 1999–2002 | 58,907 |
| Total | 118,707 |
| Promedio por año | 13,190 |

Según la solicitud de extensión del plazo del Artículo 5, nuevo equipamiento y más desminadores deberían resultar en un índice mayor de productividad anual, que supere el promedio anual de 13,190m2 entre 1999 -2007. Para alcanzar el nuevo plazo, sin embargo, y en caso que el periodo de prórroga se concediera, Ecuador tendrá que desminar cinco veces más que su promedio anual entre 1999-2007, o liberar 65,000 m2 por año, a fin de cumplir con sus obligaciones del Artículo 5 en 2017.

Ecuador was said to be negotiating with the US Department of Defense in June 2008 for detection equipment that can be used in rocky riverbeds in the provinces of Loja and El Oro. Se dice que Ecuador estuvo negociando con el Departamento de Defensa de EEUU en junio de 2008 por equipos de detección que pueden ser utilizados en cauces rocosos en las provincias de Loja y El Oro.

Plan anual de desminado en la solicitud de extensión del Artículo 5

|  | Àrea planificada para desminar | Número de minas que se espera encontrar |
| --- | --- | --- |
| Año 1 | 21,365 | 86 |
| Año 2 | 10,150 | 28 |
| Año 3 | 8,460 | 16 |
| Año 4 | 12,264 | 136 |
| Año 5 | 6,576 | 57 |
| Año 6 | 52,354 | 617 |
| Años 7–8 | 323,390 | 4,081 |
| Total | 434,559 | 5,021 |
| “Otros” estimados por la máquina | 67,768 | 932 |
| Total restante para el desminado | 502,327 | 5,953 |

El plan de desminado de la solicitud de extensión demuestra que los índices de productividad anual seguirán siendo los mismos tal y como lo han  sido desde 1999 para los cinco primeros años del plan. Luego, en los años 7 y 8 del plan, cuando el desminado se producirá principalmente en Morona Santiago, donde se ubican la mayor cantidad de SHA restantes, los índices de desminado anual se dispararán a niveles sin precedentes. El desminado en los años 3 y 5 se producirá en algunos de los terrenos más difíciles (la justificación para el bajo resultado anual proyectado). Las provincias de El Oro y Loja, con 67,768 m2 restantes de SHA y 932 minas, serán desminadas cuando el equipo mecánico apropiado sea identificado para el terreno minado.

La ICBL ha declardo que, sobre todo, la duración de la solicitud parece ser excesiva. La cantidad de tierra que se espera limpiar cada año y la cantidad de minas que se espera encontrar son muy inferiores en relación a la cantidad de recursos utilizados y la productividad de otros estados que enfrentan circunstancias similares. Ecuador debería presentar un plan que intente progresos mucho mayores a los alcanzados en el pasado, debido especialmente a que los acuerdos de trabajo conjunto con Perú que tomaron tiempo para desarrollaron están siendo efectuados en la actualidad.

Víctimas por minas terrestres y REG

Ninguna víctima por minas y REG fue registrado en 2007 y en el primer cuarto de 2008 en Ecuador, y no han sido registrados accidentes por desminado.  El último incidente por minas registrado fue reportado en 2004 cuando un incidente provocó siete víctimas.

El número total de víctimas por minas y REG en Ecuador no es conocido, en tanto no hubo un mecanismo sistemático de recolección de datos para los incidentes por minas antes de que el programa nacional de acción contra las minas comenzara a mediados de 2001.  Las víctimas son recoletadas a través de estudios llamados de impacto que identifican las víctimas en áreas específicas pero no se ha obtenido nueva información entre 2006 y a lo largo de mayo de 2008.   Los estudios para algunas áreas todavía siguen pendientes.

OEA AICMA mantiene un registro de víctimas y de los servicios recibidos por los sobrevivientes. El registro contenía información sobre 19 víctimas civiles registradas entre 1981 y 2004 (cuatro personas asesinadas y 15 heridas);  también se registraron tres sobrevivientes militares.  En 2008, CENDESMI reportó que uno de los sobrevivientes había muerto debido a un trauma psicológico.

Hay por lo menos 1.6 millones de personas con discapacidad en Ecuador (13.2% de la población).

Educación sobre el riesgo de minas terrestres y REG

Durante 2007, la educación sobre el riesgo (ER) de minas y REG continuó siendo efectuada por el CGD en cooperación con OEA AICMA y la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE). OEA AICMA siguió coordinado las actividades de ER. Alcanzaron a 1,875 personas en las provincias de El Oro, Loja y Morona Santiago; 36 personas fueron capacitadas para proveer sesiones ER. El número es similar al 2006 cuando 1,737 recibieron ER. Como en 2006, el principal foco fue en Morona Santiago (1,229 beneficiarios, 66% del total de beneficiarios).

La ER es provista a través de campañas participativas de varios días y visitas de seguimiento son realizadas en las comunidades en riesgo. Las campañas están dirigidas a los adultos (principalmente agricultores y cazadores) y niños, así como a profesores y líderes locales. Las actividades buscan dar soluciones a los comportamientos riesgosos en las comunidades afectadas.   Los métodos utilizados incluyen las visitas de casa en casa y la distribución de materiales entre ellos los pósteres. El mensaje principal difundido fue “las minas matan”.

En mayo de 2007, el CGD, OEA AICMA y la CRE iniciaron la primera de las cuatro fases en la segunda campaña de ER en el cantón de Tiwinza en la provincia de Morona Santiago, la que se dirigió específicamente a los niños de las comunidades indígenas.  Durante la primera fase, los alcaldes y profesores de 10 comunidades fueron capacitados para duplicar los mensajes de ER en sus comunidades. Se planificó tener 15 líderes Shuar entre los participantes pero sólo ocho de los líderes de las comunidades seleccionadas y dos de otras comunidades no seleccionadas pudieron participar. Los educadores también recibieron materiales en español y en el lenguaje local Shuar. La traducción de los mensajes al Shuar aparentemente resolvió la barrera del lenguaje reportada previamente como limitante de la efectividad de la ER en las comunidades Shuar.

En octubre y noviembre, la segunda fase de la campaña, el entrenamiento y actividades en ER fueron provistos a 13 comunidades Shuar, beneficiando a 729 personas (niños, profesoras y líderes de la comunidad). Una nueva comunidad, Shaime, fue agregada a la lista de áreas con necesidad de ER, llevando a 16 el total de comunidades beneficiadas en Tiwinza. Alrededor de 60 personas recibieron ER en Shaime en 2007. La tercera fase se ocupará de las conductas seguras y  los materiales diseminarán en todas las comunidades. La cuarta fase será una campaña de “refuerzo” de los mensajes.  La primera campaña en ER en el cantón fue conducida en 2005-2006 y alcanzó a 2,075 personas.

En noviembre de 2007, la ER fue provista a alrededor de 500 autoridades ecuatorianas y peruanas civiles, militares y policiales en el campamento bi-nacional fronterizo de Selva Río Morona (V Campamento Binacional Fronterizo de Selva Río Morona) en la frontera ecuador-peruana en la provincia de Morona Santiago.

En la provincial de Loja, las actividades de ER se centraron en el cantón de Zapotillo y alcanzó a

611 personas en marzo de 2007, con una segunda visita en agosto. En la provincia de El Oro, se visitaron las comunidades en el cantón de Arenillas y una visita de seguimiento fue conducida en agosto; 35 personas fueron beneficiadas. OEA AICMA mantiene un número telefónico de libre acceso para el público a fin de reportar la presencia de minas y REG y escuchar los mensajes de ER.

Visitas regulares de monitoreo a zonas demarcadas demostraron que la demarcación y el cerco estaban en buenas condiciones.

En la Octava Reunión de los Estados Partes, Ecuador declaró que alrededor de 37,000 personas habían sido beneficiadas por ER, que incluye a 21,060 personas beneficiadas a través de la radio en la provincia de El Oro.  En El Oro, 23,806 personas fueron beneficiadas entre 2002 y 2008.

Asistencia a Víctimas

Los sobrevivientes de minas y REG son tratados dentro del sistema general de salud, pero se dice que la asistencia a los sobrevivientes militares es mejor que la provista a los civiles. En algunas provincias afectadas por minas, la pobreza de las redes de caminos obliga la evacuación de las víctimas por helicóptero.

La rehabilitación física es provista principalmente por la Fundación Hermano Miguel en Quito y su Centro de Atención Integral al Discapacitado, CAID, que provee dispositivos prostéticos y ortopédicos. El centro está bien equipado y tiene un personal que trabaja según los estándares internacionales, pero el costo de los aparatos limita el acceso de las personas con discapacidad. El centro recibe anualmente visitas de voluntarios que lo asisten con la provisión de servicios a los pacientes pobres.

Ecuador tiene legislación que otorga apoyo a los sobrevivientes del conflicto del Cenepa y varias leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidades. La legislación es generalmente aplicada, aunque el acceso a ella sigue siendo una preocupación. La ley también estipula que las empresas con más de 25 miembros de personal necesitan emplear a personas con discapacidad. A través de la iniciativa “Ecuador sin Fronteras” encabezada por el vice-presidente, trabajos para 1,184 personas con discapacidades fueron creadas en 2007. Por ley, las personas con discapacidad de escasos recursos también pueden obtener pensiones mensuales y excepciones de impuestos. El 3 de abril de 2008, Ecuador ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Opcional.

La estrategia de acción contra las minas del CENDESMI incluye la asistencia a las víctimas. El Ministerio de Salud Pública es parte del CENDESMI.  Las actividades, incluyendo el cuidado médico y la rehabilitación, la reintegración socio-económica, el material de apoyo y la seguridad social, son realizadas por OEA AICMA. Hasta junio de 2008, cinco sobrevivientes civiles habían recibido asistencia y siente estaban en la lista de espera.  En 2007, dos hombres y una mujer recibieron asistencia ortopédica bajo este programa; un sobreviviente recibió múltiples servicios.

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, supervisa las políticas de gobierno y de información sobre asuntos de discapacidad.

En el formulario J de su informe del Artículo 7, Ecuador informó sobre los servicios provistos a través de OEA AICMA. En julio de 2007, se acordó que los desminadores peruanos involucrados en accidentes por minas  y REG deberían ser evacuados a través del territorio ecuatoriano hacia un hospital en Quito.

Después de una visita de monitoreo en 2006, el Fondo Especial para la Discapacidad (FED) del CICR para los Discapacitados trató de introducir la tecnología de prótesis de polipropileno en el CAID a fin de reducir costos. No obstante, debido a regulaciones complicadas de aduanas, la donación de materiales y equipo para asistir a 50 pacientes fue retrasada. La tecnología de polipropileno no había sido introducida hacía finales de 2007. Un técnico recibió capacitación actualizada en el centro regional FED en Managua, Nicaragua, y técnicos locales recibieron apoyo técnico durante una visita de seguimiento del SFD.

Apoyo para la Acción contra las Minas

El Monitor de Minas Terrestres no está al tanto de ningún costo estimado a largo plazo para satisfacer las necesidades de acción contra las minas (incluyen la ER y la asistencia a las víctimas) en Ecuador. En marzo de 2008, Ecuador proveyó un costo total estimado en $10,560,040 (€7,701,874) para cumplir con sus obligaciones del Artículo 5 durante el periodo de 2010 a 2017, con costos totales anuales de $1,238,100 (€902,998) desde 2010 hasta 2013, los que aumentaron a $1,401,910 (€1,022,471) para cada uno de los cuatro años restantes. En julio de 2008, Ecuador corrigió su costo total estimado para el cumplimiento del Artículo 5 y lo redujo a $9,321,940 (€6,798,877) para el mismo periodo, pero no otorgó una justificación para el cambio en el financiamiento o cualquier nueva información sobre los costos anuales. Ecuador no ha provisto un costo total estimado para el cumplimiento de las obligaciones en ER o asistencia a las víctimas.

El apoyo internacional para la acción contra las minas en Ecuador programado hasta la fecha se ha realizado principalmente a través del marco del acuerdo de  cooperación firmado entre Ecuado y OEA AICMA en 2001. OEA AICMA es responsable de la gestión de los fondos asignados a Ecuador a través de este acuerdo. En 2007, Ecuador y Perú siguieron coordinando la movilización de recursos como parte de los esfuerzos de cooperación en la acción contra las minas.  Ecuador y Perú sostuvieron reuniones conjuntas en 2007 con donantes internacionales a fin de asegurar asistencia técnica y financiera. Otras reuniones fueron planificadas para algún momento en 2008.  El ministerio de Relaciones Exteriores moviliza recursos internacionales de fuentes externas a la OEA.

Soporte nacional para la acción contra las minas

Se reportó que el soporte nacional para la acción contra las minas en 2007 otorgado por el gobierno de Ecuador fue equivalente a aproximadamente $500,000 (€364,671). Este apoyo consistió en la provisión de 60 desminadores, de equipo, de materiales explosivos para las operaciones del CGD y un helicóptero y tripulación para la evacuación de emergencia. Ecuador también dio cuenta de $326,836 (€238,375) en financiamiento adicional proveniente de agencies internacionales.  El financiamiento nacional reportado en 2006 fue de €14,000 ($17,588), basado únicamente en contribuciones reportadas por la OEA AICMA. En su solicitud de extensión del Artículo 5, Ecuador informa un compromiso anual de $850,000 entre 2010-2017.  En las reuniones intersesionales del Comité Permanente de junio de 2008, Ecuador informó sobre un compromiso de $500,000 por año para toda la duración del periodo de prórroga.  Aunque Ecuador corrigió su costo total estimado para el desminado en julio de 2008, no realizó correcciones o comentarios sobre compromisos futuros para el financiamiento nacional.

Cooperación internacional y asistencia

En 2007, España informó haber provisto $109,688 (€80,000) a través de la OEA AICMA destinada a la acción contra las minas no especificada en Ecuador.  El financiamiento para la acción contra las minas reportado en 2007 fue aproximadamente 66% menos que el reportado en 2006. El financiamiento anual  a Ecuador ha disminuido cada año desde 2005. no obstante, como en años anteriores, el financiamiento regional que fue provisto en 2007 para el desminado en la frontera Ecuador-Perú sin especificaciones en los fondos asignados para cada país. Canadá contribuyó con C$171,505 ($159,777) e Italia contribuyó con  €14,000 ($19,195), ambos a través de la OEA AICMA.  La OEA reportó que los fondos anteriores de la CE para el desminado de la frontera, comprometidos en 2006 y que totalizaban €1  millón de euros, se distribuyeron de forma igualitaria entre las autoridades de la acción contra las minas en Ecuador y Perú.

Ecuador informó que el financiamiento confirmado de la OEA AICMA, para 2008-2009, alcanza un total de $409,284. Las contribuciones reportadas proceden de Canadá, España y la CE.  En junio de 2008, Ecuador estableció que requería de $1.5 millones por año para cumplir con sus obligaciones del Artículo 5, incluyendo $1millón procedente de las donaciones internacionales.  Este total se basa presumiblemente de los costos estimados sólo para 2008 y 2009. Según los costos estimados por Ecuador en marzo de 2008, se requiere $388,100 anuales, en financiamiento internacional entre 2010 y 2013, y $551,910 entre 2014 y 2017.  (Ecuador no ha ajustado aún estos requisitos con sus costos estimados y corregidos en julio de 2008). Si bien el financiamiento, según los niveles de 2007, parecen insuficientes para satisfacer las necesidades a corto plazo de acción contra las minas de Ecuador, el financiamiento confirmado nacional e internacional para 2008 y 2009 parece ser más cercano para alcanzar los requisitos de financiamiento a largo plazo de la solicitud de extensión del plazo del Artículo 5 de Ecuador. No obstante, ni los fondos nacionales ni los internacionales parecen dirigirse a la satisfacción de las necesidades pendientes de la asistencia a las víctimas.

Anteriormente, Ecuador remitió sus informes sobre el Artículo 7 el 30 de abril de 2007, 3 de mayo de 2006 (para el año calendario 2005), 24 de enero de 2006 (para el año calendario 2004), 23 de junio 2004, 31 de mayo de 2002, 5 de marzo de 2001, 23 de agosto de 2000 y 29 de marzo de 2000. Un reporte con fecha del 30 de abril de 2003 no ha sido publicado en el sitio web de las NNUU.

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 351.

Raúl Tortolero, “Documentan muerte de Reyes por minas”, 25 de marzo de 2008, www.exonline.com. Ver informe sobre Colombia en esta edición del Monitor de Minas Terrestres.

Informe del Artículo 7, Formulario G, 25 de abril de 2008. Ecuador revisó este total varias veces. Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres de 2004, p. 402.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 6 de mayo de 2008, p. 2 e Informe del Artículo 7, formulario D, 25 de abril de 2008.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2004, p. 402.

“Tropas ecuatorianas encuentran armas y químicos en un campamento clandestino”, Servicio de Monitoreo de la BBC para las Américas, 22 de abril de 2008.

Informe del artículo 7, formulario D, 25 de abril de 2008.

Solicitud de extension del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 17.

“Sección I, Perfil de la Acción contra las Minas – Ecuador y Perú”, OEA AICMA, www.aicma.oas.org

Los datos en el anexo 2 de la solicitud de extensión y la narrativa de la solicitud de extensión no coinciden completamente. El SHA restante al que se hace referencia en este informe fue calculado haciendo uso de los datos encontrados en la tabla del anexo 2 de la solicitud de extensión a través de la resta del total del área desminado del total del SHA en cada una de las cinco provincias restantes afectadas por minas. La declaración de Ecuador ante el Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre Riesgos de Minas y Tecnologías para la Acción contra las Minas, Ginebra, 4 de junio de 2008, decía que restaban 498,542 m2. existen también pequeñas diferencias en el número de minas restantes  en un rango mayor a las 100 minas y en el número de tareas restante; el estimado del área contaminada difiere en 3,785m2.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 7 de mayo de 2008.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 20. El número de minas citado en la solicitud de extensión no se añaden al número estimado original y al actual número encontrado. El número estimado de minas restantes es de 5,953, pero es probable que resulte ser un número diferente una vez que el desminado haya sido completado.

Informe del Artículo 7, 25 de abril de 2008, pp. 6-7.

Basado en la tabla del anexo 2 de la Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008.

Ibid.

Solicitud de extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, pp. 21-25.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 26 de julio de 2007.

Ibid, 7 de mayo de 2008.

Ibid.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 17.

Ibid, p. 8.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 7 de mayo de 2007.

Declaración de Ecuador, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre el Riesgo de Minas y Tecnologías de Acción contra las Minas, Ginebra, 25 de abril de 2007.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 7 de mayo de 2007.

EC, “Informe de Monitoreo PERU- PE – sobre la Acción contra las Minas en la Cordillera del Cóndor del Perú/Ecuador”, MR-30542.01, 10 de julio de 2007. Para detalles sobre el proyecto CE, ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, pp. 400-401.

Correo electrónico de Ted Paterson, Jefe de Evaluación e Investigación de Políticas, CIGDH, 5 de mayo de 2008.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 16.

Ibid, p. 17.

OEA, “Acción contra las Minas en la Cordillera del Cóndor de Perú/Ecuador”, Formulario de solicitud de subvención a la CE, mayo de 2003, p. 6.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 55 y anexo 3.

Article 7 Report, 25 April 2008, p. 7. Informe del Artículo 7, 25 de abril de 2008, p. 7.

Response to Landmine Monitor questionnaire by Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 7 May 2008. Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 7 de mayo de 2007.

Ibid.

Ibid.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 52.

Ibid, p. 42.

Correos electrónicos de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 24 de Julio de 2008; y Adriana C. Frenchia, OHMA-Programa de Acción contra las Minas, OEA, 26 de agosto de 2008.

Correo electrónico de Jaime Barberis Martínez, ex presidente, CENDESMI, 17 de mayo de 2006.

“Sección I: Perfil de la Acción contra las Minas -Ecuador y Perú”, OEA AICma, www.aicma.oas.org, p.2.

Declaración del Ecuador, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre el riesgo de minas y Tecnologías para la Acción contra las Minas, Ginebra, 10 de mayo de 2006.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, (Resumen Ejecutivo corregido), 3 de julio de 2008.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 13.

Declaración del Ecuador, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre el riesgo de minas y Tecnologías para la Acción contra las Minas, Ginebra, 4 de junio de 2008.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 54.

Ibid, anexo 2, p. 82.

Ibid, p. 55.

Ibid, pp. 63–67.

Ibid, p. 67.

“Crítica del ICBL a la Solicitud de Extensión de Ecuador”, mayo de 2008.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 6 de mayo de 2008.

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 329.

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 356.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 6 de mayo de 2008.

Informe del Artículo 7, Formulario C, 25 de abril de 2008.

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 357; y Solicitud de Extensión al plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 10..

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 357.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 6 de mayo de 2008; y “Victimas de Minas”, OEA AICMA, www.aicma-ec.org

“Distribución de la personas con discapacidad por tipo de deficiencia”, CONADIS, www.conadis.gov.ec.

Al menos que se indique de otra forma, la información fue tomada del Informe del Artículo 7, formulario I, 25 de abril de 2008.

Ver también “Educación Preventiva”, OEA AICMA, www.aicma-ec.org.

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 355.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 44.

Declaración de Ecuador, Octava Reunión de los Estados Partes, Mar Muerto, 19 de noviembre de 2007.

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 356.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p.48.

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 356.

Declaración de Ecuador, Octava Reunión de los Estados Partes, Mar Muerto, 19 de noviembre de 2007.

Ver el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 356.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p.44.

Ibid, p. 53.

SED CICR, “Informe Anual 2007”, Ginebra, Febrero de 2008, p. 34; y ver también “Programas CAID”, Fundación Hermano Miguel.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 6 de mayo de 2008.

Departamento de Estado de EEUU, “Informes de países 2007 sobre Prácticas en Derechos Humanos: Ecuador”, Washington DC, 11 de marzo de 2008.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 6 de mayo de 2008.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p.6.

Declaración de Ecuador, Octava Reunión de los Estados Partes, Mar Muerto, 19 de noviembre de 2007.

“Victimas de Minas”, OEA AICMA, www.aicma-ec.org.

Informe del Artículo 7, Formulario J (incorrectamente denominado como Formulario E), 25 de abril de 2008.

Departamento de Estado de EEUU, “Informes de países 2007 sobre Prácticas en Derechos Humanos: Ecuador”, Washington DC, 11 de marzo de 2008.

Informe del Artículo 7, Formulario J (incorrectamente denominado como Formulario E), 25 de abril de 2008.

Ibid.

CICR FED, “Informe Anual 2007”, Ginebra, Febrero 2008, p. 34.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p.70.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, (Resumen Ejecutivo corregido), 3 de julio de 2008, p.5.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 50.

Ibid, p. 51.

Declaración de Ecuador, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre Riesgo en Minas y Tecnologías de Acción contra las Minas, Ginebra, 4 de junio de 2008.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 6 de mayo de 2008.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 52.

Ibid, p. 70.

Declaración de Ecuador, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre Riesgo en Minas y Tecnologías de Acción contra las Minas, Ginebra, 4 de junio de 2008.

Informe del Artículo 7, Formulario J, 25 de abril de 2008. La OEA informó sobre contribuciones a Ecuador de $107,736 provenientes de España en 2007. Correo electrónico de Adriana C. Frenchia, OEA, 26 de agosto de 2008.

Correos electrónicos de Carly Volkes, Oficial de Programa, Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (Foreign Affairs and International Trade Canada), 20 de mayo de 2008; y Manfredo Capozza, Consejero de Desminado Humanitario, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1 de febrero de 2008. La OEA informo sobre contribuciones a Ecuador de $84,774 y $9,326, provenientes de Canadá e Italia respectivamente, en 2007.

“Sección I: Perfil de la Acción contra las Minas – Ecuador y Perú”, OEA AICMA, www.aicma.oas.org.

Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres de Bolívar Torres Cevallos, CENDESMI, 6 de mayo de 2008.

Declaración de Ecuador, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre Riesgo en Minas y Tecnologías de Acción contra las Minas, Ginebra, 4 de junio de 2008.

Solicitud de Extensión del plazo del Artículo 5, 31 de marzo de 2008, p. 70.