افغانستان

| 1 مارچ 2003 | کشور عضو از |
| --- | --- |
| ندارد | قانون تطبیق معاهده |
| 13 می 2008 | تاریخ تحویلی آخرین گزارش ماده 7 |
| مدت تعیین شده: 1 مارچ 2007 تاریخ تکمیل: اکتوبر 2007 | ماده 4 (تخریب ذخایر مهمات) |
| ابتدا: 1076 اخیر: 2680 | ماده 3 (ماین های حفظ شده) |
| ماین های ضد وسایط نقلیه و ماین های ضد پرسونل، ماین های تعبیه شده (IEDs)، پارچه های مهمات (Sub munitions) وسایر مواد منفجرناشده (UXO) و مهمات متروکه (AXO) | آلوده با |
| 722 کیلومتر مربع | منطقه آلوده به طور تخمینی |
| مدت تعیین شده: 1 مارچ 2013 | ماده 5 (پاکسازی ماین ها) |
| نامعلوم | احتمال دسترسی به مقاصد |
| مناطق ماین: 27.2 کیلومتر مربع (2006:25.9 کیلومتر مربع) مناطق جنگ: 148.8 کیلومتر مربع (2006: 107.7 کیلومتر مربع) مناطق ملغا/حذف شده: 78.7 کیلومتر مربع (2006: 33.5 کیلومتر مربع | رشد ماین روبی در سال 2007 |
| مجموع: 811 (2006: 796) ماین ها: 339 (2006: 285) پارچه های مهمات: 30 (2006: 22) سایر مواد منفجرناشده جنگی: 243 (2006: 224) ماین های تعبیه شده/نوع های دیگر: 15 (2006: 44) مهمات ناشناخته شده: 123 (2006: 21) | تلفات ماین/مواد منفجرناشده جنگی در سال 2007 |
| کشته: 208 (2006: 98) مجروح: 601 (2006: 698) نامعلوم: 2 (2006: 0) | تجزیه تلفات |
| 52000 تا 60000 | تعداد تخمینی قربانیان ماین/مواد منفجرناشده جنگی |
| کافی | ظرفیت آگاهی از خطرات |
| در حال رشد اما هنوز ناکافی | موجودیت خدمات در سال 2007 |
| متوسط | رشد کمک به قربانیان (VA25) مقاصد |
| بین المللی: 86.3 میلیون دالر (2006: 87.5 میلیون دالر) ملی: 290000 دالر (2006: 0) | وجوه مالی ماین روبی در سال 2007 |
| با وجودیکه طالبان از ماین های ضد پرسونل و ماین های ضد وسایط نقلیه در سالهای 2007 و 2008 استفاده میکردند، اما بیشتر شورشیان از بامب های تعبیه شده در کنار جاده، قابل کنترول از راه دور معمولاً به خاطر هدف قراردادن وسایط نقلیه استفاده کرده است. افغانستان در اکتوبر سال 2007، هفت ماه بعد از ختم موعد تعیین شده، تخریب ذخایر ماین های ضد پرسونل را تکمیل کرد. تعداد دقیق ماین های تخریب شده معلوم نیست و نیاز به توضیح دارد. اما ماین روبی به یک عمل منطقه ای با تیم های کوچکتر و تأکید بیشتر بر کاهش اراضی از طریق سروی تخنیکی تبدیل شده است. پیشنویس پلان عمل ملی افراد دارای معلولیت در افغانستان برای سال های 2008 - 2010 جهت تأیید به حکومت افغانستان ارجاع شده است، این سند مبتنی بر برنامه مقاصد کمک به قربانیان افغانستان 2005 الی 2009 ساخته شده است. | انکشافات عمده از ماه می 2007 بدینسو |

پالیسی منع ماین:

جمهوری اسلامی افغانستان در 11 سپتامبر 2002 به معاهده منع ماین توافق کرد و در 1 مارچ 2003 عضویت این معاهده را اخذ کرد. افغانستان تا هنوز قانون ملی تطبیق جدید به شمول ضمانت کیفر اجرایی برای معاهده منع ماین را نپذیرفته است. افغانستان ششمین گزارش ماده 7 را که شامل سال 2007 هم میشود در 13 می 2008 تحویل داد.

افغانستان در هشتمین نشست کشور های عضو معاهده منع ماین در کشور اردون در نوامبر 2007 شرکت ورزید، و در رابطه به تخریب ذخایر مهمات، ماین روبی و کمک به قربانیان بیانیه ایراد نمود. افغانستان هم چنان در نشست های بین المجلسی کمیته دایمی در جون 2008 شرکت نموده و در رابطه به ماین روبی و کمک به قربانیان بیانیه های هم داشته است.

این کشور تا هنوز در مورد تفسیر و تطبیق مواد های 1، 2 و 3 معاهده به خصوص موضوعات مربوط به عملیات مشترک نظامی با کشور های غیر عضو، انبار مهمات خارجی و ترانزیت ماین های ضد پرسونل و ماین های ضد وسایل نقلیه با فیوز های حساس یا غیر قابل کنترول و تعداد ماین های محفوظ مجاز برای تمرین اظهار نظر نکرده است.

افغانستان کنوانسیون قراردادی سلاح را در 15 اپریل 1981 امضا کرد، اما هیچ گاهی آنر تصویب نکرد و بناً عضو کنوانسیون و مقاوله نامه های آن در مورد ماین و مواد منفجرناشده دوران جنگ نمیباشد. این کشور همچنان در کنفرانس دیپلماتیک دوبلین در مورد مهمات خوشه ای در ماه می 2008 شرکت نکرد.

تولید، انتقال و استفاده:

تا هنوز شواهدی وجود ندارد که افغانستان ماین های ضد پرسونل را تولید و یا صادر کرده باشد. تعداد زیاد ماین از منابع متعدد به طرف های درگیر در جریان سالهای جنگ مسلحانه در افغانستان ارسال گردیده است. اما، گزارش موثق از تهیه ماین های ضد پرسونل به گروه های غیر حکومتی توسط منابع خارجی در جریان سال های اخیر در دست نیست.

ذخایر و تخریب:

افغانستان نتوانست ذخایر مهمات را تا 1 مارچ 2007 ختم موعد تعیین شده تخریب کند. در اپریل 2007، افغانستان به کشور های عضو اطلاع داد که با وجود تخریب 486226 ماین ذخیره شده، دو دیپوی ذخیره ماین های ضد پرسونل در ولایت پنجشیر در 150 کیلومتری کابل باقی مانده است. مقامات ولایتی پنجشیر ماین ها را برای تخریب در وقت معیینه آماده نساخته اند.

در 11 اکتوبر 2007، افغانستان به واحد حمایوی تطبیق معاهده منع ماین اعلام کرد که حالا ما تخریب ذخایر تمام انواع ماین های ضد پرسونل را تکمیل کرده ایم. با وجود حقیقت که افغانستان نتوانست موعد تعیین شده را مراعات کند، این کشور متعهد به تعهدات کنوانسیون اتا وا میباشد.

در هشتمین نشست کشور های عضو در نوامبر 2007، افغانستان به کشور های عضو اطمینان داد که تخریب ذخایر تمام انواع ماین های ضد پرسونل را تکمیل کرده است. این کشور گفت که بعد از گفتگوهای طویل با گروه ها و اجتماعات مختلف، وزارت دفاع ملی و تیم های سروی مهمات امکان دسترسی به دیپوهای مهمات دره ولایت پنجشیر را پیدا کرده و ماین های ضد پرسونل و مهمات باقی مانده را انتقال دادند. سرانجام این تلاش ها به تخریب بیش از نیم میلیون مجموع ماین های ضد پرسونل که در این کشور ذخیره شده بود، انجامید. از همین لحاظ مردم و دولت افغانستان مفتخر این کمال تاریخی خود هستند. علیرغم حقیقت که افغانستان نتوانست موعد تعیین شده را مراعات کند، ما نمی توانیم کوشش های عظیم مجریان همکار ما و جامعه جهانی را در شرایط بسیار خطیر نادیده بگیریم.

افغانستان تأیید کرد که مکلفیت خود را تحت ماده 4 در گزارش ماده 7 اخیر خود، تخریب ذخایر مهمات را تکمیل کرده است. تا هنوز معلوم نیست که چی تعداد ماین بعد از موعد تعیین شده، مارچ 2007، علاوه بر 486226 که قبلاً گزارش شده بود، تخریب گردیده است. در گزارش ماده 7 اخیر خود، افغانستان نگاشته 81595 حلقه ماین ذخیره شده ضد پرسونل را در جریان سال 2007 تخریب کرده است. به تعداد 71436 ماین PFM-1 در ولایت کنر تخریب گردیده است.

بازیافت و ضبط:

به تعداد 81595 ماین ذخیره شده ضد پرسونل در سال 2007 تخریب گردید، ظاهراً شامل دو دیپوی ولایت پنجشیر میشود، اما سایر ماین های ذخیره شده را که در جریان سال 2007 از طریق turn-ins کشف، ضبط و یا بدست آمده است هم دربر میگیرد. ماین ها طی 114 محفل در 22 محل مختلف تماماً با آتش زنی های باز تخریب گردیدند.  بعضی از محافل تخریب ماین ها در ماه های نوامبر و دسامبر بعد از تکمیل برنامه تخریب ماین ها انجام شد. نوعیت و تعداد ماین های تخریب شده همراه اسم محل و تاریخ تخریب با جزئیات در گزارش ماده 7 افغانستان به اشکال F و G درج شده است.

ماین ها نگهداری شده برای تمرین و انکشاف:

افغانستان اعلام داشت که در جریان سال 2007 حد اکثر تعداد ماین های حفظ شده برای مقاصد تربیوی 2680 حلقه ماین میباشد. این مجموعه دارای 626 ماین بیشتر از مجموعه ماین های حفظ شده سال 2006 میباشد. افغانستان بنا بر ضرورت برنامه های تربیوی خود، یک تعداد متغیر ماین ها را نگهداری میکند و این تعداد نیاز به تصویب وزارت دفاع ملی دارد. این ماین ها از طریق کشف و ضبط بدست آمده و روند کشف و ضبط در سراسر این کشور ادامه دارد.

در جریان نشست های بین المجلسی در جون 2008 در ژنیو، داکتر محمد حیدر رضا، مدیر برنامه های مرکز ماین روبی برای افغانستان (MACA) "در گذشته مرکز ماین روبی ملل متحد برای افغانستان، UNMACA"، به نظارت از ماین گفت که ا فغانستان هیچ ماین زنده را برای تمرین حفظ نکرده است. وی گفت تمام ماین های که به مقصد تمرین حفظ شده بدون فیوز میباشد، فیوز ها طور جداگانه قبل از استفاده برای تمرین از بین برده شده است.

در آخرین گزارش ماده 7 خود، افغانستان معلومات را در شکل D در مورد ماین های حفظ شده تهیه کرده است. آنجا مینگارد: " مرکز ماین روبی ملل متحد برای افغانستان از ماین های حفظ شده ضد پرسونل در مراکز تربیوی خویش در کابل و کندهار جهت آماده ساختن سگ های ماین پال مجریان همکارش استفاده میکنند... مجریان همکار، تحت نظارت مرکز ماین روبی ملل متحد برای افغانستان، ماین های ضد پرسونل را برای تربیه ماین پاک ها و سک های ماین پال شان استفاده میکنند." و هم چنان ذکر شده: " مرکز ماین روبی برای افغانستان، ماین هارا برای اینکه در آینده برای تمرین های امتحانی و آماده سازی در جاهای امن شاید به آن نیاز پیدا کنند، ذخیره میکند."

گروه های مسلح غیر حکومتی:

در سال 2007، میزان فعالیت های شورشی سریعاً نظر به سال گذشته، خصوصاً در مناطق جنوب و شرق افغانستان بالا رفت. اکثریت گزارش های حملات انفجاری شامل ماین های ضد پرسونل نمیشود که حملات خودکش گفته میشود، ولی گزارش های مطبوعات معمولاً حملات را به ماین های زمینی نسبت میدادند. اما آنها ماین ها تعبیه شده هستند که از راه دور در حملات کنار جاده معمولاً به مقصد هدف قراردادن وسایط نقلیه انفجار داده میشوند. اگر چه، گزارش ها حاکی از استفاده ماین های ضد پرسونل و ضد وسایط توسط طالبان در سال های 2007 و 2008 وجود دارد.

در ماه می 2007، پنج طفل توسط انفجار یک ماین کشته شدند و نیروهای پولیس ادعا کردند که ماین متذکره جدیداً توسط طالبان تعبیه شده بوده است. همچنان در ماه می، نیروهای ائتلاف ادعا کردند که شورشیان را با یک حلقه ماین ضد پرسونل در ولایت خوست توقیف کرده اند. در جون 2007، سه عسکر کانادایی در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار هنگامیکه دو ماین ضد وسایط معه یک ماین ضد پرسونل انفجار داده شد، کشته شدند. این ماین ها در راه تردد عساکر دو پوسته امنیتی که 600 متر از هم فاصله دارد، جدیداً جابجا گردیده بود.

در جولای و آگست 2007، مردم و مقامات ولایت هلمند، طالبان را متهم به ماین گذاری های ضد پرسونل در ولسوالی های مختلف این ولایت کردند.  یک سخنگوی طالبان، طی گزارش ها، تعبیه ماین های جدید علیه اردوی ملی افغانستان و نیروهای بین المللی را تأیید کرد. همچنان در جولای 2007، یک قوماندان سابق حزب اسلامی همراه با 38 جنگجوی خود، قبلاً در پهلوی طالبان می جنگیدند، تسلیم شدند، تعداد نامشخص ماین و دیگر سلاح را به برنامه خلع سلاح گروپ های غیرقانوی (دایاگ) در ولایت کاپیسا تحویل دادند.

در ماه جون 2008، گزارش های متعدد از استفاده ماین های جدید توسط طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار در مطبوعات به نشر رسید. از عبدالظاهر عظمیی سخنگوی وزارت دفاع ملی نقل و قول شده است: "طالبان ماین های ضد وسایط نقلیه و ضد پرسونل را در جاده ها و پیاده روهای ولسوالی ارغنداب تعبیه کرده اند." کامپاین بین المللی ضد ماین، در مورد ادامه استفاده از ماین های ضد پرسونل توسط طالبان، ابراز نگرانی کرد.

نیروهای افغان و ائتلاف همچنان به ضبط و دستگیری ماین های ضد پرسونل از نزد نیروهای مخالف دولت در جریان سال 2008 ادامه داده است. در جنوری 2008، پنج ماین ضد پرسونل از قریه بونته، ولسوالی دره نور، ولایت ننگرهار و بیست ماین ضد پرسونل از قریه تره لی، ولسوالی آچین این ولایت کشف گردید. همچنان در ماه جنوری، پولیس چهار ماین ضد پرسونل را از یک منزل در منطقه چکمک شهر هرات بدست آورد.  در فبروری 2008، نیروهای امنیتی ملی افغان با کمک نیروهای ائتلاف دوازده ماین ضد پرسونل را از یک مخفیگاه در قریه کشمند ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بدست آوردند. هم چنان در ماه فبروری، پولیس و نیروهای امنیتی 76 ماین ضد پرسونل را در قریه تتنگ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشف کردند. خبرهای متعدد از کشف و ضبط ماین های زمینی بدون تشخیص نوعیت از طریق مطبوعات گزارش شده است.

مرکز ماین روبی برای افغانستان گزارش داد که هشت عسکر نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات های نظامی با تصادم به ماین های ضد پرسونل کشته و یا مجروح شده اند، اما معلومات بیشتر در این مورد در دست نیست.

مشکلات ماین زمینی/مواد منفجرناشده جنگی:

افغانستان تا هنوز یکی از بیشترین کشورهای آلوده با ماین زمینی و مواد منفجرناشده جنگی محسوب میشود، این آلودگی عمدتاً از اثر جنگ های مسلحانه داخلی در جریان سال های 1992 الی 1996 و دهه دوران مقاومت در مقابل قشون سرخ شوروی پس از تجاوز 1979 به افغانستان، به وجود آمده است. تعبیه نیروهای بین المللی به رهبری امریکا به افغانستان در اواخر سال 2001، مهمات منفجره به شمول پارچه های مهمات را به تعداد قابل ملاحظه افزایش داد، و این مشکل با استفاده نیروهای مسلح غیردولتی از ماین ها تمدید گردید، (رجوع کنید به بخش فوق در مورد استفاده).

جنگ ها در چند سال اخیر سبب بیشتر آلودگی کشور با مواد های منفجرناشده جنگی شده است: نیروهای امنیتی مخفیگاه های رو به ازدیاد سلاح و مواد منفجره، به شمول ماین های ضد پرسونل و ماین های ضد وسایط نقلیه را پیدا کرده اند. با وجود افزایش حملات بر نیروهای ائتلاف و استعمال ماین های تعبیه شده در سال 2007، ارگان های ماین روبی تا هنوز کدام علامت را که جنگ جاری به ماین گذاری های سازمان یافته منجر شده باشد، نیافته اند.

سروی تأثیرات ماین های زمینی در افغانستان (ALIS)، در سال 2005 تکمیل گردید، دریافت که 2368 اجتماع و بیشتر از چهار میلیون انسان از ماین متأثر شده اند، و تقریباً 715 کیلومتر مربع زمین مشکوک به خطر (SHAs) را شناسایی کرده اند. شناسایی بعدی مناطق ماین و مهمات منفجره، تخمین مناطق آلوده را به 840 کیلومتر مربع در سال 2007 ارتقا داد، اما یک تفتیش در ختم سال منتج به حذف 107 منطقه مشکوک به خطر شد و منطقه تخمینی متأثر از ماین را به 722.3 کیلومتر مربع، در جولای 2008، کاهش داد.

ماین زمین های و  مواد منفجرناشده جنگی، اگر چه، همیشه تلفات بالای را باعث شده است و تعداد مجروجین و کشته شده گان به  608 تن در سال 2007 میرسد، هنوز یک مشکل بزرگ را به بازساسی اقتصادی و اجتماعی تحمیل میکند که به ثبات سیاسی کشور مهم است. آلودگی ماین و مواد منفجرناشده جنگی مشخصاً به مناطق مهم تولیدی غذا در ولایت شرقی تمرکز یافته که شهرها، ساحات تجارتی مدرن، قریه جات، فارم های زراعتی، چراگاه ها و جاده ها را هم متأثر ساخته است.

برنامه ماین روبی: هماهنگی و تنظیم:

برنامه ماین روبی افغانستان (MAPA)، در سال 1989 توسط ملل متحد ایجاد شد و در مسیر انتقال به ملکیت ملی میباشد. برنامه ماین روبی افغانستان توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان اداره میگردید، ایجاد یک اداره ملی را به تعلیق درآورده بود تا وزارت امور خارجه ارگان ارتباطی برای ماین روبی را در دولت افغانستان مهیا کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و مرکز  ماین روبی برای افغانستان، یک نشست دوستانه را به تاریخ 10 دسامبر 2007 برگزار کردند، تصمیم اتخاذ شد تا یک بورد متشکل از تمام نماینده های وزارت خانه ها برای تهیه رهنمایی به مرکز ماین روبی برای افغانستان ایجاد گردد و نهاد های موجود باید دولت افغانستان را درماین روبی تا سال 2013 همکاری کند. وزارت امور خارجه در 16 جنوری 2008 یک ملاقات بین الوزارتی دایر و نقش رهبری ماین روبی را به دیپارتمنت ماین روبی در اداره ملی ضد حوادث افغانستان (ANDMA) که گزارش کاری خودرا به ریاست جمهوری میدهد، تفویض کرد.

دیپارتمنت ماین روبی در سال 1989 به حکم رئیس جمهور ایجاد گردید، دارای 11 کارمند در دو دیپارتمنت، عملیات و ارزیابی میباشد، اما این دیپارتمنت قبلاً خارج از برنامه ماین روبی افغانستان کار میکرده  است. در ماه می 2008، دیپارتمنت ماین روبی دفاتر خود را به کمپوند مرکز ماین روبی برای افغانستان جهت آغاز پروسه آشنایی با برنامه ماین روبی افغانستان و ساختار ظرفیت انتقال نمود. بحث های چهار سال گذشته به خاطر یک قانون ملی ماین روبی حالا به تعلیق دراورده شده است. دیپارتمنت ماین روبی در نظر دارد تا یک نشست بین الوزارتی دیگر را در سال 2008 برگزار شود.

مرکز ماین روبی برای افغانستان، یک پروژه خدماتی ماین روبی که توسط دفتر پروژه خدماتی ملل متحد (UNOPS) تطبیق میگردد، است، و مسوولیت مدیریت، پلانگذاری و هماهنگی تمام بخش های ماین روبی تعهد شده در برنامه ماین روبی افغانستان را دارد. این مرکز پلان ها و پالیسی های ستراتیژیک و عملیاتی ماین روبی را تجدید میکند، پلان کار عملیاتی سالانه را ترتیب و بررسی تعلیمات خطر را تنظیم میکند. این مرکز مسوول شناسایی و چک کیفیت عامیلین ماین روبی و همچنان نگهداری بانک اطلاعاتی ماین روبی، تحرک منابع، حمایت و هماهنگی مجریان همکار و نظارت استندارد های ملی ماین روبی میباشد.

یک معاون اسبق وزارت امور خارجه به حیث مدیر برنامه مرکز ماین روبی برای افغانستان در جولای 2007 انتخاب گردید، این تقرر اولین کارمند ملی در پست مهم در یک حرکت وابسته با پلان نیل به ملکیت ملی میباشد. مرکز ماین روبی برای افغانستان پست های ارشد را پیوسته ملی ساخته است، از اپریل 2008 به اینسو، 345 کارمند ملی و 23 کارمند بین المللی را استخدام کرده است. آخرین مشاور تخنیکی بین المللی در ساحه در ختم سال 2006 این مرکز را ترک کرد.

مرکز ماین روبی برای افغانستان دارای هفت مرکز ماین روبی ساحوی (AMACs) در کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، کندز، گردیز و جلال آباد میباشد. کارکنان این مراکز کاملاً افغان هستند و فعالیت های ماین روبی را در سطح منطقه و ولایات هماهنگ، نظارت و بررسی میکند. دفاتر ساحوی هم با اجتماعات، دفاتر ملل متحد، نمایندگی های دولت، موسسات انکشافی مستقیماً به خاطر تأمین هماهنگی عملیات ها و جواب به نیازمندیهای مردم محل کار میکنند. نشست های هماهنگی منطقوی هر هفته یکبار و نشست های ملی هر ماه یا هر دوماه برگزار میشود. افغانستان از سیستم غیر متمرکز ثبت معلومات برای چک معلومات تهیه شده توسط عاملین ماین روبی در مراکز ماین روبی ساحوی، استفاده میکند. مراکز ماین روبی ساحوی به مرکز ماین روبی برای افغانستان که مسوول کانترول کیفیت، تجدید معلومات و توزیع مجدد آن به مراکز ماین روبی ساحوی تا هر کدام مراکز معلومات کامل کشور را داشته باشد.

استاندارد های ملی ماین روبی:

مرکز ماین روبی برای افغانستان یک بازنگری از استانداردهای ملی در سال های 2006 و 2007 جهت تأمین پیوستگی با مفهوم جدید عملیات ها و ساختار دوباره تیم های ماین روبی راه اندازی کردند، (رجوع کنید به بخش آتی در مورد ماین روبی). در سال 2007، مرکز ماین روبی برای افغانستان یک فصل مشخص استانداردهای ملی ماین روبی را جهت تنظیم تسلیم دهی سیستماتیک مناطق حذف شده یا پاک کاری شده از ماین به مستفیدین نهایی، انکشاف داده است.

وضعیت پلانگذاری ستراتیژیک ماین روبی:

برنامه ماین روبی افغانستان یک پلان 10 ساله ستراتیژیک را در سال 2003 اتخاذ کرد که مناطق را بر اساس الویت ها؛ الویت های بالا، اولویت های میانه والویت های پایین را تا سال های 2007 الی 2009 و 2013 به ترتیب پاک کاری از ماین کنند. تا هنوز معلوم نیست که آیا به مقاصد معیینه سال 2007 دست یافته اند. یک ستراتیژی تجدید شده به نام راه به پیش رو (The Way Ahead) به شکل پیشنویس در سال 2006 نشر شد که پیش فرضیه ها، عوامل و بعضی اهداف ماین روبی را ترتیب کرده است. فرضیه ها شامل رشد تأمین امنیت و تمدید کمک های جامعه جهانی برای چندین سال میباشد.

مرکز ماین روبی برای افغانستان بالای مقاصد معاهده افغانستان که در فبروری 2006 در کنفرانس لندن برای افغانستان اتخاذ گردید، نیزتمرکز کرده است، در قسمت آن آمده است: "تا ختم 2010 ... مناطق آلوده با ماین و مهمات منفلق ناشده در حد 70 فیصد کاهش خواهد یافت ... و تا ختم 2010، تمام مهمات غیر مطمئین، غیر استفاده و زاید تخریب خواهد شد."

معاهده افغانستان: مقاصد و دستاوردها:

|  | ابتدا 31 جنوری 2006 | 2010، مقصد 70 فیصد | نتایج (31 مارچ 2008) | فیصدی مقصد 2010 از 31 مارچ 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد مناطق مشکوک به خطر پاک کاری شود | 4223 | 2956 | 1621 | 55 |
| مناطق تخمینی پاک کاری شود (به کیلو متر مربع) | 719 | 503 | 189 | 38 |

پلان عملیاتی تطبیق هماهنگ 2008 الی 2009 مرکز ماین روبی برای افغانستان بالای پاک کاری مناطق آتی تمرکز میکند:

- "مناطق کشنده" (مناطق با تلفات اخیر)؛

- مناطق خطر در 500 متری مرکز اجتماع؛

- اجتماعات و ولسوالی های بیشتر متأثر؛

- مناطق با مفاد های فرهنگی و سایر؛

- ولسوالی های با بیشترین آلودگی، تمرکز بالای خراب ترین تأثیر؛

- مناطق ماینگذاری شده کوچک؛

- قابل دسترستی و اجرا ... و

- نیل به اهداف معاهده افغانستان و اجرای تکالیف معاهده منع ماین؛

این پلان یک تعداد از شاخص های آلودگی افغانستان را انعکاس میدهد. دو ولسوالی به تنهایی 176 منطقه مشکوک به خطر را دارا است در حالیکه 84 ولسوالی دیگر فقط یک یا 2 منطقه مشکوک به خطر را دارد. افغانستان همچنان تعداد زیاد مناطق کوچک مشکوک به خطر را دارد، شامل 220 منطقه ماینگذاری شده، کمتر از یک کیلومتر مربع است که برای تیم های عامل که با بیشتر از 20 ماین روب کار میکنند،  قابل صرف وقت نیست، اما توسط تیم های کوچک زودتر و و بهتر قابل اجراست، تیم های قابل انعطاف توسط مفهوم عملیاتی مرکز ماین روبی برای افغانستان ساخته شده است (به ذیل رجوع کنید).

ماین روبی:

افغانستان دارای طویلترین و بزرگترین برنامه ماین در جهان است. در سال 2007، حدود 8000 افغان در موسسات که توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان هماهنگ میشد کار میکردند. این شامل پنج موسسه غیر حکومتی افغانی میشود. برعلاوه هشت کمپنی تجارتی در سال 2007 در افغانستان کار میکرد (گروپ زرهدار (ArmorGroup)، داینکارپ بین الملل (DynCorp International)، تکنالوجی خنثی سازی مهمات (EOD Technology)، ماین روبی بین المللی برادران حمایت، گروپ ماین روبی کاردان، رانکو (RONCO)، S3AG، و یو اکس بی بین الملل (UXB International). ماین تیک بین الملل (MineTech International)، افغانستان را در سال 2006 ترک گفت، در نیمه دوم سال 2008 قرار بود، فعالیت های خود را بعد از بدست آوردن یک قرارداد در ماه می، دو باره آغاز کند. ابتکار انکشافی (TDI) یک کمپنی مستقر در زیمبابی نیز یک دفتر خود را در سال 2008 در کابل باز کرد.

ماین روبی از نوامبر سال 2006، وقتیکه مرکز ماین روبی برای افغانستان مفهوم جدید عملیات را معرفی کرد، متحمل اصلاحات عمده و تمرکز مجدد شده است. این اصلاحات شامل تقسیم بندی تیم های ماین پاکی به بخش های کوچک می باشد، که به یک شخص یک جا داده شده و برای هر تیم آموزش های تخنیکی با یک تأکید بر کاهش اراضی داده میشود. مرکز ماین روبی برای  افغانستان طبقه بندی کار هارا اتخاذ کرده، کار های متعدد را در یک بخش دسته بندی میکند در حالیکه دارایی/وجوه در آنجا به عوض توجه منحصر، به اولویت های بالایی کاری اختصاص داده میشود.

در سال 2007، مخصوصاً در مناطق جنوبی، مرکز ماین روبی برای افغانستان ابتکارات بیشتر را به منظور ارتقأ نرخ ماین روبی با وجود مشکلات امنیتی عرضه نمود. این شامل یک پالیسی منطقوی که طی آن مرکز ماین روبی برای افغانستان تمام موسسات ملی و بین المللی را فراخواند، میشود، تا عملیات خویش را در ولایات معین به هدف بهتر میزان کارائی و کاهش مصارفات لوجستیکی، دفاتر ساحوی و اداری، تمرکز دهند. مجریان نیز تقویت مدیریت و روابط با مردم محل را در مناطق معین، یک فرصت برای توسعه امنیت می دانستند.

در مارچ 2008، مرکز ماین روبی برای افغانستان یک درخواستی برای پروپوزل (RFP) در یک سسیتم دعوت رقابتی موسسات غیر حکومتی و کمپنی های تجارتی برای قراردادهای ماین روبی به هزینه دفتر پروژه های خدماتی ملل متحد (UNOPS)، به مقصد ارتقأ ماین روبی سالانه و هم کارایی برنامه، اعلان کرد. چهار قرارداد ابتدایی، یک پروژه برای ماین روبی در ولایت بادغیس و سه دیگر در ولسوالی شیندند ولایت هرات، به مناقصه گذاشته شد. دو قرارداد در ماه می، یکی به ماین تیک بین الملل در بادغیس و دیگری به گروپ زرهدار برای یکی از فعالیتها در ولسوالی شیندند، اعطا گردید. مرکز ماین روبی برای افغانستان توقع اعلان دوباره دو درخواستی برای پروپوزل، بازماند از داوطلبی ماه می، را داشتند و میخواستند سایر درخواستی ها برای پروپوزل در سال 2008 را نیز اعلان کنند. مرکز ماین روبی برای افغانستان نگاشته بود که برای بعضی از درخواستی ها فقط پروپوزل موسسات غیر حکومتی افغان پذیرفته میشود.

در سال 2008، مرکز ماین روبی برای افغانستان درخواستی پذیرش پروپوزل را به مقصد انکشاف ماین روبی مبتنی برجامعه به خاطر تحرک بیشتر ظرفیت ماین روبی، مشخصاً در مناطق که بدلیل عدم امنیت برای موسسات غیر حکومتی و کمپنی های تجارتی دسترسی محدود است، اعلان کرد. مرکز ماین روبی برای افغانستان طرح کار در 43 اجتماع در جنوب و شرق افغانستان به شمول بخش های از ولایات غور، هلمند، کندهار، کنر، نیمروز، پکتیا و زابل را ارائه کرد. رعایت ترکیب جنسیت در پروپوزل ها به هدف توامندسازی انعکاس آیده زن ها در ارزیابی تأثیر و پلانگذاری ماین روبی لازمی خوانده شده بود. تا جولای 2008، چهار مجری همکار، مشاورین تخنیکی افغان (ATC)، سازمان ماین روبی برای افغانستان (DAFA)، سازمان ماین روبی و پلانگذاری (MCPA) و موسسه ماین روبی و بازسازی افغان (OMAR)، پروپوزل برای درخواستی ماین روبی مبتنی برجامعه داده بودند.

تشخیص مناطق خطر:

سروی تأثیرات ماین افغانستان (ALIS)، در جنوری سال 2005 تکمیل گردید و در 30 سپتامبر 2005 توسط ملل متحد تصدیق گردید، اساس مهم را برای تمرکز مجدد به ماین روبی تهیه کرده است. این سروی 2368 اجتماع متأثر از ماین و مواد منفجرناشده جنگی را در 259 ولسوالی شناسایی نمود. این موجودیت 4514 مناطق مشکوک به خطر را که از آن جمله 718 (16 فیصد) منطقه با تأثیر بالا، 1055 (23 فیصد) با تأثیر میانه، و 2714 (61 فیصد) با تأثیر پایین را تأیید کرده است. در نتایج سروی متذکره، مجموع مناطق مشکوک به خطر در بانک اطلاعاتی مرکز ماین روبی برای افغانستان، کاهش 15 فیصدی داشته یعنی از 850 کیلومتر مربع به 715 کیلومتر مربع نزول داشته است.

سروی تأثیرات ماین افغانستان آلودگی ماین و مهمات منفلق ناشده در افغانستان را نظر به آیده گذشته بیشتر از حیث جغرافیایی متمرکز یافت. به استثنایی ولایات ارزگان و دایکندی، 32 ولایت افغانستان متأثر از ماین میباشد، اما سه حصه مناطق مشکوک به خطر و تلفات متأخر تنها در 12 ولایت بوده است، و نصف مناطق مشکوک به خطر در 6 ولایت با صدر کابل وجود دارد. علاوه براین، 45 فیصد تلفات اخیر درج شده در سروی در سه ولایت کابل، پروان و تخار رخ داده است.

در سال 2007، سروی پولیگون با بیشتر سنجش قابل اتکا مناطق مشکوک به خطر توسط هالوترست انجام شد. این دفتر در ساحه عملیات خود 32 کیلومتر مربع منطقه متأثر را تشخیص داد که از سروی تأثیر ماین افغانستان باز مانده بود، و نیز هالوترست را قادر ساخت مناطق مشکوک به خطر در گذشته را حدود 40 فیصد کاهش دهد، و منتج به تبدیل 500 منطقه مشکوک به خطر به مناطق کوچک مشخص ماین گردید.

در نتیجه، پلان 2008 و 2009 مرکز ماین روبی برای افغانستان تهیه شده برای سروی پولیگون، در بقیه مناطق کشور نیز اجرا خواهد گردید. هالوترست تصمیم اجرای سروی پولیگون را در 9 ولایت به شمول بدخشان، بغلان، بلخ، هرات، کابل، کندز، پروان، سمنگان و تخار با توقع جمع آوری معلومات تا می 2009، داشت. هالوترست همچنان هشت تیم سروی سازمان ماین روبی و پلانگذاری را تربیه کرد تا سروی پولیگون و اجازه امنیتی در ولایات بامیان، فاریاب، بخش های از هرات و کابل، لغمان، کندهار، کنر، نیمروز، نورستان، و وردک و همچنان بعضی از ولسوالی های ولایت پکتیا و خوست را اجرا کنند.

بعد از سروی تآثیرات ماین افغانستان، مرکز ماین روبی برای افغانستان تیم های سروی را به تیم های ارزیابی تأثیر ماین (LIATs) تغیر داد، و این تیم ها را به مراکز ماین روبی ساحوی جهت ادامه ملاقات با اجتماع برای معتبر سازی معلومات و تجدید بانک اطلاعاتی اعزام کرد. در می 2007، بعد از تربیه تیم های ارزیابی تأثیر ماین در وظیفه، مرکز ماین روبی برای افغانستان ارزیابی تأثیر بعد از ماین روبی را برای اطمنیان از نیل به دستاوردهای ماین روبی، برای تشخیص چگونه مناطق پاک کاری شده استفاده میگردد، آیا به مقصد متوقع رسیده ایم، آیا مردم به مناطق ماین روبی شده اطمینان دارند، و آیا به ماین روبی بیشتر، نیاز است، شروع کرد.

تیم های ارزیابی تأثیر ماین از ساکنان محل در مورد نوعیت و کیفیت حاصلات، نوعیت مواد خوراکه و تعداد ماه که آنها از زمین به حیث چراگاه استفاده کردند، عرض، طول سرک های جدید و ترافیک آن، تعداد دوکان و رستورانت ساخته شده بالای زمین که به مقاصد تجارتی کار گرفته میشود، تعداد خانه های نوساخت، و تعداد خانواده های که از زمین های ماین روبی شده برای مسکن استفاده میکنند، سوال میکردند. تا ختم سال 2007، تیم های ارزیابی تأثیر ماین از 360 منطقه ماین و جنگ گذشته، مجموعاً 22.8 کیلومتر مربع از ساحه پاکسازی شده از ماین را دیدن کردند، و مشخص ساختن که بیشتر از 650000 افغان از مناطق پاکسازی شده از ماین نفع میبرند.

### علامت گذاری یا حصارکشی  مناطق آلوده:

### سروی تأثیرات ماین افغانستان گزارش داد که 4514 ساحه مشکوک به خطر در افغانستان موجود بوده که تنها 10 ساحه آن علامتگذاری شده و 452 ساحه آن فقط با علامه خطر نشانی شده بود. مجموعاً 3962 ساحه مشکوک به خطر، یا %87  علامت گذاری و یا حصار گرفته نشده است.

پاکسازی ماین و مواد منفجره دوران جنگ  در سال 2007 و 2008:

با وجود محدودیت زوال روزافزون امنیت، پاکسازی مناطق آلوده با ماین و ساحات جنگی تقریباً 30 فیصد در سال 2007 افزایش داشته است که مجموع آن 137 کیلومتر مربع میشود ( تفصیل درچارت ذیل). در پا کسازی ساحات ماین 6 فیصد و در ساحات جنگ 35 فیصد افزایش رونما شده است. در این پروسه، تخریب ماینهای ضد پرسونل به بیشتر از دوبرابر (26970) رسیده وتخریب مواد منفجره جنگی همچنان به 1.7 میلیون رسیده است.

تهدیدات در ساحاتی که طالبان فعالیت های شورشی را رهبری میکردند آشکار بوده  است، اما این فعالیت ها و سایر به شمول فعالیت های گروپ های جنایتکار ساحات دیگر را نیز متأثر ساخته است. سه ماین روب مرکز تربیه سگ برای ماین روبی در ولایت جنوبی کندهار در ماه سپتامبر2007 به ضرب گلوله کشته شد، هفت ماین روب دیگر در ماه مارچ 2008 کشته شد، پنج ماین روب مرکز مشاروین تخنیکی در ولایت شمالی جوزجان کشته شد و دو ماین روب مرکز تربیه سگ برای ماین روبی در ولایت کندوز به قتل رسید. افراد مسلح نیز 13 ماین روب مرکز مشاورین تخنیکی را در ولایت شرقی پکتیا ربودند  که بعد از یک هفته آزاد نمود ولی موتر های آنانرا مسترد نکردند.  کار مندان مراکز ماین روبی از اثر حملات شورشیان و گروپ های جنایت کار موتر و وسایل شانرا از دست دادند که صد ها هزار دالر خساره مند گردیده اند. در ماه اپریل 2007، در یک کمین شورشیان در ولایت فراه پنچ کارمند دفتر رانکو، دو مربی سگ، یک سوپروایزر سگ و دو سوپروایزر به قتل رسیدند.

در بین مجریان همکار افغانی مرکز ماین روبی برای افغانستان، مشاورین تخنیکی افغان بزرگترین مجری ماین روبی با بیش از 1202 کار مند، شامل 835 تن در 46 تیم ماین روب در برنامه ها، 10 تیم تخنیکی، 8 تیم خنثی سازی مهمات، 9 تیم آگاهی از خطرات، و 4 تیم  ماین روب اجتماع، میباشد. مشاورین تخنیکی افغان تحت ستراتیژی منطقوی، فعالیت ها را بیشتر در مناطق مرکزی جنوب شرقی متمر کز نموده است.  در سال 2007، مشاورین تخنیکی افغان، فعالتیهای ماین روبی را در مناطق آلوده با ماین بیشتر از 40 فیصد افزایش داد، به مساحت 4.68 کیلومتر مربع رسید و تخریب ماین را به دو برابر یعنی 5559 رساند، هرچند ساحات کمتر جنگی را پاکسازی کرده است.

سازمان ماین روبی برای افغانستان، یک موسسه کوچکتر دارای 705 کارمند است که در مناطق جنگی جنوبی قندهار فعالیت میکند، وهم چنان فعالیتهای ماین روبی را در سال 2007 افزایش داده ولی یک رکود جدی از 9.6 کیلومتر مربع به 1.3 کیلومتر مربع را در مناطق جنگی تجربه کرد.

سازمان ماین روبی و پلانگذاری در سال 1989 تأسیس شد، قبلاً در زمینه اجرای سروی تخنیکی در کشور کار میکرد ولی زمینه فعالیت را به ماین روبی تبدیل نمود. از ماه اپریل 2007، سازمان ماین روبی وپلانگذاری در تشکیلات 449 نفری این سازمان با جا بجایی 370 کارمند در سیزده تیم ماین روبی و دو تیم خنثی سازی مهمات در ولایت کندهار و ولایات جنوب شرقی پکتیا ولوگر تغیر ایجاد کرد.

مرکز تربیه سگ برای ماین روبی، در سال 1990 تاسیس گردید، 1304 کارمند شامل 1016 کارمند ساحوی استخدام کرد و به تعداد 300 قلاده سگ که 180 قلاده آن قابل استفاده است، دارا میباشد. مرکز تربیه سگ برای ماین روبی با 32 گروپ کشف ماین شامل 12 ماین روب دستی و چهار قلاده سگ،همرای پنج تیم ماین پاک، شش تیم تخنیکی، دو تیم خنثی سازی مهمات و نو گروپ کشف هر کدام با یک سگ، فعال میباشد. مرکز تربیه سگ برای ماین روبی قبلاً در شش ساحه کشور (مرکز، شرق، شمال، ،شمال شرق، جنوب شرق و غرب) کار میکرده است. مرکز تربیه سگ برای ماین روبی از ساحات غربی به هدف تمرکز بیشتر در مناطق مرکزی، شمال شرقی و جنوب شرقی بیرون شده است.

موسسه ماین روبی و بازسازی افغان در سال 1990 فعالیتهای ماین روبی دستی و میخانیکی و خنثی سازی مهمات را در ساحات شرق و غرب کشور با رابطه  نزدیک در فعالیتهای ماین پاکی با آگاهی از خطرات داشته است. در سال 2007، این موسسه 26 تیم ماین روبی دستی، شش تیم میخانیکی، دو تیم خنثی سازی مهمات و دو دسته گروپ کشف داشت.

هالوترست، بزرگترین موسسه فعال در افغانستان، 2800 کارمند در 146 تیم در سال 2007  به شمول 57 تیم ماین روب دستی، 24 تیم میخانیکی،11 تیم پاکسازی ساحه جنگی، 3 تیم خنثی سازی مهمات، 6 تیم سروی و 2 تیم  آگاهی از خطرات را در استخدام خود داشت. این مجموع شامل 19 تیم خنثی سازی مهمات و سلاح و 7 تیم سروی نیز میشود. انتظار میرفت که موسسه هالوترست در سال 2008 تعداد کارمندان اش را به 3500 نفر افزایش دهد، قبلاً در ساحات مرکزی و شمالی افغانستان متمرکزبود، این دفتر کارهای بیشتر را در نزدیک به ولایت هرات در غرب کشور و دو تیم سروی برای نقشه برداری پولیگون را اضافه نمود.  در سال 2007، هالوترست ساحه پاکسازی ماین و تخریب ماین را تقربیاً به 50 فیصد افزایش داد و پاکسازی میدان جنگ به 28 فیصد رسید که به مساحت بیش از 120 کیلومتر مربع میرسد.

گروپ ماین روبی دنمارکی با 365 کارمند داخلی وخارجی شامل 5 تیم ماین روب دستی، 19 تیم خنثی سازی مهمات، 2 واحد تخنیکی و 4 تیم آگاهی از خطرات فعالیت می نموده است. گروپ ماین روبی دنمارکی قبلاً این تسهیلات را به دوبخش تقسیم نموده بود، بخش اول در مناطق مرکزی و بخش دوم در غرب کشور مستقر بود، ولی به اساس الویت مناطق از غرب کشور بیرون شد ( در فوق شرح داده شد). گروپ ماین پاکی دنمارکی به خاطر توامندسازی کار مستقلانه و در اجرای کاری های کوچک انعطاف پذیری بیشتر داشته باشد، تیم هارا دوباره سازی کرد. در ماه اپریل 2008، آموزش های عمومی را هم در بخش ماین روبی دستی و هم خنثی سازی مهمات دایر نمود تا بازدهی کاری تیم را بلند برده و در اجرای کارها تأخیر صورت نگیرد.

کمپنی رانکو (RONCO) دارای 360 کار مند ماین روب میباشد به شمول 7 تیم ماین روبی، 10 تیم تخنیکی و 15 گروپ کشف برای مشتریان چون وزارت دفاع امریکا ( پاک سازی ماین میدان هوای بگرام را به عهده دارد ) کار میکند و برای پروژه های ساختمانی انجینری ارتش امریکا کمک تهیه میکند.

دربین موسسات ماین پاکی تجاری، گروپ زرهدار (ArmorGroup)، میدان هوایی شیندند در ولایت هرات را به مساحت 7 کیلومتر مربع در سال 2007 پاک سازی از ماین نمود. در ماه می 2007، گروپ زرهدار با ملل متحد قرار داد نمود تا به مساحت 3 کیلومترمربع ساحه آلوده از ماین را در ولسوالی شیندند پاکسازی نماید و انتظار میرفت تا حدود 250 کارمند را در قالب 13 تیم شامل ماین روبی دستی، تخنیکی و خنثی مهمات مهمات اعزام نماید.

داینکورپ (DynCorp)، تحت قرار داد با دفتر پاکسازی مهمات وزارت خارجه امریکا(US Department of State’s Office of Weapons Removal and Abatement) فعالیت داشته  که طی این قرار داد دوره های آموزشی برگزار نمود، هفت تیم 12 نفر معتبر در بخش خنثی سازی مهمات و ماین روبی را ایجاد نمود و این تیم ها توسط مشاور ارشد تخنیکی و چهار مشاور تخنیکی حمایت میشد.

تکنالوژی خنثی سازی مهمات در افغانستان در سال 2006  با پاکساز یک میدان هوای ناتو شروع به کار کرد. درسال 2007، با استخدام 180 ماین روب تحت قرارداد با UNOPS، ساحات چون محل لین برق ، سنگرهای نظامی، 14 سرک منتهی به مکاتب را پاکسازی از ماین کرد.

ماین روبی بین المللی برادران حمایت، اولین شرکت افغانی در سال 2006 توسط رئیس مشاورین تخنیکی افغان (ATC) تأسیس شد، اما تحت یک مدیریت جدا با 150 کارمند، شامل 115 کارمند دربخش عملیات ماین پاکی در قالب چهارتیم، یک بخش تخنیکی و یک گروپ کشف کار میکرد.  فعالتیهای این شرکت در سال 2007 شامل پاکساز ساحه مرزی گمرک و پاکسازی سرک ولایات بادغیس و فاریاب بوده است. فعالیتهای سال 2008 شامل پاکسازی اطراف میدان هوای بگرام وهمچنین ولایات ارزگان و فراه  میباشد.

ماین تیک بین الملل ( MineTech International ) برنده قرار داد 5 میلیون دالری پاکسازی ماین در سال 2008 در ولایت بادغیس شد. این قرارداد شامل 41 بخش کاری بود که به مساحت تقریبا 4.9 کیلومتر مربع ساحه، بزرگترین ساحه آن به 0.9 کلیومتر مربع، میرسید. ماین تیک بین الملل قرار بود که حدود 100 نفر کارمند افغان در قالب هشت تیم ماین روب به حمایت هفت گروپ کشف و یک تانک استخدام و اعزام نماید.

نتایج پاکسازی MAPA در سال 2007

| ساحت کاهش یافته (کیلومتر مربع) | موادانفجاریه باقی مانده | ساحات پاک شده جنگی (km2) | ماین های تخریب شده ضد وسایط | ماین های تخریب شده ضد پرسونل | ماین پاکی (کیلومتر مربع) | موسسات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20,127 | 4.45 | 0 | 3 | 0.01 | گروپ زرهدار |
| 0.22 | 251,774 | 1.84 | 149 | 5,559 | 4.68 | مشاورین تخنیکی افغان |
| 0.01 | 48,048 | 1.34 | 36 | 693 | 1.73 | سازمان ماین روبی برای افغانستان |
| 0 | 7,504 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | داینکارپ |
| 0 | 258,190 | 3.36 | 15 | 1153 | 0.29 | گروپ ماین روبی دنمارکی |
| 0 | 1,327 | 1.34 | 0 | 3 | 0.04 | تکنالوجی خنثی سازی مهمات |
| 0.33 | 778,440 | 120.7 | 183 | 8,130 | 5.05 | هالوترست |
| 0 | 148 | 0.12 | 0 | 0 | 1.56 | ماین روبی بین المللی برادران حمایت |
| 0 | 114 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | گروپ ماین روبی کاردان |
| 0.03 | 6,257 | 0.45 | 27 | 720 | 1.41 | سازمان پلانگذاری ماین روبی |
| 0.49 | 30,649 | 1.18 | 225 | 512 | 8.68 | مرکز تربیه سگ برای ماین روبی |
| 0.16 | 265,314 | 3.47 | 17 | 9,526 | 3.54 | سازمان ماین روبی و بازسازی افغان |
| 0 | 53,718 | 10.42 | 11 | 394 | 0.44 | رانکو |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0.0007 | S3AG |
| 0 | 49,724 | 0.08 | 11 | 6 | 0.08 | یو ایکس بی |
| 1.24 | 1,771,334 | 148.83* | 674 | 26,970 | 27.51* | مجموع |

خطا های جمع آوری ارقام : ارقام MAPA 27.53 و148.37 بود.

خلاصه تلاشهای پیروی از ماده 5:

مطابق به ماده 5 معاهد منع ماین، افغانستان موظف است که تمام ماین های ضد پرسونل را در ساحات تحت حاکمیت اش هر چه زود تر پیش از ماه مارچ 2013 از بین ببرد. این مکلفیت به حیث یک عامل نفوذی در پیش نویس استراتژی" راهی به پیش" برای مبارزه علیه ماین که هدفت پاکسازی کامل مناطق آلوده با ماین را تا سال 2013  تعیین کرده است. دولت به تعهدات خود ادامه داده و اطمینان میدهد که به این مقصد نایل می آید.

فعالیتهای ماین پاکی سالهای2001-2007

| ساحات کاهش یافته و لغو شده ( کیلو متر مربع) | ساحات/میدان جنگی ( کیلو متر مربع) | ماین پاکی ( کیلو متر مربع) | سال |
| --- | --- | --- | --- |
| 78.7 | 148.83 | 27.51 | 2007 |
| 33.5 | 107.69 | 25.93 | 2006 |
| 16.3 | 99.49 | 39.72 | 2005 |
| N/R | 69.23 | 21.78 | 2004 |
| N/R | 53.42 | 16.65 | 2003 |
| N/R | 76.83 | 27.47 | 2002 |
| N/R | 81.25 | 15.7 | 2001 |
| 128.5 | 636.74 | 174.76 | مجموع |

تلفات ماینها/مواد منفجرناشده جنگی/مهمات تعبیه شده:

در سال 2007، نظارت از ماین دریافت که اثرات ماین، مواد منفجرناشده جنگی و مهمات تعبیه شده در افغانستان حد اقل 811 کشته و زخمی به جا گذاشته است. این واقعات شامل 208 کشته،601 زخمی و دونفر باوضعیت نامعلوم بوده است. از این واقعات، مرکز ماین روبی برای افغانستان 750 کشته و زخمی را در 435 واقعه ثبت نموده است (172 کشته،576 زخمی،و دونفر نامعلوم). معلومات مرکز ماین روبی برای افغانستان افراد خارجی را شامل نمی شود فقط محدود به کسانی میشود که توسط حملات خودکش زخم برداشته اند و لیست مجروحین و مقتولین خارجی را یک مورد امنیتی خارج از ساحه فعالیت مرکز ماین روبی برای افغانستان خوانده است. ارزیابی رسانه ای بررسی ماین 61 کشته و زخمی دیگر را در 22 واقعه به این رقم اضافه کرده است (36 کشته و25 زخمی)، شامل 38 افراد ملکی و23 عسکر کانادایی، دنمارکی، هالندی، اسپانیای، بریتانیای و ایالات متحده امریکا میباشند.  هندیکپ انترنشنل 74 واقعه دیگر کشته وزخمی ماین و مواد منفجرناشده جنگی را در ولایت کندهار در سال 2007 ثبت نموده است و این معلومات شامل بانک اطلاعات مرکز ماین روبی برای افغانستان شده است.

تجزیه معلومات مرکز ماین روبی برای افغانستان در سال 2007  نشان میدهد که بیشترین تلفات ماین ها/مواد منفجرناشده جنگی و مهمات تعبیه شده، افراد ملکی بوده (539 ملکی)، 45 ماین روب 37 عسکر نیروهای امنیت ملی ( دونفر زیر سن 18 )، حالت  75 نفر دیگر نامعلوم است ( شامل 33 طفل). 48 فیصد کشته وزخمی ها اطفال هستند.

تلفات افراد ملکی براساس سن و جنسیت:

| مجموع تلفات افراد ملکی | ذکور(سنین نامعلوم) | زنان | دختران | پسران | مردان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 593 | 40 | 26 | 43 | 244 | 240 |

تلفات توسط نوع وسیله:

| مجموع | نامعلوم | قربانیاینهای تعبیه ای | مهمات احاقی | ماینهای ضد وسایط | ماین اهای ضد پرسونل | *مهات باقی مانده جنگ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | 123 | 15 | 30 | 156 | 183 | 243 |

*بدون پارچه مهمات

بالا ترین تلفات قرار ارقام آتی درزمان مسافرت رخ داده است، (هنگام مسافرت 159)، متعاقباً (هنگام بازی/ وفعالیتهای تفریحی 106)، (نامعلوم 87) و (هنگام چراندن حیوانات 86). کمترین واقعات با تماس با ماین (39) بوده است. هیچ تلفات در این پنج ولایت (دایکندی، غور، نیمروز، نورستان و پنجشیر) گزارش نشده است. بیشترین حادثه در ولایات کندهار و هلمند با (90)، به تعقیب آن کابل با (67)، پروان با (56) وهرات با (40) بوده است.  گزارش حاکی از آن است که فقط 3 فیصد افراد تلف شده با آگاهی از خطرات ازماین/مهمات منفجرناشده جنگی را آموزش دیده بودند، 55 فیصد دیگر هیچ آموزشی در این مورد ندیده بودند و برای بقیه قربانیان (312 یا 42 فیصد) این معلومات بیگانه بوده است. تقریباً سه چهارم تلفات در ساحاتی که علامت گذاری نشده اتفاق افتاده است که شامل 123 قربانی واقعه ماین ضد پرسونل و 118 ماین ضد وسایط اند.

آیساف یا نیروی کمک به امنیت مربوط ناتو، گزارش داد که آنها واقعات کشف و انفجار مهمات تعبیه شده را که به آنها گزارش شده است، ثبت کرده اند. در سال 2007، آیساف گزارش قتل 29 سرباز آیساف و 120 فرد ملکی توسط مهمات تعیبه شده را دریافت کرد. علاوه براین، 150 عسکر آیساف و350 فرد ملکی زخمی نیز به آیساف گزارش شده است. نوعیت مهمات تعبیه شده برای اکثر قربانیان نا شناخته بوده است. حد اقل 10 عسکر آیساف، 10 فرد ملکی افغان کشته و 40 عسکر آیساف و15 فرد ملکی مجروح حملات خودکش شده است. بیشتر این  واقعات در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان اتفاق افتاده است.  وزارت دفاع امریکا گزارش نمود، 25 عسکر نظامی امریکایی در انفجارات مهمات تعبیه شده، کشته شده است. یک عسکر از اثر انفجار ماین از بین رفت.  این تلفات در ارقام کل درج نشده بود وجزئیات کافی برای معلومات وجود نداشت.

معلوم میشد که کاهش در تلفات در سال 2007 ادامه داشته است. در این سال به طور اوسط 60 کشته و زخمی درماه، پاینتر از 138 درماه در سال 2001، گزارش شده است.  در سال 2006، مرکز ماین روبی برای افغانستان 759 کشته و 233 زخمی را ثبت نموده است؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ در همین مدت 796 کشته وزخمی را ثبت کرده است. با وجود این افتراق، زمانیکه دو بانک اطلاعات سال 2006 را مقایسه نمایم، امکان میرود که بیش از 1053 کشته وزخمی در 658 واقعه صورت گرفته ( 150 کشته، 902 زخمی و یک نفر نامعلوم)؛ 640 کشته وزخمی توسط هردو دفتر مرکز ماین روبی برای افغانستان و کمیته بین المللی صلیب سرخ ثبت شده بود. اگر چه، مرکز ماین روبی برای افغانستان رقم اضافی 253 تلفات را ثبت کرده که در بانک اطلاعاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ ثبت نشده بود و فقط 160 آن توسط  کمیته بین المللی صلیب سرخ ثبت شده بود. مرکز ماین روبی برای افغانستان گفت بنا به عدم دسترسی به بعضی مناطق نا امن و موجودیت جنگ به خصوص در مناطق جنوبی، امکان دارد واقعات کم گزارش شده باشد.

در سال 2007،  تغییرات فاحش در مناطق، فعالیت و نوع وسیله ای که سبب واقعات  میشود، با مقایسه سال 2006 به وجود آمده است. درحالیکه تلفات از اثر تصادم با ماین های ضد پرسونل نسبتاً ثابت باقی مانده، وتلفات ماین ضد وسایط معمولاً هنگام سفر ( از 10 فیصد به 20 فیصد) دوبرابر شده است. بیشترین واقعات ماین ضد وسایط (109 به 156 ) در ولایت هلمند وکندهار بوده است که دلالت بر استفاده از نوع ماینهای جدید میکند. ارقام تلفات پارچه مهمات درسال2007 از 2 فیصد به 4 فیصد افزایش یافته است و فیصدی تلفات دیگر مهمات منفجرناشده جنگی از40 فیصد به 32 فیصد کاهش داشته است. تلفات تماس با مواد منفجرناشده جنگی 88 فیصد کاهش ( از 177 به 39)، بخصوص بین اطفال، ممکن به خاطر آگهی از خطرات داشته است. ارقام تلفات در هنگام سفر ( از 90 تا 159) دوبرابرشده است.  در سال 2007، تلفات از 127 به 40 بطور متداوم در ولایت هرات ممکن به خاطر فعالیت های پاکسازی ماین، کاهش جدی یافته است. در ولایت کندهار، ارقام تلفات تقریباً به یک  چهارم (15 فیصد به 22 فیصد) افزایش یافته است. در سایر نقاط سطح تلفات تقریباً ثابت مانده است. تلفات اطفال در سال 2007 از52 فیصد به43 فیصد کاهش یافته است، اما سطح تلفات پسران ثابت باقی مانده است.

گزارش تلفات در سال 2008 دوام خواهد داشت، حداقل آن توسط نظارت  از ماین تا 23 جون 2008 با جزئیات ذیل به ثبت رسیده است ( 88 کشته ،282 زخمی و یک نفر نامعلوم). از این جمله، مرکز ماین روبی برای افغانستان رقم 331 شامل 69 کشته، 261 مجروح و 1 با وضعیت نامعلوم را ثبت کرده است و این تعداد 294 فرد ملکی، 11 ماین روب، 17 نیروی امنیت ملی افعانستان، 3 طفل و 9 تن با وضعیت نامعلوم را شامل میشود. بیش از نصف کشته و مجروجان (181) شامل 154 پسر میباشد. مواد منفجرناشده جنگی 136 قربانی ( شامل سه واقعه پارچه مهمات)، ماین ضد پرسونل 67 قربانی و ماین ضد وسایط 47 قربانی داشته است. دیگر تلفات از اثر ماین های چاشنی دار و تله ای و نامعلوم صورت گرفته است. بیشترین واقعات در ولایت کندهار نسبت به دیگر ولایات رخ داده است: کندهار (61)، بغلان (42 بیشتر از مجموع سال 2007) و هلمند (31). نظارت از ماین 40 حادثه دیگر را که عبارتند از( 19 کشته و 21 زخمی ) شامل سه شهروند افغانی، چهار ماین روب کانادایی، 17 نظامی خارجی، و 9 پولیس افغان و هفت طالب را تشخیص داده است.

عساکر آیساف ذکر نموده است که واقعات خودکش با مقایسه با سال 2007  افزایش قابل توجه یافته است. از اول جنوری تا 22 می 2008، 310 واقعه گزارش شده که 120 آن موفق به انفجار شده است. طبق ثبت آیساف در این جریان، 10 عسکر آیساف و 10 فرد ملکی کشته، 75 عسکر آیساف و20  فرد ملکی زخمی شده اند. از اول جنوری تا اول جولای 2008، قرار گزارش وزارت دفاع آمریکا، 31 عسکر نظامی این کشور در اثر حملات با مهمات تعبیه شده به قتل رسیده است.

جمع آوری معلومات:

جمع آوری معلومات در افغانستان بخاطر عدم امنیت، محدودیت های ارتباطی، پوشش نامساویانه و نبود وقت کافی برای تمرکز معلومات، تکمیل نمیگردد.  مرکز ماین روبی برای افغانستان مسوولیت نگهداری و تثبیت تلفات را در بانک اطلاعاتی سیستم مدیریت معلومات برای ماین روبی (IMSMA) به عهده دارد. سیستم مدیریت معلومات برای ماین روبی به شکل دوامدار با رسیدن معلومات جدید از مراکز ماین روبی ساحوی یا سایر منابع تجدید میگردد.

معلومات جدید به طور منظم به مجریان همکار در بخش های تعلیمات خطر و کمک به قربانیان  برای مقاصد پلانگذاری ارسال میگردد و معلومات جدول شده به اساس درخواست از مرکز ماین روبی برای افغانستان آماده میگردد.

معلومات عمده توسط جمعیت هلال احمر افغانی از طریق یک شبکه 490 مرکز صحی در سرتاسر کشور با همکاری مسوولین، شفاخانه ها و موسسات خیریه جمع آوری میشود. این معلومات 90 الی 95 فیصد معلومات  مندرج سیستم مدیریت معلومات برای ماین روبی را تشکیل  میدهد. در سال 2007، معلومات 606 واقعه  توسط رضاکاران جمعیت هلال احمر افغانی ثبت شده است. در ختم سال 2006 ، کمتیه بین المللی صلیب سرخ  بانک اطلاعاتش را مرکز ماین روبی برای افغانستان سپرد و مسوولیت شبکه نگهداری وجمع آوری  معلومات را به جمعیت هلال احمر افغانی تحویل داد. باوصف آن، کمیته بین المللی صلیب سرخ جمع آوری معلومات را در جنوب کشور، جاییکه جمعیت هلال احمر افغانی توانمندی لازم را نداشت، تا جولای 2007 ادامه داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ، همچنان جمع آوری معلومات را تا اخر سال 2007 نظارت میکرد و برای حمایت تخنیکی تا پایان سال 2008 پلان گذاری کرده است.   در سال 2007، مرکز ماین روبی برای افغانستان سیستم گزارش دهی کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی را کمی مطابق به سیسم مدیریت بانک معلومات برای ماین روبی تغییر داد. در ولایات کندهار موسسه بین المللی هندیکپ منبع مهم معلومات در باره تلفات می باشد.

بانک اطلاعات مرکز ماین روبی برای افغانستان دارای معلومات استندرد و با جزئیات در مورد نوع وسیله، فعالیت، محل حادثه، تسهیل آموزش از خطرات ماین و ساحات علامت گذاری شده، می باشد. اما بانک اطلاعات کمیته بین المللی صلیب سرخ جزئیات در مورد مجروحین و تهیه خدمات برای آنها را در ثبت ندارد. این بانک اطلاعات، معلومات کامل در باره تلفات نیروی خارجی را نیز ندارد و معلومات محدود از تلفات حملات خودکش دارد. سال 2007، یگانه سالی بود که یکتعداد از قربانیان حملات خودکش را ثبت کرده است. در مقایسه بین بانک اطلاعات کمیته بین المللی صلیب سرخ و مرکز ماین روبی برای افغانستان، بانک اطلاعات مرکز ماین روبی برای افغانستان رو به کامل شد ن است و در سال 2006 هم معلوماتش نسبت به کمیته بین المللی کاملتر بود ولی هنوز خالیگاه وجود دارد.

تعداد کل تلفات ماین و مواد منفجرناشده جنگی در افغانستان معلوم نیست. مرکز ماین روبی برای افغانستان به تعداد 17487 قربانی را طی سالهای 1979 و فبروری 2008، شامل 3002 کشته و 14445 مجروح را به ثبت رسانده است. 55 فیصد این رقم زیر سن 20 و 92 فیصد آن ذکور میباشد. تا 31 دسامبر 2006، کمیته بین المللی صلیب سرخ به تعداد 16450 قربانی ماین ومواد منفجرناشده جنگی را ثبت کرده است. معلومات مرکز ماین روبی برای افغانستان نشان میدهد که 37 فیصد قربانیان حد اقل ضرورت به یک عضو مصنوعی داشته اند. طبق گزارش رسانه ها 822 ماین روب و کارمندان حمایوی در اثر تصادم با ماین به قتل رسیده اند. درجولای 2008، مرکز ماین روبی برای افغانستان گزارش داد تا هنوز 371 ماین روب ملکی کشته شده  است.

جدید ترین ارقام افراد دارای معلولیت از سروی ملی معلولیت درافغانستان اقتباس میگردد که تعداد افراد دارای معلولیت را 747500 و867100 تن، شامل 52000 تا 60000 قربانی ماین و مواد منفجرناشده جنگی، تخمین کرده است. پرسش ها در باره معلولیت در سرشماری ملی سال 2008 گنجانیده شده بود ولی این سرشماری تا سال 2010 به تعویق افتاد.

صندوق حمایت از اطفال ملل متحد (UNICEF) وزارت صحت عامه را در سال 2006 حمایت کرد تا معلومات تلفات ماین ومواد منفجرناشده جنگی را شامل سیستم مراقبت ملی نماید، ولی تا ماه اپریل 2008 این سیستم ایجاده نگردیده بود.

آگاهی از خطرات ماین/ مواد منفجرناشده جنگی:

مجموعاً در سال 2007، 1.58 میلیون تن درافغانستان در باره خطرات ماین آموزش دیده اند که این ارقام در سال 2006، 1.35 میلیون بود، بالاتر، اما هنوزنسبت به ارقام 1.8 میلیون سال 2005 پاینتر می باشد. 40 فیصد مستفیدین با مقایسه 36 فیصد سال 2006، را پسرها تشکیل میدادند که بالاترین قشر آسیب پذیر شناخته شده اند.

در دوران تهیه این گزارش، سازمان ماین روبی برای افغانستان فعالیت های تعلیمات خطر را متوقف نمود و کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز اجرای مستقیم فعالیتهای تعلیمات خطر را دراوایل 2007 خاتمه داد. دیگر فعالیت ها کمی توسعه یافته و تمرکز مجدد روی هدف های تعیین شده مرکز ماین روبی برای افغانستان دوام یافت. در اولویت بندی ها تغییررونما نگردید، هرچند ساحات پر واقعه بخاطرافزایش جنگ تغیر یافت. تغیرعمده در برنامه های آگاهی از خطرات شامل سازی پیامهای آگاهی از معلولیت در پروژه های آگاهی ازخطرات بود. و این برنامه بنا به خرابتر شدن وضع امنیت مختل گردید.

چهار چوب استراتژی و ظرفیت:

مرکز ماین روبی برای افغانستان هماهنگی تعلیمات خطر را با مجریان همکار دوام داده و حمایتهای مالی را براساس استراتژی "راهی به پیش" فراهم نموده است. این استراتژی روی فعالیتهای فعال آگاهی از خطرات، "تا هیچ ساحات آلوده از ماین ومواد منفجرناشده جنگی در افغانستان باقی نماند."، رشد ظرفیت در تهیه آگاهی به مردم از خطرات ماینها و مواد منفجره، در ضمن هماهنگی و ارتباط این برنامه با ماین روبی، متمرکز میباشد.

پلان سه ساله داخلی آگاهی از خطرات (2007-2009) مرکز ماین روبی برای افغانستان هر سال تجدید میشود.  در ساحه، آگاهی از خطرات توسط مراکز ساحوی ماین روبی  نظارت و هماهنگ میشود، و تیم کنترول کیفی آنها ناسازگاری در استفاده وسایل و طریقه را گزارش میکنند. موسسات همکار توسط دیپارتمنت کنترول کیفی مرکز ماین روبی برای افغانستان چک میگردد و از روند کار گزارش منظم ارائه میکند. در ارزیابی هماهنگی میان مرکز ماین روبی برای افغانستان و موسسات همکار خیلی خوب بوده است. هرچند، بعضی از موسسات همکار در تهیه مواد مورد ضرورت و در خواست جهت پاکسازی و وارد نمودن معلومات در سیستم تأخیر داشته است.

مرکز ماین روبی برای افغانستان درسال 2007 یک تفاهم نامه را با وزارت معارف عقد نمود که آگاهی از خطرات را درنصاب تعلیمی میگنجاند و نقش این وزارت را درهماهنگی بیشتر میساخت. این تفاهم نامه شامل آموزش کارمندان حفاظت اطفال، تاسیس دیپارتمنت اگاهی از خطرات وآموزش 18000 معلم را میشد. این اقدام در استراتیژی انتقال فعالیتهای ماین روبی به مالکیت ملی گنجانده میشود.

سروی  دانش، نگرش، عمل و باور (KAPB)  قرار است  قبل از ختم سال 2008 یا اوایل سال 2009 انجام شود. سروی قبلی انجام شده در سال 2005 نشان میدهد که اکثریت مردم از خطرات ماین و مهمات منفجره آگاهی  کامل داشته ولی همیشه اقدامات مناسب نداشته اند. افغانستان یک گزارش خلاصه درباره آگاهی از خطرات را درگزارش ماده 7 تهیه نموده است. بودجه برای انجام برنامه آگاهی از خطرات برای سه سال آینده موجود است و در سال 2007 هیچ کسر پولی نداشته است.

پوشش و پاسخ:

فعالیت های آگاهی از خطر در افغانستان براساس سروی تأثیر ماین افغانستان روی طبقات آسیب پذیر بالا و متوسط متمر کز و دوام داشت، و الویت بندی آگاهی از خطر مبتنی بر ارقام تلفات، معلومات سروی تأثیرات ماین افغانستان، تقاضای مردم و نیازمندیهای فوری بود.

درسال 2007 و 2008، مردم بیشتر در هنگام  سفر، کشاورزی، چراندن حیوانات و گرداوری هیزم و تکه های آهن از ساحات نامعلوم در معرض خطر ماین و مواد منفجرناشده جنگی قرار میگرفتند. مردم در جنوب افغانستان بخاطر جنگها و در مناطق مرکزی بخاطرساحات آلوده، بیشتر در معرض خطر بودند. مردم درماهای اپریل تا آگست، هنگام کشاورزی، برگشت بیجا شدگان، چراندن مواشی، بیشتر با خطرات ماین مواجه میشوند. کوچی ها هم به خاطر مسافرت های فصلی بیشتر در معرض خطر قرار دارند.  مردم فقیر بیشتر از مواد منفجرناشده جنگی متأثر بوده اند،  درنتیجه، برنامه آگاهی ازخطر از سال 2006 بدینسو بیشتر روی این مسئله تمرکز یافته است. امید میرفت آگاهی والدین که نقش مهمی را در تعلیم و تربیه اطفال دارد بتواند تلفات اطفال را تنزیل دهد.

در سالهای 2005-2006 ، تماس و بازی با مواد منفجره تلفات زیاد داشت و مرکز ماین روبی برای افغانستان را وادار ساخت تا برنامه هایش را روی نهی این عمل تمرکز دهد، و این اقدامات تأثیری خوبی در کاهش تلفات بازی و تماس با مواد منفجره داشت. ولی اغلب تماس ها با مواد منفجره هنگام چراندن مواشی صورت گرفته شاید هم به ثبت نرسیده باشد.

مرکز ماین روبی برای افغانستان پوشش برنامه آگاهی از خطر را به استثنایی ولایات نا آرام جنوب و جنوب شرق عالی میخواند.  تمام سازمانهای همکاردر اجرای برنامه مطابق به شرایط متوقع کار میکنند و تمام پیامها به زبان های محلی تهیه میشود. بیسوادی مانع بزرگی در مقابل برنامه آگاهی نبوده چراکه تمام برگه های آگاهی بعد از برگزاری جلسه آگاهی از خطرات به مردم توزیع میگردد.

برنامه آگاهی از خطرات در افغانستان به صورت مستقل، مبتنی بر جامعه و مرتبط به فعالیتها انجام میشود. برنامه مبتنی برجامعه در ساحاتی که با خطرات بالا ومتوسط روبرواست متمرکزمیباشد؛ ساحاتی که تاثیر یا خطرات ماین کمتر بوده، بررسی شده تا واقعات جدید، مشکوک و تلفات را شناسائی نماید. تهیه آگاهی از خطر در حالات اضطرار در استراتژی مبتنی برجامعه اجرامیشود.  تقرییاً 10 فیصد معلومات آگاهی  از خطرات از طریق رادیو و تلویزیون پخش میشود: ولی دست اندرکاران آگاهی از خطرات این روش را به خاطر پرچوی معمول برق، عدم دسترسی تمام مردم به رادیو و تلویزیون، عدم کیفیت خوب رادیوها و تنظیم وقت نشر، چندان مفید نمیدانند.

با وجود گزارش که 4.73 میلیون نفربین سالهای 2005 و2007 در برنامه های آگاهی از خطرات شرکت کرده اند ( مردم متأثرازماین: 4 میلیون)، فقط 3 فیصد قربانیان گفته اند که آموزش آگاهی از خطرات را دریافت نموده اند. طبق اظهارات جمعیت هلال احمر افغانی، بسیاری از قربانیان ممکن است به خاطریکه به انفجار عمدی متهم نشوند، در یافت آگاهی از خطرات را کتمان می کنند. مجریان اضافه میکنند که دلایلی دیگر مبنی بر عدم دریافت آگاهی از خطر میتواند شامل تصادم موتر با ماین شود: به این معنا که پیامهای آگاهی از خطرات در این مورد قابل اجرا نمی باشد؛ مناطق دورست بنابر دلایلی اقتصادی به حد کافی آگاهی از خطرات از طریق برنامه مبتی بر جامعه دریافت نکرده اند و پیامهای آگاهی ازخطرات ممکن از طریق رادیو و تلویزیون در نظر گرفته نشده است. از تمام مستفیدین معمولاً هر سه یکبار مکرراً بازدید میگردد و هر بار حساب میشوند، از این لحاظ رقم 4.73 میلیون نفری گفته میشود آگاهی دریافت کرده اند ممکن دقیق نباشد. برنامه آگاهی ازخطرات رابطه با انکشاف بیشتر ویا برنامه بدیل معیشت نداشته تا بتواند بدیل برای جمع آوری تکه های آهن وتماس با مهمات یا آهن آلات باقی مانده از جنگ قرار گیرد.

فعالیتها

شرکت افراد ملکی درجلسات آکاهی درسال 2007 درافغانستان

| مجموع | اطفال |  | بالغین |  | سازمان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | دختران | پسران | زنان | مردان |  |
| 47,936 | 16,332 | 289 | 289 | 3,223 | AAR جاپان (انجمن کمک ورفاه جاپان) |
| 453,362 | 115,449 | 84,057 | 84,057 | 57,646 | جمعیت هلال احمر افغانی |
| 159,869 | 35,665 | 45,757 | 45,757 | 35,351 | مشاورین تخنیکی افغان |
| 266 | 11 | 25 | 25 | 164 | سازمان انکشاف و توانایی |
| 83,676 | 21,545 | 16,977 | 16,977 | 19,301 | گروپ ماین روبی دنمارکی |
| 48,153 | 13,739 | 1,348 | 1,348 | 6,363 | هالوترست |
| 214,438 | 44,379 | 16,489 | 16,489 | 64,184 | موسسه بین المللی هندیکپ |
| 572,584 | 184,148 | 66,349 | 66,349 | 102,482 | موسسه ماین روبی و بازسازی افغان |
| 1,325 | 52 | 120 | 120 | 601 | مرکز ماین روبی برای افغانستان |
| 1,581,609 | 431,320 | 231,411 | 231,411 | 289,315 | مجموع |

بر نامه آگاهی برای مهاجرین، با همکاری موسسه بین المللی هندیکپ و موسسه ماین روبی و بازسازی افغان در مناطق مرزی افغانستان پاکستان و افغانستان ایران در دفاتر کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دوام داشته است. درسال 2007، تقریباً 184822 بازگشت کننده ازبرنامه آگاهی از خطرات بهره مند شده اند.

در سال 2007، جمعیت هلال احمر افغانی برنامه های آگاهی از خطرات را به 32 ولایت کشور گسترش داد. 22 تیم آگاهی دهنده از خطرات که درحین فعالیت شان معلومات تلفات را نیز جمع آوری میکردند، به ساحه اعزام شده بود. علیرغم بد تر شدن وضعیت امنیتی، فعالیتها کاهش نداشت. چالشهای اضافی شامل عدم ارتباطات مناسب وحفظ کارمندان رضا کار بود، چون آنها با دریافت معاش بیشتر وظایف شانرا تغیر می دهند. دراوایل سال 2007 کمیته بین المللی صلیب سرخ از حمایت جمعیت هلال احمر افغانی صرف نظر کرد و فعالیت در عرصه ساختار ظرفیت نظارت و تخنیک این دفتر را محدود ساخت. کمیته بین المللی صلیب سرخ تصمیم دارد تا ختم سال 2008 کاملا از بخش ماین روبی بیرون رود و به همین خاطر هیچ کدام فعالیت مستقیم در بخش آگاهی از خطرات در سال 2007 نداشته است.

در سال 2007، موسسه بین المللی هندیکپ فعالیتهای آگاهی از خطرات را ازطریق کمیته های اجتماعی پاکسازی ماین در دو ولایت (برای 149679 تن) و و در دو کمپ های مرزی دوام داد. موسسه بین المللی هندیکپ درهفت ساحه با خطرات بالا، دو ساحه با خطرات متوسط و در 78 ساحه با خطرات کم کار کرده است. این فعالیتها بیشتر متوجه افراد بیجا شده از اثر جنگ، کوچی ها و مهاجرین برگشته از پاکستان در چند منطقه ولایت کندهار بوده است. درسال  2008، برنامه آگاهی ازخطر بالای رانندگان و مسافرین منحیث طبقه شدیداً آسیب پذیر در سال 2007، تمرکز بیشتر کرد. موسسه بین المللی هندیکپ در سال 2007، به تعداد 232 در خواست ماین روبی را دریافت نمود (درنتیجه مجموعاً 13 ماین، 434 مواد منفجرناشده جنگی، 2 وسیله نامعلوم)؛ این درخواستها به مراکز ماین روبی ساحوی مربوطه ارجاع شده ولی هیچ گزارش در باره پاکسازی ساحه داده نشده است.

در سال 2007، انجمن کمک و رفاه جاپان (AAR Japan)، برنامه آگاهی از خطر مبتنی برجامعه را درمناطق با خطر بالا در قالب برنامه های رادیوی و تیاتر سیار در چهارزبان محلی ادامه داد. این دفتر در زمینه انکشاف و توزیع مواد آگاهی از خطرات با مرکز ماین روبی برای افغانستان همکاری تخنیکی میکرده است. بعضی از این مواد آگاهی را وزارت معارف جهت استفاده در مکاتب تایید نموده است. شاید در آینده در صورت ارتقأ ظرفیت کاری دولت، فعالیت آگاهی از خطر شامل برنامه های دولت شود. چهار آموزگار کورس تقویتی مرکز ماین روبی برای افغانستان را فرا گرفته تا پیام های مربوط به معلولیت را نیز در برنامه آگاهی از خطرات بگنجانند. فعالیت های انجمن کمک و رفاه جاپان بنا به نگرانیهای امنیتی و مسایل فرهنگی در رابطه به آموزش زنان و دختران با موانع روبر شدند.

آیساف فعالیتهای آگاهی از خطرات (روزنامه وبرنامه رادیوی) داشته و در این زمینه مواد آگاهی  نیز به مردم توزیع نموده است. در اپریل سال 2008، نیروهای آیساف، بعداز یک واقعه انفجار مواد منفجرناشده جنگی که منجر به قتل چندین اطفال گردید، یک برنامه یکروزه آگاهی از مواد منفجرناشده جنگی را در آن منطقه ترتیب کرد. مرکز ماین روبی برای افغانستان یک برنامه خاص ایمنی ماین در افغانستان را برای کارمندان ملل متحد وامداد گران ترتیب داده و در صورت درخواست آموزش نظری نیز فراهم میگردد.

همکاری به قربانیان:

منازعه دوامدار، فقرشدید ، فقدان زیربنا و روند کند انکشاف باعث محدودیت های دسترسی به خدمات به تمام مردم کشور و بخصوص آسیب پذیر ترین گروه ها شده است.

فقدان و یا کیفیت پایین خدمات در تمام سطوح همکاری به قربانیان درافغانستان دیده می شود. وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین خاطرنشان می سازد که وضعیت زندگی قربانیان ماین و مهمات منفجر ناشده جنگی " ناراحت کننده" است.

کمیته بین  المللی صلیب سرخ گزارش می دهد که " کارهای زیادی باید برای فراهم سازی و توسعه دسترسی به خدمات برای اشخاص دارای معلولیت برای حضور مؤثر آنان درجامعه صورت گیرد". اکثر خدمات درشهرها ارایه می گردد ،  که باعث می شود توجه کمتری به قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده جنگی در مناطق روستایی صورت گیرد .

در 2007 – 2008 اکثر خدمات توسط مؤسسات غیر دولتی صورت گرفته ، درنتیجه خدمات بصورت پارچه پارچه و نامنظم ارایه می گردد.  باوجودیکه خدمات بصورت ناچیزی ارایه می گردد اما ظرفیت دولت در زمینه در حال رشد است ، ولی با آن هم زیاد محسوس نیست. زنان نظر به موانع فرهنگی و فقدان کارمندان مسلکی زنانه از خدمات محروم می شوند.

وزارت صحت عامه ارایه خدمات مراقبت صحی را از طریق دو استراتژی : بسته اساسی خدمات صحی (BPHS) و بسته اساسی خدمات شفاخانه ای ( EPHS )هماهنگی نموده  وبصورت عموم از طریق قرارداد با سازمان ها و مؤسسات ملی و بین المللی تطبیق می نماید.  هماهنگی و ارتباطات بین عرضه کنندگان خدمات محدود بوده  ووزارت صحت عامه درعرصه قرارداد با مؤسسات از ظرفیت پایینی برخورداراست.

ساحه تحت پوشش ( BPHS ) از % 9 در 2002 به % 85 افزایش یافته است ؛ EPHS در 15 ولایت تطبیق می شود. باوجودی  ارایه خدمات مراقبت صحی ، افغانستان در بدترین وضع صحی در سطح جهان قراردارد. فقدان زیرساختار، حمل و نقل عاجل ، پرسونل مسلکی (مخصوصاً زنان) و امکانات و بودجه که اغلب مانع دسترسی به خدمات مورد نیاز اشخاص دارای معلولیت به شمول قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده جنگی می گردد ، تقربیاً 5 تا 10 سال را در برمی گیرد که پرسونل صحی مورد نیاز تربیه گردد ولی بعضی از آنها از کارکردن در مناطق روستایی ابا می ورزند.

هرچند ارایه خدمات مراقبت صحی در اصول مجانی فراهم می شود ولی اکثر شفاخانه های عامه دارای امکانات نامناسب بوده ، مردم به ناچار به کلینیک های شخصی مراجعه می کنند. وزارت صحت عامه  تخمین می نماید که درحدود 360000 نفر در مناطق جنگ زده ولایات هلمند ، قندهار، پکتیکا و زابل به خدمات صحی دسترسی ندارند. گروپ های مسلح غیر دولتی در 2007 – 2008  در حدود 40 تن از کارمندان صحی را هدف قرارداده  که درنتیجه 36 مرکز صحی بسته و ارایه کنندگان بین المللی مجبور به ترک افغانستان شده اند.

آموزش کمک های اولیه توسط مؤسسات غیر دولتی ارایه می گردد ، اما آموزش رسمی که با مجروحین حادثات رسیدگی کند ، وجود ندارد ، گاهگاهی ISAF درزمینه ترانسپورت عاجل را فراهم می کند.

خدمات فزیوتراپی در 19 ولایت و 14 ورکشاپ ارتوپیدی در10 ولایت موجود بوده که کاملاً متکی به سازمان های بین المللی می باشد. وزارت صحت عامه مسوولیت هماهنگی خدمات توانبخشی فزیکی را بعهده دارد ، اما تنها یک مرکز را در زمینه اداره می کند.

نیازمندی های توانبخشی فزیکی اشخاص دارای معلولیت نظربه دلایل زیادی از جمله فقدان مراکز ( 30 مرکز در 34 ولایت ضرورت است) ، موانع دسترسی  و عدم علاقمندی سیاسی برآورده نشده است.

اطمنان از تداوم ارایه خدمات ، نیازمند هماهنگی مستمر دولت می باشد اما نظر به کمیته بین المللی صلیب سرخ " مقامات توجه و علاقمندی کمتری نسبت به موضوع نشان داده است " .

گفته می شود که درحدود دو میلیون افغان از مشکل صحت روانی ناشی از منازعه رنج می برند، که در این میان بیشترین مشکل برای قربانیان ماین و مواد منفجرناشده جنگی توام با ننگ و عاری ناشی از معلولیت دیده می شود.

هرچند فعالیت حمایت های روانی ذریعه پروژه های یک بارگی توسط مؤسسات غیردولتی بین المللی  محدود مانده و مشوره همتایان در مؤسسات که بیشترین اشخاص دارای معلولیت درآنجا کارمی کنند وجود دارد. خدمات بصورت ناهماهنگ ارایه شده که اکثراً در کابل فراهم می شود ودرزمینه آموزش رسمی کارمندان اجتماعی وجود ندارد.

برچسب های اجتماعی ناشی از معلولیت و بی کاری عمومی (% 60) شدیداً فرصت های اقتصادی را برای اشخاص دارای معلولیت % 97 زنان و % 53 مردان که بی کارند، محدود کرده اند. در حدود %73 اشخاص دارای معلولیت به فرصت های تعلیمی دسترسی ندارند (%51 حد اوسط ملی). نتایج بدست آمده از برنامه های تربیوی حرفوی نظر به عدم هماهنگی بین وزارت خانه های : کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین و معارف ،عدم بودجه مناسب و زیر بنای ، کیفیت پایین آموزش و فقدان فرصت های کاریابی مایوس کننده است. قانون ملی معلولیت که %3 استخدام و % 20 آموزش حرفه را برای اشخاص دارای معلولیت پیش بینی نموده بوده هنوز هم به تصویب نرسیده است. زنان دارای معلولیت مخصوصاً از پیش داوری ها و تعصبات اجتماعی که مانع شمولیت اجتماعی شان شده ، اغلب از طرف فامیل ها نیز اجازه خواندن ، کاریابی و آغاز تجارت را بدست نمی آورند ، متأثر گردیده است.

شبکه توانبخشی مبتنی برجامعه ای  سازمان های بین المللی ، مؤسسات غیر دولتی و انجمن های اشخاص دارای معلولیت در 16 ولایت  انواع مختلف خدمات عرصه معلولیت را ارایه می کنند. در سال 2008 ، % 22 کشور تحت پوشش قرارگرفته و تلاش برای توسعه بیشتر آن یکجا با شامل سازی مقامات محلی صورت می پذیرد. خدمات توانبخشی مبتنی برجامعه متنوع ارایه می گردد، هماهنگی و ارجاع دهی غیر رسمی بوده بوده ، تجدید آموزش کارکنان توانبخشی مبتنی برجامعه  ضروری است.

اشخاص دارای معلولیت ثبت شده وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین ماهانه 300 – 500 افغانی ( 6$ - 10$) نظر به درجه معلولیت شان تقاعدی (Pension) دریافت می کنند ، این مبلغ در سال 2007 از 150 افغانی به 300 افغانی (3% - 6$) افزایش یافت ، اما این مبلغ برای داشتن زندگی استاندارد اولیه ناچیز است، موانع کاغذ پرانی یا بروکراسی باعث می شود که بسیاری از اشخاص دارای معلولیت حتی آن را بدست نیاورند. اشخاص دارای معلولیت که درجه معلولیت شان کمتر از %35 باشد تقاعدی دریافت نمی کنند. در حدود 208833 اشخاص دارای معلولیت تقاعد دریافت می کنند (% 50 معلولیت ناشی ازجنگ).

قانون مشخص که حقوق اشخاص دارای معلولیت را حمایت کند درافغانستان وجود ندارد ، اما قانون اساسی حقوق اشخاص دارای معلولیت را تضمین نموده است. در سال 2006 وزارت کار ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین مسوده قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت را تدوین نموده ، دراخیرسال 2007 در کابینه افغانستان به تصویب رسید و تا می 2007 در پارلمان مورد بحث قرارداشته است.

تا 31 جولای 2008 افغانستان کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و پروتوکل الحاقی آن را علیرغم فشار های جامعه مدنی امضا نکرده است.

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 را برای تصویب دولت تهیه و ترتیب نموده است ، این سند مطابق به مقاصد همکاری به قربانیان افغانستان 2005 – 2009 می باشد (ذیلاً مشاهده می نماید). تأمین حقوق و نیازمندی های اشخاص دارای معلولیت به شمول قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده جنگی در چارچوب استراتژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS)  و کنوانسیون منع ماین های ضد پرسونل. با آنهم جنبش معلولیت نظر به ظرفیت پایین و نگرش منفی جامعه نسبت به معلولیت در مراحل بلوغ خویش قراردارد که در نتیجه اشخاص دارای معلولیت قادرنخواهد بود تا منافع خود را درپروسه های  برنامه ریزی شامل سازد.

پیشرفت ها در مقاصد همکاری به قربانیان در نشست  VA 25:

افغانستان یکی از اعضای 25 کشوری است که دارای تعداد زیاد قربانیان ماین می باشد که مسوولیت بیشتری عملی سازی و بیشترین ضرورت و توقعات را برای تهیه و فراهم نمودن همکاری های مناسب مراقبتی ، توانبخشی و شمولیت قربانیان دارند.

بعنوان بخشی از تعهدات افغانستان دربرنامه عمل نایروبی ، افغانستان مقاصد همکاری به قربانیان برای 2005 – 2009 را در سال 2005 ارایه نمود. برنامه مؤثرهمکاری به قربانیان / معلولیت ( برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت و یا گزارش کابل) برای دولت ، برنامه های ماین روبی داخل برنامه های انکشافی ملی و سایر استراتژی های مربوطه شامل شده است.  برنامه های مقاصد قابل حصول  که در سال 2006 پیشبینی گردید که مقاصد آن در آگست 2006 و اکتوبر 2007 درورکشاپ همکاری به قربانیان مورد بازنگری قرارگرفت.

آخرین نسخه پیشکش شده 2008  برنامه عمل انعکاس دهنده نتایج ورکشاپ 2007  که بعضی از مقاصد آن بصورت  SMART ( SPECIFIC, MEASURABLE , ACHIEVABLE, RELEVANT, AND TIME – BOUND) و بعضی دیگر آن با مقاصد غیر معین درنظرگرفته شده است بخصوص چالش های پیشروی سکتور معلولیت و منابع موجود قابل دسترس تنظیم گردیده است. دو جزء دیگر: آموزش فراگیر و توانبخشی مبتنی برجامعه رسماً به برنامه عمل اضافه گردید. مقاصد مرتبط به جمع آوری معلومات ، برنامه ریزی و آگاهی دهی درکمترین وقت باید تطبیق شود. بعضی از مقاصد که می بایست توسط NPAD باید تطبیق می شد که نشد بلکه NPAD خود در ماه مارچ 2008 بسته گردید.  مسوولیت به نهادهای دیگری واگذار گردید. مسوولیت های مشخصی به وزارت صحت عامه و و زارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین محول گردید.

زمانبندی تطبیق و اجرای مقاصد همکاری به قربانیان به 2008 – 2010 تغییر یافت ، ارزیابی  مداوم مقاصد با زمانبندی آن چالش برانگیز است . گزارش از پیشرفت 22 مقصد از 40 مقصد اصلی 2006 تا اواسط  2008 داده شده است ، که 5 مقصد کاملاً بدست آمده است اما از 13 مقصد دیگر گزارش پیشرفتی ارایه نشده است.

مدت زمانی برای اجرا وتطبیق مکمل مقاصد تمدید گردیده است ، اما مقاصد تعهده شده ای برنامه عمل نایروبی برای 2005 – 2009 در خور تطبیق نیست.  فعالین مختلف خاطر نشان کرده اند که مطابق به برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت عمل نکرده اند چون برنامه عمل تاهنوز به مجریان عرصه معلولیت معرفی و توزیع نشده است.

مرور بر تغییرات و پیشرفت ها از آگست 2006 تا اپریل 2008 :

جمع آوری معلومات : مقاصد بصورت وسیع در جایش مانده است اما زمانبندی تطبیق آن تمدید گردیده است. شامل سازی معلومات از مجروحین در سروی ملی مجروحین به پرسشنامه های سرشماری ملی محول شده است. قسماً گزارش پیشرفت 4 مقصد از 5 مقصد اصلی داده شده است.

مراقبت های عاجل و دوامدار صحی : 3 مقصد مثل گذشته در جایش مانده است اما مدت زمانی 6 مقصد از 2009 به 2010 به تعویق افتیده است و 3 مقصد اساسی ( آموزش مختصصین ، هماهنگی و ظرفیت سازی وزارت صحت عامه) حذف گردیده است. گزارش نسبی پیشرفت 12 مقصد از 15 مقصد اصلی و انکشاف رهنمود معلولیت برای بسته اساسی خدمات صحی کاملاً بدست آمده است.

توان بخشی فزیکی : تمام مقاصد بازمانبندی غیر معین و مدت زمانی آن اکثراً تا 2010 تمدید گردید ، شاخص های قابل پیمایش ( تعداد پرسونل مسلکی ، مراکز، دسترسی به خدمات) حذف گردید. نتایج بدست آمده بعضی از مقاصد اصلی گزارش شده است که واقعبینانه نبوده است. گزارش نسبی پیشرفت در 8 مقصد اصلی شده اما از 3 مقصد دیگر نشده است ولی یک مقصد کاملاً بدست آمده است (بازآموزی توسط کیمته بین المللی صلیب سرخ).

حمایت های روانی و شمولیت اجتماعی : دومقصد از 2007 به 2009 معوق شده و چندین مقصد اساسی دریک مقصد غیر قابل پیمایش (توسعه دسترسی به خدمات) مدغم گردید ، 2 مقصد در حال اجرا است و یک مقصد 2009 درجایش مانده است. هیچ پیشرفتی از 4 مقصد از 8 مقصد اصلی ارایه نشده است ، یک مقصد (آگاهی دهی) بدست آمده است ، و گزارش نسبی پیشرفت از بقیه ارایه شده است.

شمولیت اقتصادی : ضعیف ترین جزء باقی مانده است. مقاصد استخدام اشخاص دارای معلولیت حذف گردیده و تمامی دیگر در بعضی حالات به تعویق افتیده است. پیشرفت نسبی از یک از 5 مقصد اصلی (شمولیت اشخاص دارای معلولیت در برنامه اقتصادی) ارایه و هیچ پیشرفتی از بقیه نشده است.

قوانین و پالیسی های عامه: یک مقصد انکشاف داده شده (ایجاد و تطبیق معیار های مربوط به معلولیت)، اکثر مقاصد 2006 به تعویق افتیده است. پیشرفتی قسمی 11 مقصد اصلی گزارش شده است ، هیچ گزارشی از 3 مقصد دیگر نشده است و یک مقصد بدست آمده است (ایجاد معیارها)

توانبخشی مبتنی برجامعه: مقاصد توانبخشی مبتنی برجامعه که قبلاً تحت برنامه های بازتوانی فزیکی ارایه می شد انکشاف داده شد و شامل :استراتژی توانبخشی مبتنی برجامعه (2008)، رهنمود توانبخشی مبتنی برجامعه (اپریل 2009)، تقویه شبکه توانبخشی مبتنی برجامعه (2008)، توسعه توانبخشی مبتنی برجامعه (ختم 2009)، ارتقای ظرفیت انجمن های اشخاص دارای معلولیت (ختم 2008) و آگاهی دهی (ادامه دارد) شده است. این مقاصد زودترین مدت زمانی را در برنامه عمل بازنگری شده به خود گرفته است.

آموزش فراگیر: مقاصد قبلی انکشاف یافته و به : افزایش آگاهی دهی (ختم 2008)، پروژه های آزمایشی آموزش فراگیر(2008 – 2010 ) ، لوازم معیاری (2010)، ارتقای ظرفیت و توسعه آموزش فراگیر (2009) ، آگاهی دهی (2009)، افزایش دسترسی ها (2010) و شمولیت %45 پسران و % 30 دختران دارای معلولیت درمکتب، شامل شده اند.

جزییات بیشتر از پیشرفت ها و سند های حمایتی در نشست های معاهده منع ماین در 2007 – 2008 ارایه گردیده که از طریق ONLINE قابل دسترس است.

افغانستان بطور داوطلبانه فورم J را در آخرین گزارش به ماده 7 داده است ، معلومات دردومین ورکشاپ همکاری به قربانیان و فعالیت های وزارت خانه ها را نیز ارایه می کنند.

چارچوب استراتژی همکاری به قربانیان:

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین مسوول نظارت و گزارش دهی از فعالیت ها در مورد معلولیت و همکاری به قربانیان را به تمام وزارت خانه های ذیربط و نهاد های عرصه معلولیت را بعهده دارد. استراتژی درازمدت (The Way Ahead)  هدف ذیل را برای همکاری به قربانیان ترتیب نموده است: " زمانی آخرین هدف برای همکاری به قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده جنگی بدست خواهد آمد که قربانیان ماین به جامعه شامل شده ودر سیستم ملی که حقوق و نیازمندی های اشخاص دارای معلولیت را حمایت می کند شامل شود". هدف متذکره زمانی بدست خواهد آمد که همکاری به قربانیان شامل برنامه های ملی که مسوولیت های رفاه اجتماعی ، صحی ، تعلیمی و کاریابی را دارند تعبیه شده باشند. ولی بازهم معلولیت به برنامه های ماین پاکی مرتبط خواهد ماند . برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت انتظار رسمی مقامات دولتی را می کشد ولی از می 2008 به بعد فعالیت های همکاری به قربانیان و معلولیت مطابق راهنمای برنامه عمل اجرا می شود. مؤسسات غیر دولتی نقش اساسی در تطبیق و همچنان درآموزش و حمایت از انجمن های اشخاص دارای معلولیت دارند.

تا ماه می 2008 وزارت کار ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین هنوز از ظرفیت لازم که بتواند تمام فعالیت های عرصه معلولیت را هماهنکی و نظارت کند برخوردارنیست و در زمینه ارتقا ظرفیت می یابد . برای انکشاف بیشتر دولت توصیه جابجایی و استخدام معینیت امور معلولین را می نماید که خوشبختانه این مقام در آگست 2008 تکمیل گردید. قبلاً معین امور اجتماعی معینیت امور معلولیت را از 2007 تا اواسط  2008 سر پرستی می نمود ،باوجودی علاقمندی و آگاهی از موضوع و تنطیم اولویت ها او قادر به تمرکز کاملاً به موضوع معلولیت نگردید. چنانچه دیده می شود ظرفیت مناسب دروزارت صحت عامه وجود دارد اما علاقمندی به موضوع معلولیت دیده نمی شود.

هماهنگی عرصه معلولیت / همکاری به قربانیان از طریق ساختار هماهنگی کننده  مختلف در گروپ کاری وزارت خانه ها مرتبط به حمایت تخنیکی دفتر ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان صورت می گیرد.

هماهنگی عرصه معلولیت / همکاری به قربانیان از طریق ساختار هماهنگی کننده  مختلف در گروپ کاری وزارت خانه ها مرتبط به حمایت تخنیکی دفتر ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان صورت می گیرد. اکثر سازمان های ملی و بین المللی اعضای منظم این ساختارها می باشند. یک کمیته کاری بین الوزارتی در 2008 تحت ریاست وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین دایر می شود. وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین چهار مرکز منابع آموزشی معلولیت را برای ارایه معلومات و مشوره به اشخاص دارای معلولیت و ارتقای هماهنگی ها و مکان مناسب برای تبادل افکار انجمن های اشخاص دارای معلولیت تأسیس کرده است.

مرکز ماین پاکی افغانستان حمایت های تخنیکی و مالی رابرای وزارت خانه های مربوطه فراهم می نماید. اولویت اصلی ادامه دادخواهی از حقوق اشخاص دارای معلولیت ، ارتقای ظرفیت دولت ، شامل سازی معلولیت در خدمات اولیه وزرات خانه های مربوطه می باشد.

مراکز ماین پاکی افغانستان در زون ها نیز شامل فعالیت های آموزشی معلولیت و همکاری به قربانیان و همچنان ایجاد ارتباط با حکومت های محلی می باشند.

برنامه ملی حمایوی معلولین (NPAD) که قبلاً دولت را حمایت می نمود نظر به نتایج بدست آمده از ارزیابی و کاهش شدید بودجه در آخر 2006 و 2007 در31 مارچ 2008 بسته گردید. دفتر برنامه انکشافی ملل متحد و کارمندانش از ارایه معلومات بیشتردرزمینه امتناع ورزیدند.

چالش اصلی برای همکاری به قربانیان و معلولیت نظر به وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین ادامه جنگ ، فقر شدید ، فقدان منابع ، عدم شفافیت وعدم هماهنگی بین مؤسسات بوده است.

مؤسسات غیر دولتی که در پروسه های برنامه ریزی و انکشافی شامل بوده اند بیان می کنند ، که دستاورد های قابل ملاحظه ای قسماً نظر به عدم میکانیزم نظارتی ، ظرفیت و بودجه ، محسوس نیست. فعالیت های تکراری ، خلاء های خدمت رسانی موجود ، میکانیزم هماهنگی ضعیف  و همچنان عدم علاقمندی به رشد ظرفیت انجمن های اشخاص دارای معلولیت دیده می شود. سازمان های زیاد دریافته اند که وضعیت قربانیان و اشخاص دارای معلولیت درجریان سال ها تغییر قابل ملاحظه ننموده، بلکه قربانیان در"وضعیت بد بحران مالی " بسر می برند که ضرورت حمایت های اجتماعی اقتصادی زیادی را می خواهد.

نهادهای زیادی در عرصه معلولیت و همکاری به قربانیان درافغانستان فعالیت دارند ، ذیلاً فقط نهادهای بیان می شود که معلومات را در آخرین کتاب گزارش " نظارت از ماین زمینی"  ارایه می کنند.

خدمات دولتی :

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین پرداخت تقاعد ، پول و یا کمک های مالی ، برنامه انکشاف مهارت ها ، تعلیم و فرصت های کاریابی رادر سال 2007 فراهم نموده . عدم موجودیت قانون معلولیت بعنوان یک مانع عمده در وزارت پنداشته می شود. به 309008 اشخاص دارای معلولیت خدمات ارایه شده است. تعداد دقیق قربانیان نامعلوم است بعضی به خدمات متنوع ضرورت دارند و خدمات انفرادی در سطح محلات وجود ندارد.

پلان استراتژی ملی معارف وزارت معارف ارایه خدمات برای بهبود دسترسی اشخاص دارای معلولیت به معارف را از طریق تعلیمات خاص و فراگیر، معلمین و امکانات فراهم می نماید. یک پروژه آموزشی تعلیمات  فراگیررا در 2007 آغاز و تاسال 2008 در پنچ ولایت دیگر با حمایت یونسیف گسرش می دهد. وزارت معارف آگاهی دهی از معلولیت را جزنصاب تعلیمی قرارداده و 18000 معلم در مورد معلولیت و آگاهی از خطرات ماین آموزش داده شداند و نیز در زمینه آگاهی از خطرات ماین و همکاری به قربانیان مجله ای چاپ می شود.

وزارت صحت عامه معلولیت را در استراتژی های انکشافی خود شامل ساخته است ، مقاصد BPSH  تا به % 85 برای نفوس کشور تا 2008 بدست آمده است. وزارت صحت عامه بازنگری و تجدید آموزش نصاب فزیوتراپی را هماهنگی نموده است.

خدمات مؤسسات غیر دولتی :

مؤسسه افغان های متأثر از ماین (ALSO) در جولای 2007 با هدف بهبود وضعیت زندگی اشخاص دارای معلولیت از طریق: دادخواهی ، آموزش ، خدمات رسمی مشوره همتایان ( اولین پروژه در نوع خود در افغانستان می باشد) و ارجاع دهی  تأسیس شده است. فعالیت هایش در می 2008 آغاز شده است . 148 قربانی خدمات مشوره همتایان را دریافت نموده  و 30 تن دیگر ارجاع داده شده است. دفتر پاکسازی مهمات وزارت خارجه امریکا (WRA) پروژه مشوره همتایان را در 2008 تمویل نموده است. بنیانگذاران ALSO خود نیز مبلغ 2000 $ را مساعدت نموده اند.

مؤسسه توانایی و انکشاف (DAO) که قبلاً بنام اتحادیه معلولین افغان یاد می شد ، فعالیت می نماید ، برنامه های آگاهی دهی ، ارجاعی دهی و تعلیمات را فراهم می کند . DAO همچنان فعالیت های ارتقای ظرفیت و هماهنگی انجمن های اشخاص دارای معلولیت در سطح ملی ، انکشاف اصطلاحات ملی معلولیت ، تقویه ارتقای ظرفیت ، آگاهی دهی از معلولیت با وزارت خانه های ذیربط و نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی درمورد معلولیت را اجرا می کند.

انستیتوت فزیو تراپی (PTI) توسط هیئت معاونت بین المللی حمایت گردیده ،  آموزش مسلکی فزیوتراپی را فراهم می نماید. هیئت معاونت بین المللی انستیتوت فزیوتراپی را زمانی (در مدت سه سال) که از ظرفیت لازم برخوردار شود به دولت واگذار می کند. ارزیابی انجام شده از انستیتوت فزیوتراپی نشان می دهد که انستیتوت از پوتانسیل خوبی برای انکشاف ، تسهیلات با کیفیت ، وتعداد زیاد محصلین طبقه اناث برخورداراست.

مؤسسه ابرار:خدمات آموزش حرفه ، کمک های اولیه ، و آگاهی از خطرات را در سال 2007 تا شش ولایت فراهم نموده است (از دو پروژه ارتقاء یافته است). چالش های عمده بدترشدن وضعیت امنیتی در نورستان برای تداوم فعالیت های ابرار می باشد. برای 3704 تن از اشخاص دارای معلولیت در سال 2007 همکاری (تعداد قربانیان نامعلوم است) شده است. ایجاد خدمات پیام رسانی توسط معلولین بایسکل ران  درکابل متوقف گردید زیرا نتایج موفقیت آمیزدرپی نداشت.

کمیته بین المللی صلیب سرخ سه شفاخانه ، هشت کلینیک جمیت هلال احمر افغانی و شش مرکز توانبخشی را در سال 2007 حمایت نموده و همچنان مواد خام برای دیگرعرضه کنندگان توانبخشی فزیکی نیز فراهم می نماید.  کمیته بین المللی صلیب سرخ برنامه آگاهی دهی ازموجودیت خدمات و شبکه ارجاع دهی مردم  را نیز بعهده دارد. در سال 2007 صلیب سرخ برای 60153 نفر ازجمله 4217 اعضای جایگزین (2905 قربانی) و 9819 اعضای کمکی (67 قربانی) تهیه و فراهم نموده است. فعالیت های توانبخشی فزیکی در برنامه شمولیت اجتماعی یکجا شده است و بیشتراز 2000 را همکاری نموده است و تقربیا 500 تن پرسونل توانبخشی را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می دهد. صلیب سرخ خاطرنشان می نماید باوجودیکه دسترسی به خدمات توانبخشی مساویانه است فقط % 5 مستفیدین پروژه شمولیت اجتماعی را زنان تشکیل می دهد که اغلب فامیل های شان اجازه شرکت را نمی دهند. صلیب سرخ به تعداد 1621 زخمیان اسلحه (weapon - injured) را در سال 2007 از جمله 286 زخمیان ماین و مواد منفجر ناشده جنگی تداوی نموده است ( 249کمی بیشتراز سال 2006 ).

کمیته سویدن برای افغانستان BPHS را در2 ولایت و برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه را در 40 ولسوالی از 13 ولایت از طریق برنامه بازتوانی افغان های دارای معلولیت تطبیق می نماید. چالش امنیتی در بعضی مناطق باعث کاهش تعداد کارمندان اناث توانبخشی مبتنی برجامعه شده و همچنان مستفیدین طبقه اناث کم گردیده است. برنامه بازتوانی افغان های دارای معلولیت کمیته سویدن 284565 تن اشخاص دارای معلولیت را ازجمله 21549 قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده جنگی را همکاری نموده است ، اکثر آنها خدمات فزیوتراپی دریافت نموده اند.

کمیته بین المللی نجات برنامه های آموزش فراگیر را بصورت چشمگیری در 5 ولایت (هرات ، کابل ، لغمان ، ننگرهار و پکتیکا) توسعه داده است. در حدود 100 طفل از آموزش فراگیرمستفید شدندو 850 تن معلم ، والدین و اعضای جامعه آموزش دریافت کردند (تعداد قربانیان نامعلوم است).  عدم آگاهی دهی در مورد شمولیت اجتماعی اشخاص دارای معلولیت بشمول وزارت خانه ها ی کلیدی چالش های است که پروژه با آن مواجه است. مؤسسه (SERVE / EMAD)  همچنان خدمات آموزش فراگیر و حرفه ، مراقبت های اولیه صحی و ارجاع دهی / مصارف توانبخشی فزیکی را فراهم نموده است.

به تعداد 4109 تن از اشخاص دارای معلولیت (تعداد قربانیان نامعلوم است) را همکاری نموده است.

هندیکپ بین المللی: فعالیت هایش را در مرکز ارتوپیدیک در شفاخانه میوند قندهار ادامه داده اما کارها برای تسلیمی آن تا 2010 به وزارت صحت عامه نیز ادامه دارد. مرکزارتوپیدی به جای جدید  درمجتمع صحی نقل مکان نموده است ، کلینیک ارتقاظرفیت یافته است و برنامه های مؤثر تولیدی ارایه گردید ه است. تا سال 2010 هندیکپ تمرکز به ارتقای ظرفیت تخنیکی و مدیریت ، انکشاف هماهنگی با شفاخانه ، رسیدگی به میکانیزم بازیابی هزینه و تقویه شفاخانه های ساحوی، و انکشاف استراتژی خروج را در دستورکار خود قرارداده است. خدمات متنوع به 3515 تن اشخاص دارای معلولیت بشمول 1790 تن زخمیان جنگ و 1856 وسایل حرکی را تولید نموده است. ارزیابی های 2007 توصیه می نماید که تولید وسایل از منابع خارجی ، خصوصی سازی شعبه ویلدینگ کاری، و اخذ دیپلوم رسمی بین المللی برای تخنیکران ارتوپیدی را پیگیری کند.هندیکپ حمایت دوامدار کاریابی و برنامه های آموزشی برای مرکز اجتماعی معلولین ادامه می دهد.

حمایت های ماین پاکی :

افغانستان تا هنوز هزینه تخمینی برنامه های جامع درازمدت برای تمام ضروریات ماین پاکی خود را گزارش نداده است.

مرکز ماین پاکی افغانستان یکجا باوزارت خارجه هزینه تخمینی  92940593 $ ( 67785423 €) برای برنامه های ماین پاکی از اپریل 2007 الی مارچ 2008 جهت قادرنمودن افغانستان برای تحقق معیارهای سالانه خود تحت معاهده منع ماین های زمینی و معاهد افغانستان عملی نماید پشنهاد می نماید. مبلغ  7100000 $ برای هماهنگی ، 1231104 برای ارتقای ظرفیت ، 71350269 $ برای ماین پاکی ، 7568028 برای سروی ، 2222442 برای نظارت ، ارزیابی و آموزش و 3468750 $ برای آگاهی از خطرات و همکاری به قربانیان درنظر گرفته شده است.  وزارت صحت عامه گروگ کاری معلولیت را با هدف بسیج منابع و" تحریک تمویل کنندگان" جهت تقویه خدمات معلولیت در افغانستان در سال 2006 ایجاد کرده است.

حمایت های ملی ماین پاکی:

افغانستان مبلغ 14364447 افغانی (288725 $) اعانه برای ماین روبی در شمال افغانستان را گزارش نموده است. این بودجه پیشکش شده از بودجه ملی در واقع از اعانه های  بانک جهانی گرفته شده است که از جمله بودجه ای جهانی می باشد که افغانستان در 2007 آنرا گزارش داده است. افغانستان هیچ گزارشی از اعانه در سال 2006 ارایه نداشته است.

همکاری و مساعدت بین المللی:

19 کشورتهیه مبلغ 86274716 $ (62923723 €) در سال 2007 به برنامه های ماین پاکی را گزارش داده است. بودجه گزارش شده سال 2007 تقریباً %1 کمتر از بودجه سال 2006 می باشد. بعد از افزایش قابل توجه (بیشتر از 20$ یا %31) حمایت های بین المللی در2006 در مقایسه با 2005 ، بودجه سالانه ماین پاکی علیرغم کاهش آن در 2007 تقریباً در سطح است که افغانستان می تواند اهداف مورد نظرخودرا بدست آورد.

ازاواسط 2007 مرکز ماین پاکی افغانستان گزارش می دهد که " نظر به تغییرات بین المللی در شرایط بودجه و تأخیر بعضی ازاعانه ها"بودجه برنامه ماین پاکی افغانستان ماین روبی بشردوستانه تا %40 در سال 2007 کاهش یافته است. برنامه ماین روبی افغانستان خواستار " بودجه چندین ساله در 2007 و همچنان برای سال های آینده" برای تطبیق برنامه ها در سطوح مقتضی شده است.

بودجه بین المللی ماین پاکی افغانستان: پول

| مبلغ | جزئیات پروژه | سازمان / نهاد اجراکننده | تمویل کننده |
| --- | --- | --- | --- |
| $23,689,913 (C$25,429,275) | Mine clearance | GICHD, UNMAS | کانادا |
| $15,200,000 | From the Department of State for unspecified mine action | Unspecified | ایالات متحده امریکا |
| $6,853,777 (£3,423,465) | Mine/UXO clearance | HALO | انگلستان |
| $6,153,333 (€4,487,881) | Mine clearance, purchase of demining equipment (HALO) | HALO, Medico International | جرمنی |
| $5,873,622 (¥691,014,370) | Mine clearance in Parwan and Kunduz provinces; RE | ATC, DAFA, HALO, Japan Mine Action Service (JMAS), MCPA), MDD Center, OMAR, UNMAS | جاپان |
| $4,744,527 (€3,460,380) | Unspecified mine action | UNMAS, HALO | هالند |
| $4,195,500 (A$5,000,000) | Community-based mine action | UNMAS/MACA | استرالیا |
| $2,769,622 (€2,020,000) | Integrated mine action, VA | ICRC, MACA | بلجیم |
| $2,373,138 (NOK13,894,249) | Mine clearance, VA | HALO, and unspecified | ناروی |
| $2,220,000 (SEK15,000,000) | Support to quality assurance teams | DDG | سویدن |
| $1,470,400 (DKK8,000,000) | Mine clearance | UNMAS, DDG | دنمارک |
| $1,233,990 (€900,000) | Mine/UXO clearance | UNMAS | فنلند |
| $959,770 (€700,000) | Mine clearance | HALO | ایرلند |
| $125,010 (CHF150,000) | VA | HI | سویتزرلند |
| $19,905 (LTL50,000) | Mine/UXO clearance | UNMAS | لیتوانیا |
| $77,882,507 (€56,802,937) | مجموعه |  |  |

حمایت های  بین المللی ماین پاکی در افغانستان : کمک جنسی

| ارزش پولی (کجا موجود است) | نوع کمک جنسی | تمویل کننده |
| --- | --- | --- |
| $6,759,017 (SKK166,069,221) | اعزام 17 عضو تیم ماین پاکی در قالب مأموریت ISAF | سلواکیا |
| $933,931 (CZK18,867,297) | اعزام واحد ماین پاکی نظامی در میدان بین المللی کابل | جمهوری چک |
| $699,261 (€510,000) | اعزام متخصصین مواد منفجره در غرب افغانستان | اسپانیا |
| N/R | پاکی سازی ماین و مواد منفجر ناشده توسط تیم بازسازی ولایتی در ولایت غور | لیتوانیا |
| N/R | هماهنگی نظامی بین ISAF و مرکز ماین پاکی افغانستان | نیو زیلند |
| $8,392,209 (€6,120,786) | مجموعه |  |

مرکز ماین پاکی گزارش می دهد که افغانستان مبلغ $84,273,909  (€61,464,451)  پول از مساعدت های بین المللی را ازاپریل 2007 الی مارچ 2008 بدست آورده است.  مساعدت ها از 14 کشور تمویل کننده و اتحادیه اروپا گزارش شده است. بودجه پاک سازی ماین بانک جهانی نیز جز بودجه عمومی است. مجموعه بودجه گزارش شده توسط افغانستان تقریباً % 7 از مجموع گزارش تمویل کنندگان بوده ، اما بخاطر تفاوت بین سال مالی افغانستان واغلب کشور های تمویل کننده  گزارش ارایه شده معتبر نیست. هندیکپ بین المللی گزارش می دهد که مبلغ 180728 $ را از سویتزرلند برای آگاهی از خطرات مبتنی برجامعه بدست آورده است.

در می 2008، افغانستان گزارش داد: " قانون اساسی نافذه جنوری 2005 این کشور را ملزم به رعایت تمام معاهدات بین المللی که افغانستان امضا کرده میسازد. وزارت دفاع ملی به تمام نیروهای نظامی دستور داده است تا منع سراسری  ماین های ضد پرسونل  و تحریم استفاده از آن را در هر شرایط توسط نظامیان یا افراد احترام کنند."

گزارش ماده 7، شکل A، 13 می 2008. این معلومات از گزارش های ماده 7 قبلی تکرار شده است.

گزارش های قبلی ماده 7 به تاریخ های 30 اپریل 2007، 1 می 2006، 30 اپریل 2005، 30 اپریل 2004، و 1 سپتامبر 2003 تحویل داده شده است.

برای جزئیات برنامه تخریب ماین ها و چرا افغانستان نتوانست موعد تعیین شده را مراعات کند به گزارش نظارت از ماین زمینی 2007 به صفحات 89 الی 90 رجوع کنید. افغانستان در 23 اپریل 2007 گفت که بعد از مذاکرات، مقامات ولایتی موافقه کردند تا ماین هارا جهت تخریب تسلیم دهند. گرچند، گزارش ماده 7 افغانستان تحویلی 30 اپریل 2007 می نگارد: " تمام ماین های ذخیره شده ضد انسان تا ختم سال 2007 تخریب میگردد." مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان در 23 می 2007 به کامپاین بین المللی ضد ماین گفت که تخریب ماین ها در افغانستان شاید تا هشتمین نشست کشور های عضو در نوامبر 2007 اختتام نیابد. مرکز ماین روبی ملل متحد برای افغانستان خواست که نقل قول در این گزارش از طرف سازمان صورت گیرد نه از طرف افراد.

نامه وزیر خارجه افغانستان داکتر رنگین دادفر سپنتا به کری برینکرت، رئیس واحد حمایوی تطبیق، مرکز بین المللی ژنیف برای ماین روبی بشردوستانه، 11 اکتوبر 2007.

بیانیه افغانستان، هشتمین نشست کشورهای عضو، دید سی، 19 نوامبر 2007.

گزارش ماده 7، شکل B، 13 می 2008.

دفتر هالوترست از 1 اپریل تا 31 دسامبر 2007، 25946 ماین ضد انسان را گردآورده است، این دفتر ماین هارا ذخیره شده خوانده اگر چه بعضی از ماین ها از مخفیگاه های دور از کنترول دولت به دست آمده است. ایمیل تام دیب، هالوترست، 23 آگست 2008.

گزارش ماده 7، شکل G، 13 می 2008. ماین های PFM-1 توسط سایر کشورهای عضو برای تخریب مشکلزا تشخیص گردید. سایر ماین های تخریب شده که توسط افغانستان نام گرفته شده شامل:

101 Claymore, 282 DF, 1,556 LO-6, 1 M16, 313 MON-100, 27 MON-200, 344 MON-50, 30 MON-90, 20 MS-3, 797 No. 4, 8 OZM-160, 6 OZM-2, 149 OZM-3, 820 OZM-4, 153 OZM-72, 87 P-4, 43 PMD-6, 3,779 PMN, 72 PMN-2, 564 POMZ-2, 5 POMZ-2M, 134 PPMISR, 20 Type 69, 102 Type 72, and 776 YM-1

گزارش ماده 7، شکل F، 13 می 2008. ماین ها در ولایات بدخشان، بلخ، بغلان، غور، هرات، جوزجان، کابل، کاپیسا، خوست، کنر، کندز، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، پکتیا، پروان، پنجشیر، سمنگان، سرپل، تخار و وردک تخریب گردیدند.

گزارش ماده 7، شکل F، 13 می 2008. در ماه های نوامبر و دسامبر، ماین های ضد انسان در ولایات بلخ، غور، کابل، کندز، پکتیا، پنجشیر و پروان تخریب گردیده است.

این گزارش مفصل قابل ستایش است و باید به حیث نمونه برای سایر کشورهای عضو مدنظر گرفته شود. در آینده، نظارت از ماین زمینی افغانستان را تشویق میکند تا واضح نماید که ماین ها در شکل G از طریق کشف بدست آمده و در شکل F تخریب همان را بنگارد. در مورد آخرین گزار ماده 7 افغانستان، نظارت از ماین زمینی این موضوع را از طریق مکاتبات و ارتباط متواتر واضح ساخت. مصاحبه با مرکز ماین روبی برای افغانستان، ژنیف، 4 جون 2008، و ایمیل، 11 جون 2008.

گزارش ماده 7، شکل D، 13 می 2008. مرکز ماین روبی برای افغانستان تأیید نمود که این تعداد در جریان سال در نوسان بوده و این مجموعه حداکثر همان تعداد را نشان داده است. مصاحبه با مرکز ماین روبی برای افغانستان، ژنیف، 4 جون 2008، و ایمیل، 11 جون 2008.

گزارش ماده 7، شکل D، 13 اپریل 2007.

مصاحبه با مرکز ماین روبی برای افغانستان، ژنیف، 4 جون 2008، و ایمیل، 11 جون 2008. و همچنان گزارش ماده 7، شکل D، 1 می 2006.

در جریان سال 2007، این مرکز مشهور به مرکز ماین روبی ملل متحد برای افغانستان یا UNMACA بود، این مرکز تا هنوز یک پروژه ملل متحد میباشد، اما به نام مرکز ماین روبی برای افغانستان (MACA) شناخته میشود. برای معلومات بیشتر متعاقباً به بخش مدیریت و هماهنگی  رجوع کنید.

مصاحبه با مرکز ماین روبی برای افغانستان، ژنیف، 4 جون 2008، و ایمیل، 11 جون 2008.

گزارش ماده 7، شکل D، 13 می 2008.

گزارش سکرتر جنرال: "وضعیت در افغانستان و پیچیدگی های آن در راستای صلح و امنیت جهانی،" A/62/722–S/2008/159، 6 مارچ 2008.

این آلت های منفجره باعث قتل و جراحت عساکر ملی و بین المللی، مقامات حکومتی، امدادگران داخلی و خارجی، به شمول کارکنان ماین پاکی و سایر افراد ملکی شده است. آلت های منفجره ضد وسایط نقلیه معمولاً از راکت، ماین و سایر مهمات ساخته میشود، بعداً توسط بایسکل و یا مرکب به محل واقعه آورده و تعبیه میگردد و به مجرد نزدیک شدن هدف به محل واقعه از راه دور انفجار داده میشود.

"طالبان عملیات جدید را در سراسر کشور آغاز کردند،" Zee News، کابل، 27 می 2007، www.zeenews.com

"یک عسکر بریتانیایی کشته شد؛ یک رهبر شورشی دستگیر گردید،" تولسا ورلد (خوست) 27 می 2007.

گتورس گروندد، نیروهای کانادایی تردد تمام وسایط نقلیه خودرا پس از بامبگذاری کنار جاده که باعث قتل سه سرباز آنکشور گردید، به تعلیق دراوردند، پنج شنبه، گولف میرکری، کندهار، 23 جون 2007.

"طالبان صد ها ماین را در ولایت هلمند تعبیه کردند،" ایرن، هلمند، 24 جولای 2007، www.irinnews.org و "ماین های زمینی تهدید جدید برای ساکنان در جنوب افغانستان" آژانس خبررسانی پژواک، 27 آگست 2007.

محمود راقی، " قوماندان سابق حزب اسلامی سلاح های خود را تسلیم نموده و با دولت پیوست،" آژانس خبررسانی پژواک، 16 جولای 2007.

مارک ترن، " استخبارات شورشیان،" د گاردین، 17 جون 2008، www.guardian.co.uk و دوک شیمید، " شهر کندهار محل حملات طالبان،" خدمات خبری کانوست، 16 جون 2008، www.canada.com و "افراد ملکی از اثر ازدیاد حملات طالبان فرار میکنند،" آژانس خبررسانی فرانسه، ارغنداب، 17 جون 2008، www.breitbart.com

"افغانستان: ماین های زمینی باعث توقف بازگشت ساکنان محل به ارغنداب نا آرام،" ایرن، کندهار، 22 جون 2008، www.irinnews.org

آی سی بی ایل، " افغانستان: کامپین بین المللی ضد ماین از استفاده ماین توسط طالبان نگران است" 19 جون 2008، www.icbl.org

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، مردم نیروهای امنیتی را در کشف مخفیگاه سلاح شورشیان همکاری کردند، خدمات خبررسانی نیروهای امریکایی، 29 جنوری 2008، www.defenselink.mil

پولیس افغان مواد منفجره را در شهر غربی افغانستان بدست آورد، رادیو سحر، هرات، 5 جنوری 2008. ترجمه شده از دری به انگلیسی توسط بررسی اخبار بی بی سی برای جنوب آسیا.

نیروهای مشترک: " نیروها به رهبری نیروهای امنیتی ملی افغان یک مخفیگاه مهمات را در ولایت ننگرهار کشف کردند،" مرکز مطبوعات بگرام، 21 فبروری 2008، www.fjtf-a.com

یک مخفیگاه زیاد مهمات در ولایت ننگرهار ضبط گردید، آژانس خبررسانی پژواک، 20 فبروری 2008.

برنامه ماین روبی افغانستان، پلان ملی کار عملی 1385 (1 اپریل 2006 الی 31 مارچ 2007)، کابل، 1 اپریل 2006.

رجوع کنید به گزارش نظارت از ماین زمینی 2005، صفحه 88.

نیروهای کمک به امنیت تقریبا 175 مخفیگاه مهمات را به شمول 70 ماین ضد انسان و 65 ضد وسایط را در پنج ماه اول 2008، با مقاسیه 115 مخفیگاه شامل 36 ماین ضد انسان و 35 ماین ضد وسایط نقلیه در سال کامل 2007، پیدا کرده اند. ایمیل از جنرال مارتین دونال، برنامه های مطبوعات، دفتر امور عامه، اردوی ایالات متحده امریکا، 29 می 2008.

مصاحبه با عاملین ماین روبی، کابل، 23 الی 30 اپریل 2008.

پتریک فروشت و مایک کندلن، " سروی تأثیر ماین افغانستان: نتایج و استنباط ها برای پلانگذاری،" ژورنال ماین روبی، نشر 9.2، فبروری 2006.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل و 28 جولای 2008.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008 و "ماین های زمینی و مواد منفلق ناشده صد ها تن را در سال 2007 کشته و معلول ساخت،" ایرن، کابل، www.irinnews.org

برنامه ماین روبی افغانستان، پلان ملی کار عملی 1385 (1 اپریل 2006 الی 31 مارچ 2007)، کابل، 1 اپریل 2006.

طوریکه در فوق ذکر گردید، در سال 2008، مرکز ماین روبی ملل متحد برای افغانستان- UNMACA، مخفف UN را حذف کرد و حالا MACA است.

رجوع کنید به گزار نظارت از ماین زمینی 2007، صفحات 92 الی 93.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

مصاحبه همرای مرکز ماین روبی برای افغانستان، کابل، 25 می 2008، و عبدالحق رحیم، رئیس دیپارتمنت ماین روبی، کابل، 26 می 2008، و ایمیل مرکز ماین روبی برای افغانستان، 25 آگست 2008.

مصاحبه با عبدالحق رحیم، رئیس دیپارتمنت ماین روبی، کابل، 26 می 2008.

مصاحبه همرای مرکز ماین روبی برای افغانستان، کابل، 25 می 2008، و عبدالحق رحیم، رئیس دیپارتمنت ماین روبی، کابل، 26 می 2008.

رجوع کنید به گزارش نظارت از ماین زمینی 2007، صفحه 92.

مصاحبه با عبدالحق رحیم، رئیس دیپارتمنت ماین روبی، کابل، 26 می 2008.

رجوع کنید به گزارش نظارت از ماین زمینی 2007، صفحه 93.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

رجوع کنید به گزارش نظارت از ماین زمینی 2007، صفحه 93.

همان منبع.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

رجوع کنید به گزارش نظارت از ماین زمینی 2007، صفحه 94.

معاهده افغانستان، ساختار برای موفقیت: کنفرانس لندن برای افغانستان، 31 جنوری- فبروری 2006، صفحه 6، www.nato.int

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

چهار ولایت در افغانستان بیشتر از 75 منطقه مشکوک به خطر را در سرحدات خود دارد.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

مصاحبه با مرکز ماین روبی برای افغانستان، کابل، 29 می 2008.

رجوع کنید به گزارش ماین 2007، صفحه 97.

مصاحبه با موسسات غیر حکومتی و کمپنی های تجارتی، 25 الی 30 می 2008.

خلاصه آگاهی مرکز ماین روبی برای افغانستان به شرکأ اجرائیوی، کابل، 28 می 2008.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل و 28 جولای 2008 و مصاحبه، کابل، 28 می 2008.

SAC، سروی تأثیر ماین افغانستان، 2005، صفحه 19.

همان منبع، صفحات 8 و 9.

همان منبع، 19 الی 26، و ایمیل از یک آفیسر برنامه، خدمات ماین روبی ملل متحد، 20 جولای 2006، کابل، 313 اجمتاع متأثر (13 فیصد مناطق متأثر)، 155 مناطق مشکوک به خطر (18 فیصد) و 420 قربانی اخیر (19 فیصد).

مصاحبه همرای تام دیب، هالوترست، 25 می 2008، و ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008، و مصاحبه همرای تام دیب، هالوترست، کابل، 25 و 28 می 2008.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 26 فبروی 2006، و پتریک فروچت، و مایک کندلن، "سروی تأثیر ماین افغانستان"، نتایج و استنباط ها، ژورنال ماین روبی، نشر 9.2، فبروری 2006.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

همان منبع.

SAC  "سروی تأثرماین افغانستان" 2005 ،ص48-49 مناطق مشکوک در سروی پولیگون اشاره شده است. ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 25 اگست 2008

به سروی تأثیر ماین افغان 2007 مراجعه نماید.صفحه 96.

" کشتن کارمندان ماین پاکی تغییر در تاکتیک طالبان"  ایرن، کابل، 7 آگست 2007، : www.irinnews.org ، " مردان مسلح سه کارمند ماین پاکی افغان را آزاد کردند " رویترز، کابل 13 سپتمر 2007 www.alernet.org, و "هفت کارمند ماین پاکی افغان  به قتل رسید" آژانس خبر رسانی فرانسه، کابل 24 مارچ 2008. و صحفه انترنتی www.khaleejtimes.ae

همان منبع، اسوشئیتید پرس " طالبان مشکوک ماین روب هارا  در افغانستان کمین زد، 7 تن کشته و 4 زخمی به جا گذاشت، 7 اپریل 2007، هرالد تربیون، www.iht.com

ایمیل کفایت الله ابلاغ، رئیس، مشاورین تخنیکی افغان، 23 جولای 2008.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008 .

ایمیل محمد اسماعیل/آمرفعالیت و بر نامه ریزی،DAFA،23 مارچ 2008 .

به گزارش نظارت از ماین زمینی 2007 رجوع کنید، صفحه 96.

مصاحبه با حاجی عتیق الله، رئیس، سازمان ماین روبی و پلانگذاری، کابل ،28 می 2008.

مصاحبه همرای محمد شهاب حکیم، رئیس، مرکز تربیه سگ برای ماین روبی، کابل ،28 می 2008 .

مصاحبه با فاضل کریم فاضل، رئیس، موسسه ماین روبی و بازسازی افغان، کابل ، 26 می 2008 وفاضل رحیم، مدیر ارشد فعالیتهای این موسسه، کابل، 25 مارچ 2008.

مصاحبه با تام دیب، هالوترست، کابل، 25 و 28 می 2008 : وایمیل 14 آگست 2008 .اعضای تیم یکبار در سال 2007 تغیر یافت، هالوترست 23 تیم خنثی مهمات داشت.

ایمیل از دفتر ماین روبی برای افغانستان، 20 اپریل 2008، و مراجعه کنید به گزارش نظارت از ماین زمینی 2007، صفحه 96.

مصاحبه با کلینتون اسمیت، مدیربرنامه کشور،گروپ ماین روبی دنمارکی ،کابل، 26 می 2008 .

مصاحبه بابب گنون،مدیربرنامه،RONCO، کابل 25 می 2007.

مصاحبه باراب هالام، مدیرکشور، و ماتین باولر، آمر عملیتها، گروپ زرهدار، کابل، 25 می 2008.

مصاحبه بااسکیپ هارتبرگر،مشارارشدتخنیکی خنثی مهمات،داینکورپ بین المللی، کابل،29 می 2008.

مصاحبه با لاری بروفی، مدیر عملیات، و لویس رودریگوز، معاون مدیر کشور، EODT، کابل، 29 می 2008.

شرکت ماین روبی بین المللی برادران حمایت، ایمیل حزب الله عابد، مدیر برنامه،23 جولای2008 :و" پروژه های اجرا شده" www.hidcompany.com

مصابه با مکس دایک، مدیر عملیات، ماین تیک ،کابل، 30 می 2008.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان ، 20 اپریل 2008

مصاحبه با خالد ذکریا، معاون بخش پنجم سیاسی، وزارت امور خارجه، کابل 28 می 2007.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 20 اپریل 2008.

تجزیه معلومات تلفات کمک به قربانیان مرکز ماین روبی برای افغانستان، کابل 30 اپریل 2008.

گزارش  تلفات  نظارت از ماین زمینی از 1 جنوری تا 31 دسمبر 2007 . تلفات ماین های تعبیه شده شامل نیست.

گزارش توسط اولیا مایار، آگاهی از خطرات ماین جامعه، مدیر پروژه، HI 29 می 2008.

گزارش  مرکز ماین روبی نشان میدهد که دو زن ماین پاک نیز دربین کشته وزخمی ها بوده ولی ظاهزاً این یک خطا در درج معلومات بوده است. هالوترست گزارش داد که زنان عضو تیم تعلیمات خطر بوده و زخم ها دلالت بر تلف آنها در تصادم ترافیکی میکند. ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 25 آگست 2008، و ایمیل تام دیب، هالوترست،23 آگست 2008.

تجزیه معلومات تلفات تهیه شده توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان،  تیم کمک به قربانیان، کابل، 30 اپریل 2008.

ایمیل از جنرال مارتین ال.او دونل، نیروی های آمریکایی، 23 و24 می 2008.?

ارقام مشتق از یک گزارش رسمی وزارت دفاع امریکا در سال 2007 .WWW.defenselink.kil/release/

بیانیه افتتاحیه و خوش آمدید، وزیر نور محمد قرقین، وزارت شهداء و معلولین و کار و امور اجتماعی، دومین ورکشاپ ملی  کمک به قربانیان ماین و معلولیت، کابل، 23 اکتوبر 2007.

تجزیه معلومات تلفات تهیه شده توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، کابل، 23 جون 2008 .

گزارش نظارت از ماین زمینی 2007 ، صفحات 101-102. قبلاً مرکز ماین روبی برای افغانستان 784 کشته وزخمی را در سال 2006 گزارش داده بود، اما این ارقام با دریافت معلومات بیشتر از ساحات دور بالا رفت.

ارزیابی بانک اطلاعات کمیته بین المللی صلیب سرخ و مرکز ماین روبی برای افغانستان در 2006، تهیه شده توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 23 جون 2008؛ زمان الدین نوری، آمر ارشد هماهنگی ساحوی، کمیته بین المللی صلیب سرخ 1و 2 اپریل 2007.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط مرکز ماین روبی افغانستان، 30 اپریل 2008

تجزیه معلومات تهیه شده توسط مرکز ماین برای افغانستان، معلومات 2006 و 2007، 23 جون 2008 و 3 اپریل 2008.

تجزیه معلومات تهیه شده توسط مرکز ماین برای افغانستان، معلومات 2008، 23 جون 2008.

نظارت از ماین زمینی : بررسی گزارش رسانه در باره تلفات، از 1 جنوری تا 23 جون 2008 . تلفات ماین های کنترول از راه دور(IED) شامل نیست.

ایمیل جنرال مارتین ال. او دونل. نیروهای ارتش آمریکا، 23 و 24 می 2008.

ارقام مشتق از یک گزارش رسمی وزارت دفاع امریکا در سال 2007 در  باره گزارش تلفات. WWW.defenselikk.mil

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

وزارت کارو امور اجتماعی،شهدا ومعلولین،" پلان عمل ملی اشخاص دارای  معلولیت در افغانستان 2008 الی 2011" ، کابل ، می 2008 ص.4

ایمیل از زمان الدین نوری،  جمعیت هلال احمر افغانی، 22 و25 می 2008.

همان منبع همان منبع

وزارت کارو امور اجتماعی وشهدا و معلولین "پلان عمل ملی اشخاص دارای  معلولیت افغانستان 2008-2011 "، کابل می 2008، صفحه 4.

تجزیه بانک اطلاعات هندیکپ انترنشنل در سال 2007، تهیه شده توسط اولیا مایار، کابل، 29 می 2008،  گزارش بررسی از ماین ملاظه نمایید، صفحه.103 ؛ و گزارش نظارت از ماین زمینی 2006 ، صفحات. 111، 113 .

تجزیه بانک معلومامت  MACA و ICRC 2006. تهیه شده توسطه MACA ،23 جون 2008 و زمان الدین نوری ICRC ، 1و2 اپریل 2007.

وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین،"پلان عمل ملی اشخاص دارای معلولیت در افغانستان – 2008-2011 "کابل،می 2008 ،ص.4.

گزارش2007 موسسه نظارت از ماین را ملاحظه نمایید، ص.104 .

وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین،"پلان عمل ملی اشخاص دارای معلولیت در افغانستان – 2008-2011 "، کابل، می 2008 ،صفحه 4.

روبرت گالبریت ، " Designed to Main " جریده مونتریال، 8 جون 2008 ، www.canada.com

پرس کنفرانس مرکز ماین روبی برای افغانستان و دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان، کابل ، 21 جولای 2008.

وزارت کار،امور اجتماعی و شهدا و معلولین"پلان عمل ملی اشخاص دارای معلولیت در افغانستان" 2008-2011" کابل ، می 2008 صفحه 29.

"اففانستان سرشماری نفوس را تا سال 2010 به تعویق انداخت" آژانس خبر رسانی فرانسه،  (کابل) 5 جون 2008، www.dailysar.com.lb

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

همان منبع، و به گزارش سال 2007 نظارت از ماین زمینی صفحه 99 مراجعه کنید.

ایمیل مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط تیم تعلیمات خطر، مرکز ماین روبی برای افغانستان،  30 اپریل 2008؛ و سید مصطفی منوری، مدیر برنامه ماین پاکی، جمعیت هلال احمر افغانی، 23 جون 2008  و ایمیل از اولیا مایار،هندیکپ انترنشنل، 29 می 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط کوجی میازاکی، مدیر پروژه، AARJapan،3 جولای 2008 و سید مصطفی منوری، جمعیت هلال احمر افغانی، 23 جون 2008  و ایمیل اولیا مایار، هندیکپ انترنشنل، 29 می 2008.

ایمیل اولیا مایار، هندیکپ انترنشنل، 29 می 2008.

ایمیل تام دیب، هالوترست، 26 می 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008.

همان منبع.

گزارش سال 2006 نظارت از ماین زمینی را ملاحظ نمایید.صفحه 107.

گزارش ماده 7 ، شکل 1، 13 می 2008 .

پاسخ به نظارت از ماین زمینی  توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل، و ایمیل از 25 آگست 2008.

گزارش نظارت از ماین زمینی 2007، به صفحه 99 مراجعه کنید.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008، والیا مایار، هندیکپ انترنشنل ، 29 می 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008

معلومات توسط ایمیل از کوجی میازاکی،AARJapan3 جولای 2008

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط مرکز ماین روبی برای افغانستان، 30 اپریل 2008 ؛ اولیا مایار،هندیکپ ،29 می 2008 .

گزارش ماده 7، فورم یک، 13 می 2008؛ و گزارش 2007 موسسه نظارت از ماین را ملاحظه نمایید،ص.99

ایمیل مرکز ماین روبی برای افغانستان ، 18 جون 2008.

ایمیل از اولیا مایار، هندیکپ ، 29 می 2008؛جواب پرسش نامه موسسه نظارت از ماین توسط سید مصطفی منوری ،سره میاشت، 23 جون 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط سید مصطفی منوری، جمعیت هلال احمر افغانی، 23 جون 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی  توسط مجریان برنامه آگاهی از خطر ، می و جون 2008.

ایمیل از اولیا مایار ،هندیکپ انترنشنل، 29 می 2008،  تام دیب، هالوترست، 26 می 2008 و مرکز ماین روبی برای افغانستان، 18 جون 2008.

ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان، 18 جون 2008؛ و پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط سید مصطفی منوری ، جمعیت هلال احمر افغانی،23 جون 2008

گزارش ماده 7 ،شکل 1، 13 می 2008؛ و ایمیل از مرکز ماین روبی برای افغانستان،25 آگست 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط سید مصطفی منوری، جمعیت هلال احمر افغانی، 23 جون 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط سید مصطفی منوری، جمعیت هلال احمر افغانی، 23 جون 2008 و ایمیل زمان الدین نوری، کمیته بین المللی صلیب سرخ، 22 و 25 می 2008.

ایمیل زمان الدین نوری، کمیته بین المللی صلیب سرخ، 25 می 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط اولیا مایار، هندیکپ انترنشنل، 29 می 2008.

پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماین زمینی توسط کوجی میازکی ، انجمن کمک و رفاه جاپان،3 جولای 2008.

?ناتو " آیساف برنامه آگاهی از خطرات مواد منفجرناشده را در شمال کابل افزایش میدهد" 17 اپریل 2008، www.nato.int

?ایمیل مج. مارتین ال.اودونل، ارتش آمریکا،24 می 2008.

?گزارش ماده 7 ،شگل 1 ،13 می 2008.

سازمان صحی جهان ، " نگاهی به استراتژی همکاری کشوری : جمهوری اسلامی افغانستان " می 2007 ، www.who.int

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 صفحه .2 .

نامه به “ نظارت از ماین زمینی”   از پروفیسر واصل نور مهمند ، معین وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین، 11 جون 2008 .

گزارش سالانه " برنامه توانبخشی فزیکی" کمیته بین المللی صلیب سرخ ، می 2007 صفحه 30 .

سازمان صحی جهان ، " نگاهی به استراتژی همکاری کشوری : جمهوری اسلامی افغانستان " می 2007 ، www.who.int

سازمان صحی جهان ، " نگاهی به استراتژی همکاری کشوری جمهوری اسلامی افغانستان " می 2007 ، www.who.int ، و نامه ای به جواب  "نظارت از ماین زمینی"   از Nicole Walden  معاون برنامه های IRC  ، 5 جون 2008 .

جواب به پرسشنامه " نظارت از ماین زمینی"   توسط MACA  30 اپریل 2008 ،  بیانیه افغانستان در نشست هشتم کشور های عضودر بحیره مرگ 21 نومبر 2007 ، و ایمیل از مجریان همکاری به قربانیان و معلولیت ، می – جولای  2008 .

ایمیل از مجریان همکاری به قربانیان و معلولیت می – جولای 2008 .

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 صفحه 7 .

سازمان صحی جهان ، " نگاهی به استراتژی همکاری کشوری جمهوری اسلامی افغانستان " می 2007 ، www.who.int

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 صفحه 2،6.

مطیع الله مینا پال " Private clinics on the rise" ، " گزارش انستیتوت جنگ و صلح " هلمند 9 آگست 2007 .

بیشتر از 360000 نفر متأثر از کاهش ارایه خدمات صحی شده اند" IRIN ، 14 می 2008 .

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 صفحه 6 -

7 در رابطه با ISAF مراجعه شود به ایمیل از Maj. Martin L. O’Donnell, US Army 24 می 2008 " نشست بخارست پیشرفت در افغانستان 2 -4 اپریل 2008 ، بروکسیل صفحه 17.

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 صفحه 11 ؛ گزارش سالانه " برنامه توانبخشی فزیکی" کمیته بین المللی صلیب سرخ ، می 2007 " ژنیو می 2008 ، صفحی 30  و ایمیل از فیروز علی علی زاده مسوول تطبیق معاهده ICBL 25 آگست 2008 .

به صفحه 105 ، " گزارش "نظارت از ماین زمینی" 2007 مراجعه شود.

گزارش سالانه " برنامه توانبخشی فزیکی" کمیته بین المللی صلیب سرخ ، می 2008 ژنیو صفحه 30 .

همان منبع , p. 31.

سازمان صحی جهان ، " نگاهی به استراتژی همکاری کشوری : جمهوری اسلامی افغانستان " می 2007 ، www.who.int

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 صفحه 16 ؛

همان منبع , p. 19.

گزارش سالانه " برنامه توانبخشی فزیکی" کمیته بین المللی صلیب سرخ ، می 2008 ژنیو صفحه 30 .

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 صفحه کابل می صفحه 22 -23 .

همان منبع ، جواب به پرسشنامه  " نظارت از ماین زمینی"  توسط مرکز ماین پاکی افغانستان 30 اپریل 2008.

نامه به "نظارت از ماین زمینی"  پروفیسر واصل نور مهمند ، وزارت کار  ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین   11 جون 2008 ، "برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 کابل صفحه 29 .

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 کابل صفحه 29 بیانیه محمد غوث بشیری معین وزارت کار  ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین  در Standing Committee on Victim Assistance Socio-Economic Reintegration, Geneva, 3 June 2008; و ایمیل از فیروزعلی علی زاده بنیانگذار مؤسسه افغان های متأثر از ماین 14 جون 2008 .

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 کابل صفحه 2 .

همان منبع , p. 29. قابل ذکر است که اشخاص دارای معلولیت در ورکشاپ همکاری به قربانیان که منجر به ایجاد برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان حضور فعال داشتند ، نظریات و دیدگاه های شان در انکشاف مقاصد مد نظر گرفته شد ، ایمیل ازSheree Bailey متخصص همکاری به قربانیان ،ISU, GICHD, 23 August 2008

ملل متحد ،" گزارش نهایی از اولین کنفرانس مرور" نایروبی 29 نومبر – 3 دسمبر 2004 ، APLC/CONF/2004/5, 9 February 2005, صفحه . 3 .

دولت افغانستان ، " گزارش از دومین ورکشاپ ملی همکاری به قربانیان و اشخاص دارای ملعولیت" کابل 23 – 25 اکتوبر 2007 صفحه . 3 .

همان منبع .

همان منبع , p. 9.

جواب به پرسش نامه ای “ نظارت از ماین زمینی”  توسط مرکزماین پاکی افغانستان 30 اپریل 2008 .

" قابل ذکر است که مدت زمانی برای مقاصد که منعکس دهنده برنامه های مرتبط به معلولیت وزارت خانه های مربوطه در زمان پیشبینی شده برنامه عمل نایروبی بود اصلاح گردیده است ، اطمنان از تدوام برنامه ها در درازمدت داده شود" . ایمیل ازSheree Bailey, GICHD, 23 August  2008  .

جواب به پرسش نامه ای "نظارت از ماین زمینی"  توسط مرکزماین پاکی افغانستان 30 اپریل 2008 ، Nicole Walden , IRC 5 جون 2008 ، Fiona Gall مشاور ارشد تخنیکی کمیته سویدن برای افغانستان 22 جون 2008 ، صادق محبی آمر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 6 جون 2008 ، محمد نسیم مسوول پروژه ابرار 23 جون 2008  و ایمیل از Alberto Cairo رییس توانبخشی فزیکی کمیته بین المللی صلیب سرخ 29 جون 2008 ، مکی سیاووش هماهنگ کننده مؤسسه ارتوپیدیک کابل 23 جون 2008 ، توزیع و ترجمه دری و پشتو آن معطل شده است  Sheree Bailey, GICHD, 23 August 2008.

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 کابل  و دولت افغانستان ، " گزارش از دومین ورکشاپ ملی همکاری به قربانیان و اشخاص دارای ملعولیت" کابل 23 – 25 اکتوبر 2007 صفحه . 3 .

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 کابل  و دولت افغانستان ، " گزارش از دومین ورکشاپ ملی همکاری به قربانیان و اشخاص دارای ملعولیت" کابل 23 – 25 اکتوبر 2007 درماه می 2007 .

فورم J گزارش ماده 7 ، 13 می 2008 .

نامه به " نظارت از ماین زمینی"  از پروفیسر واصل نور مهمند ، وزارت کار  ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین   11 جون 2008

مرکز ماین پاکی افغانستان " “The Way Ahead قطعه تهیه شده توسط مرکز ماین پاکی افغانستان 30 اپریل 2008 .

جواب به پرسش نامه ای" نظارت از ماین زمینی"  توسط  مرکزماین پاکی افغانستان 30 اپریل 2008

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 کابل

جواب به پرسش نامه ای "نظارت از ماین زمینی"  توسط  مرکزماین پاکی افغانستان 30 اپریل 2008

ایمیل از Sheree Bailey, GICHD, 23 August 2008; و فیروز علی علی زاده  ICBL 25 آگست 2008 .

جواب به پرسش نامه ای" نظارت از ماین زمینی"  توسط مرکزماین پاکی افغانستان 30 اپریل 2008

جواب به پرسش نامه ای "نظارت از ماین زمینی"  توسط مؤسسه افغان های متأثر از ماین 23 می 2008

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 کابل صفحات 2. 5. 16 . 22 . 26 و 30 " گزارش ماده 4 فورم J 28 می 2008 و همچنان به نظارت از ماین زمینی  سال 2007 صفحات 107 – 108 مراجعه شود.

جواب به پرسش نامه ای "نظارت از ماین زمینی"  توسط مرکزماین پاکی افغانستان 30 اپریل  2008 و مؤسسه افغان های متأثر از ماین 23 می 2008.

جواب به پرسش نامه ای" نظارت از ماین زمینی"  مؤسسه افغان های متأثر از ماین 23 می 2008.

جواب به پرسش نامه ای "نظارت از ماین زمینی"  توسط مرکزماین پاکی افغانستان 30 اپریل  2008

همان منبع .

ایمیل های فرستاده شده به" نظارت از ماین زمینی"  21 می ، 17 جون و 5 جولای 2008 .

نامه به" نظارت از ماین زمینی"  از پروفیسر واصل نور مهمند ، وزارت کار  ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین   11 جون 2008

جواب به پرسش نامه ای نظارت از ماین زمینی  توسط مؤسسه افغان های متأثر از ماین 23 می 2008 ، عمراخان منیب رییس  26  DAO می 2008 ، Nicole Walden , IRC 5 جون 2008 ،  SERVE ، Fiona Gall کمیته سویدن برای افغانستان 22 جون 2008 ، صادق محبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 6 جون 2008 ، محمد نسیم ابرار 23 جون 2008  و ایمیل از Alberto Cairo کمیته بین المللی صلیب سرخ 29 جون 2008 .

جواب به پرسش نامه ای "نظارت از ماین زمینی"  توسط Nicole Walden, IRC, 5 June 2008 و مؤسسه افغان های متأثر از ماین 23 می 2008.

جواب به پرسش نامه ای "نظارت از ماین زمینی"  توسط مؤسسه افغان های متأثر از ماین 23 می 2008

نامه به " نظارت از ماین زمینی"  از پروفیسر واصل نور مهمند ، وزارت کار  ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین   11 جون 2008 وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین خدمات  : 16379 وسایل حرکی ، 60697 خدمات فزیوتراپی ، 18113 کاردرمانی ، 11577 حمایت روانی ، 29 انجمن معلولیت حمایت شده است ، 1383 قرضه های کوچک ، 71244 اعانه ، 1020 آموزش حرفه ، 205 کاریابی ، 117938 حمایت آموزشی و 10423 خدمات دیگررا دریافت کرده اند.

گزارش ماده 7 فورم J  13 می 2008

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 کابل صفحات 6 – 7 ، 11 .

جواب به پرسش نامه ای" نظارت از ماین زمینی"  توسط مؤسسه افغان های متأثر از ماین 23 می 2008

جواب به پرسش نامه ای “ نظارت از ماین زمینی”  توسط عمراخان منیب DAO 26 می 2008 .

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط عزیز احمد عادل منجرپروژه PTI 7 جولای 2008 .

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط محمد نسیم ابرار 23 جون 2008 .

Jonathon Burch ، “افغان های قربانی ماین افتخارانه پیام رسانی توسط بایسکل را انجام می دهند " رویتر (کابل) 22 می 2008 ، www.reuters.com.

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط ALBERTO CAIRO 21 جون 2008 صلیب سرخ ، برنامه های توانبخشی فزیکی ، گزارش سالانه 2007 ، ژنیو می 2008 صحفه 30 ، صلیب سرخ " گزارش ویژه: ماین پاکی 2007 " ژنیو اپریل 2008 صفحه 26 و گزارش سالانه 2007 صلیب سرخ ، ژنیو 27 می 2008 صفحه 183 – 185 .

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط Fiona Gall کمیته سویدن برای افغانستان 22 جون 2008 .

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط Nicole Walden, IRC, 5 June 2008

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط  SERVE / EMAD 10 جولای 2008 .

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط هندیکپ 24 جون 2008 ، و ایمیل از  Nuria Beneitez رییس هندیکپ 25 آگست 2008.

ایمیل از سمیع الحق سمیع هماهنگ کننده دادخواهی و آگاهی دهی ، مؤسسه هندیکپ 23 جون 2008 .

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط مرکزماین پاکی افغانستان 23 اپریل  2008

"برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان 2008 – 2011 " ،  وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین می 2008 صفحه 7

UNMAS “مروربرپروژه وسط سال اسناد ماین پاکی 2007 " بی تاریخ.

Email from Carly Volkes, Program Officer, Foreign Affairs and International Trade Canada, 20 May 2008; USG Historical Chart containing data for FY 2007, by email from Angela L. Jeffries, Financial Management Specialist, US Department of State, 22 May 2008; and emails from Tayo Nwaubani, Program Officer, DFID, Conflict, Humanitarian and Security Department, UK, 29 April 2008; Johannes Dirscherl, Desk Officer, Federal Foreign Office, 1 February 2008; Yasuhiro Kitagawa, Japan Campaign to Ban Landmines (JCBL), 22 May 2008, with translated information received by JCBL from the Humanitarian Assistance Division, Multilateral Cooperation Department, and Conventional Arms Division, Non-proliferation and Science Department; Niek de Regt, Humanitarian Aid Section, Ministry of Foreign Affairs, 8 May 2008; Leisa Gibson, AUSAID, 29 April and 8 May 2008; Michel Peetermans, Head of Non-Proliferation and Disarmament, Federal Public Service for Foreign Affairs, 17 March 2008; Yngvild Berggrav, Advisor, Ministry of Foreign Affairs, 16 May 2008; Sven Malmberg, Minister, Ministry of Foreign Affairs, 12 March 2008; Hanne B. Elmelund Gam, Head of Humanitarian Section, Ministry of Foreign Affairs, 21 May 2008; Sirpa Loikkanen, Secretary, Ministry of Foreign Affairs, 1 February 2008; Michael Keaveney, Disarmament and Non-Proliferation, Department of Foreign Affairs, 13 March 2008; Rémy Friedmann, Political Division IV, Ministry of Foreign Affairs, 29 April 2008; Peter Villano, Program Manager, Bureau of Political-Military Affairs, US Depatment of State, 22 August 2008; and Nuria Beneitez, HI, 25 August 2008; and Article 7 Report, Form J, 13 May 2008.

Emails from Capt. Ing. Zsolt Pastorek, Slovak Verification Centre, Ministry of Defence, 27 May 2008; and Jiri Svoboda, UN Department, Ministry of Foreign Affairs, 28 March 2008. Spain Article 7 Report, Form J, 13 March 2008; Lithuania Article 7 Report, Form J, 26 April 2008; and New Zealand Article 7 Report, Form J, 24 April 2008.

جواب به پرسش نامه ای “نظارت از ماین زمینی”  توسط مرکزماین پاکی افغانستان 23 اپریل  2008

بودجه گزارش شده افغانستان برای زمان موجود شامل اعانه اتحادیه اروپا می باشد که قبلاً به گزارش " نظارت از ماین زمینی" در 2007 گزارش شده است.

ایمیل از Nuria Beneitez, HI, 25 August 2008