تونــس

| - دولة مشتركة منذ | 1 يناير 2000 |
| --- | --- |
| - تشريع تنفيذ الاتفاقية | القانون الجنائى الحالى |
| - أخر تقرير للمادة "7" قدم فى | 24 ابريل 2006 |
| - المادة " 4" (تدمير المخزون) | - الموعد المحدد : 1 يناير 2004 - اكتملت فى : سبتمبر 2003 |
| - المادة "3" ( الألغام المحتفظ بها ) | - مبدئياً 5000 لغاماً - فى نهاية 2006 : لم يتم الإبلاغ عنه |
| - التلوث | المتبقى من الألغام المضادة للأفراد و المضادة للمركبات والقذائف غير منفجرة . |
| - المساحة المقدرة من التلوث | غير محددة . |
| - المادة "5" تطهير المناطق الملغمة | الموعد المحدد : 1 يناير 2010 |
| - احتمال الموعد المحدد للإجتماع | عــالى |
| - التقدم فى تطهير الألغام فى 2006 | لم يتم الإبلاغ عنه |
| - السعة على التوعية بمخاطر الألغام | متزايـد |
| - الضحايا نتيجة المتفجرات من مخلفات الحروب والألغام فى 2006: | ا طفل مدنى . من المتفجرات من مخلفات الحرب . |
| - تقدير عدد الناجين من المتفجرات من مخلفات الحروب والألغام | غبر معروف. |
| - الخدمات المتاحة فى 2006 | غير متغيرة – غير متكافئة. |
| - تمويل مكافحة الألغام فى 2006 | - دولى : 3000 دولار / 2388 يورو ( 2005: غير معروف). - محلى : لم يتم الإبلاغ عنه. |

سياسة حظر الألغام :

وقعت جمهورية تونس على معاهدة حظر الألغام فى 4 ديسمير 1997 ، وصدقت عليها فى 9 يوليو 1999 ودخلت حيز التنفيذ إ فى الأول من يناير 2000. لم تسن تونس أى قوانين جديدة لتنفيذ الاتفاقية محليا" حيث أنها تعتقد  أن القوانين الحالية التى تتضمن فرض عقوبات كافية. 1. وفى منتصف شهر اغسطس 2007 لم تقدم تونس تقرير الشفافية  طبقاً للمادة رقم "7 " السنوى الخاص بها . ولكنها قدمت تقارير فى السنوات السابقة.2.

وقد اتمت تونس تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد والمقدر بــ 18259 لغماً فى سبتمبر 2003. 3  لم  تنتج تونس أو تصدر الغاماً مضادة للأفراد . وقد افادت فى تقريرها بأنها استخدامت الألغام المضادة للأفراد أخر مرة فى فبراير 1980. 4.

ومنذ اعلانها الأول فى يوليو 2000، احتفظت تونس بــ 5000 لغماً مضاد للأفراد( منهم  4000 لغماً من طراز PM-3  1000 لغم من طراز PROM-1 ) وذلك طبقا" للمادة "3" من معاهدة حظر الألغام .5.  لم يتم استهلاك أى من هذة الالغام . كما لم تفصح تونس عن الأغراض المقصودة والأستخدمات الفعلية للألغام التى يحتفظون بها  ، كما هو متفق عليه من الدول الأعضاء.6  ذكر مسئولى تونسى لمرصد الألغام الأرضى بإنه قد تم استخدام بعض من الألغام لتدريب القوات على إزالة الألغام الموجودة على الحدود الليبية التونسية ولكنه لم يستطع تقديم أى معلومات إضافية . 7.

وقد حضرت تونس الإجتماع السابع للدول الأعضاء فى سبتمبر 2006  حيث قدمت ملاحظات على تعميم الاتفاقية و إزالة الألغام والتعاون الدولى بشأن تنفيذ الاتفاقية. كما حضرت تونس اجتماعات الجلسات الداخلية للجنة الدائمة فى مايو 2006 وابريل 2007 حيث اعادة التأكيد على بذل جهودها للوفاء بالموعد المحدد طبقاً للمادة رقم"5" لإزالة الألغام فى 2010.

لم تشارك تونس فى المناقشات التى خاضتها الدول الأعضاء حول تفسير وتنفيذ المواد رقم 1/2/3. و بالتالى لم تفصح عن وجهة نظرها حول عمليات التعاون العسكرى المشترك مع الدول غير  الأعضاء فى الاتفاقية ، والمخزون الأجنبى  و نقل الألغام المضادة للأفراد والألغام  المضادة للمركبات المزودة بفتيل حساس أو أجهزة لا يمكن التعامل معها و العدد  المسموح به من الألغام التى يمكن الأحتفاظ بها لأغراض تدريبية .

أن تونس عضواً فى إتفاقية الأسلحة التقليدية و وافقت بالإلتزام بالبتروكول الثانى المعدل فى 23 مارس 2006. كما شاركت فى المؤتمر السنوى الثامن للدول الأعضاء فى البروتوكول فى 6 نوفمبر 2006. ولكنها لم تقدم التقرير السنوى كما هو مطلوب طبفاً للمادة 13 من البرتوكول الثانى المعدل .

مشكلة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب :

تأثرت تونس تأثراً معتدلاً بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب وفى المقام الأول القذائف الغير منفجرة. ويشمل التلوث بالإلغام كل من الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات . بالرغم من ذلك، فقد حدد مسئولين تونسين وخدمة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة بأن التلوث نتيجة الألغام له تأثير منخفض نسبياً . كما أن التلوث الناتج من القذائف الغير منفجرة هو موروث من الحرب العالمية الثانية. 8.

وقد كشف تقارير تونس للمادة السابعة عن معلومات حول تسع حقول للألغام قام بزراعتها الجيش التونسى فى عام 1976 و عام 1980 فى أربع مناطق على طول الحدود مع ليبيا ( رأس جدير ومجيسم وبيرزارو متشيجويج) وفى المنطقة الخامسة عن برج الخضرة حيث تلتقى حدود تونس والجزائر وليبيا . وتحتوى هذه الحقول مبدئياً على 5750 الغاماً مضادة للأفراد و 1958 الغاما مضادة للمركبات. 9.

وفى ابريل 2006 تم الإحتفاظ بعدد 1443 لغماً مضاد للأفراد و 845 لغماً مضاد للمركبات.10.

وبالتالى ، فقد تم تطهير حقل الغام رأس جدير على طول الطريق السريع الذى يربط تونس مع ليبيا فى يونيو 2006 . وتعد هذه خطوة مهمة فى تحسين النشاطات الأقتصادية على جانبى الحدود و أن عملية التطهير لحقول الألغام الأخرى كانت مستمرة فى عام 2007. 11.

وقد تم تعليم وتسيج كل حقول الألغام .و يتم فحص هذه الأسوار كل شهر عن طريق مهندس وحدات الجيش . و قد تسببت قوة الرياح فى تحريك بعض الألغام متسببه بذلك زيادة حجم حقول الألغام .12.

وأنه يوجد ايضاً مناطق فى الجنوب مشتبه فى احتوائها على قذائف غير منفجرة وقليل من الألغام المعزولة مثل مناطق المريث، المتمة والهمه . و ايضاً مناطق القصيرين وفيدح فى الوسط وكابابون فى الشمال وبعض المناطق فى الشمال الغربى مشتبهاً فى تلوثهم.13. وطبقاً لتونس فإن جميع الحوادث المبلغ عنها فى السنوات الحالية نتيجة لهذه الألغام والقذائف الغير منفجرة. 14.

برنامج مكافحـة الألغام :

لا يوجد هيئة وطنية مسئولة لإدارة و تنسيق و تخطيط  مكافحة الإلغام فى تونس. وأن الجيش هو الهيئة الوحيدة  التى لديها سلطة لتولى النشاطات المتعلقة بالألغام الأرضية والقذائف الغير منفجرة. 15.

أن لا يوجد خطة استراتيجية أو تشريع وطنى لمكافحة الألغام . وذكر أن الجيش يقوم بإتباع الإجراءات العملية التى تتوافق مع المعايير الدولية . يتم تخزين نتائج نشاطات التطهير فى قاعدة بيانات للمعلومات التى يقوم بإدارتها الجيش. 16

تطهير الألغام :

تتم جميع عمليات تطهير الألغام عن طريق الجيش .  وإلى الأن ، يتم إزالة الألغام يدوياً و يتتبعها التحقق من خلال استخدام المدمة و ادوات كشف حساسة . 17.

تم تطهير ما يقرب من 0.35  كيلو متر مربع برأس جدير فى يونيو 2006 ، محطماً بذلك 3.503 الغاما مضادة للأفراد و 785 الغاما مضادة للمركبات . كما تم تدمير 1021 لغماً فى حقل الغام مجيسم . حيث من المتوقع ان يتم الإنتهاء من التطهير والتحقق وضمان الجودة بنهاية يونيو 2007.  18. لم تقدم تونس معلومات مفصلة عن المناطق التى تم تطهيرها فى 2006.

وذكر مسئولون تونسيون لمرصد الألغام الأرضية بأنهم سوف يقوموا ايضاً بتطهير حقل الغام متشيجويج بمنطقة الصحراء   التى تتأثر بالرياح القوية والرمال المتحركة. وأنهم قد خططوا لإستخدام أجهزة  ميكانيكية أضافية والتى تم الحصول عليها فى عام 2006 والتى من شأنها تنظيف و  تنخيل الرمال . وفى عام 2007 تم إنشاء جهاز واحد وأختبارة . وتعتقد تونس بأن عملية تطهير الألغام  تتطلب 40 جهاز  وتأمل فى التمويل الدولى  . 19.

وتقع حقول الألغام المتبقية فى عمق الصحراء  مشكلة بذلك زيادة فى مشاكل الدعم الطبى والسوقى ، مما يتطلب مزيداً من التمويل الدولى. 20.

موجز المجهودات للإلتزام بالمادة "5" :

و وفقاً للمادة"5" من معاهدة حظر الألغام يجب على تونس تطهير كل الألغام المضادة للأفراد من مناطق الغام التى تقع تحت ولايتها  او سيطرتها فى أسرع وقت ممكن ولكن ليس بعد يناير 2010.  و ذكرت تونس فى سبتمبر 2006 ومرة أخرى فى ابريل 2007 ، بإنه اذا تم توفير دعم مادى كافى سوف توفى بهذا الموعد المحدد. 21. وقد حذرت تونس من ان اكتمال عملية التطهير من الممكن أن تتأخر بسبب الإفتقار إلى الوسائل المناسبة لتطهير اثنين من حقول الألغام الواقعة فى مناطق الصحراء. 22.  وأكد مسئولون تونسيون على أهمية التعاون الدولى لتنفيذ الاتفاقية ، موضحة بانها تلقت فقط رهن بمبلغ 500.000 يوروا من الإتحاد الأوربى لمعدات تطهير الألغام. 23.

وقد أفادت تونس بإن حقول الألغام المعروفة التى قامت بزراعتها فى أراضيها و تحت ولايتها وسيطرتها قد تم تحديدها وتعلييمها وتسييجها طبقاً للمادة "5" قبل التطهير.24.

لم يتم الإبلاغ عن أى معلومات جديدة عن التوعية بمخاطر الألغام. 25.

ضحايا الألغام الأرضية و المتفجرات من مخلفات الحرب :

فى عام 2006 وفى الفترة من يناير ومايو 2007 لم يتم الإبلاغ عن ضحايا جدد للألغام. و وقعت ضحية واحدة بسبب القذائف الغير منفجرة ،  حيث جرح رجل اثناء الزراعة فى منطقة البيرزار شمال تونس فى ابريل 2006  .26. وأنه من المحتمل وقوع حوادث أخرى فى المناطق النائية ولكن لم يتم الإبلاغ عنها. ولقد رفض كل من وزارة الدفاع و وزارة الدولة للشئون الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية الداخلية المسئولين عن جمع بيانات الضحايا عن تقديم معلومات. 27.

ليس من المعروف إجمالى عدد الضحايا من الألغام فى تونس . و وقع أخر حادث للألغام تم الإبلاغ عنه فى يناير 2002. و منذ 1991 تم تسجيل عدد 4 ضحايا من الالغام . و أنه ما بين عامى 2000 و2005 كان يوجد ما لا يقل عن 13 حادثة نتيجة المتفجرات من مخلفات الحرب وتشمل عدد واحد قتيل و12 جريح . و وقعت الحوادث فى المناطق التالية : 4 حوادث فى منطقة القيروان ، اثنين حول تونس واثنين فى صفاكس واثنين فى القصيرين وواحدة فى منطقة الكف. و لم يتم الإبلاغ عن مكان وقوع حادثين.28.

أن عدد الناجيين من الألغام غير معروف . و يقدر عدد السكان المعاقين بنحو 107282 شخص. 29.

مساعدة الناجين:

تتمتع تونس بنظام صحى متطور ولكنها تعانى من نقص فى العمالة الصحية .30. وأن الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية ما زالت تمثل مشكلة بالنسبة للسكان المقيمين بالبلد .31. ويوجد رعاية صحية بها ولكنها ليست فى متناول الجميع. ويتم تقديم الخدمات العامة للمعاقين بالمجان. 32.

أن وزارة الشئون الإجتماعية والتضامن والتونسين بالخارج مسئوله عن توفير المساعدات للمعاقين وحماية حقوقهم. 33. وأن تونس لديها تشريع لحماية حقوق المعاقين يضمن حصولهم على الرعاية الصحية و التدريب المهنى و إعادة التأهيل و الإستشارات والتوظيف والأمان المادى .34. وفى 30 مارس 2007 وقعت تونس اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة وبروتوكولها الإختيارى الذى يسمح بمراقبة نشاطات الإعاقة.

تعمل منظمات عديدة مع ولصالح المعاقين مثل جمعية تشجيع توظيف المعاقين وتعزيز الفرص الإقتصادية لهم من خلال التدريب والتعليم الشامل. 35. أن الوفد الأقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر فى تونس مسئولة عن خدمات مساعدة الناجين للاجئين الصحراويين.36.

وفى 29 مايو 2007 احتفلت تونس باليوم القومى للأشخاص ذوى الإعاقة حيث تهدف إلى تعزيز نشاطات المعاقين و المنظمات التى تعمل معهم . 37

التمويل والمساعدة :

رصدت الولايات المتحدة تمويل مالى لتونس لمكافحة الألغام فى 2006 يقدر بــ 3000 دولار ( أى ما يساوى 2388 يوروا) من وزارة الدفاع .

المراجع

- ذكرت تونس القوانين 69-33( 1969)، 96-63 (1996) و 70-60 (1970). تقرير المادة 7، نموذج A ، 24 ابريل 2006.

- تقرير المادة 7، نموذج D ، 24 ابريل 2006، لـ 20 ابريل 2005-  20 ابريل 2006. و قد قدمت تقارير سابقة فى 29 ابريل 2005، 5 مايو 2004، 8 سبتمبر 2003، 7 مايو 2003، 4 اكتوبر 2002و 9 يوليو 2000. لم تستخدم تونس نموذجD  الموسع للتقريرعن الألغام المحتفظ بها ولا نموذج J التطوعى فى تقريرها عام 2006.

- تذكر تونس عادة ان عدد احتياطى الألغام المدمرة حوالى 17.575،متضمنة  فى تصريحها فى الاجتماع السابع للدول الاعضاء فى جينيف فى 18 سبتمبر 2006. ولكن الارقام المذكورة فى تقاريرها العديدة للمادة 7 رفعت هذا العدد الى 18.259. لمزيد من البحث فى تلك التناقضات, انظر تقرير مرصد الالغام 2005 الصفحات 577-578، و تقرير مرصد الألغام 2004، صفحة 821.

- تقرير المادة 7 نموذج C  ، 24 ابريل 2006. استوردت تونس الغام مضادة للأشخاص من فرنسا والولايات المتحدة و يوغوسلافيا فى الماضى.

- تقرير المادة 7، نموذج D  ، 24 ابريل 2006.

- تم الاتفاق على ذلك فى خطة نيروبى للمكافحة التى ظهرت فى مؤتمر المراجعة الاول فى نوفمبر- ديسمبر 2004، و تكرر الاتفاق فى اجتماعات لاحقة للدول الاعضاء و اجتماعات اللجنة المسؤولة.

- لقاء مع العقيد سالم ريديفى، وزارة الدفاع، جينيف، 20 سبتمبر 2006. فى إعادة لملاحظاته لمرصد الألغام فى نوفمبر 2005.

- تقرير مرصد الالغام 2006، صفحة 727.

- تقارير المادة 7، نموذج C ، 24 لبريل 2006، 29 ابريل 2005، 5 مايو 2004، 8 سبتمبر 2003، 7 مايو 2003 و 4 اكتوبر 2002.

- تقرير المادة 7، النماذج C و G، 24 ابريل 2006.

- تصريح لتونس، اللجنة المسؤولة عن اخلاء الالغام و التوعية ضد اخطار الالغام و تكنولوجيات مكافحة الالغام، جينيف، 25 ابريل 2007. لقاء مع الرائد بيجى صلاح، وزارة الدفاع، جينيف، 26 ابريل 2007.

- تقرير المادة 7، نموذج C ، 24 ابريل 2006.

- تصريح لتونس، اللجنة المسؤولة عن اخلاء الالغام و التوعية ضد اخطار الالغام و تكنولوجيات مكافحة الالغام، جينيف، 10 مايو 2006، و لقاء، 10 مايو 2006.

- تصريح لتونس، اللجنة المسؤولة عن اخلاء الالغام و التوعية ضد اخطار الالغام و تكنولوجيات مكافحة الالغام، جينيف، 25 ابريل 2007. انظر ايضا تقرير مرصد الالغام 2006، صفحة 727.

- انظر تقرير مرصد الالغام 2006، صفحة 727.

- تصريح لتونس، اللجنة المسؤولة عن اخلاء الالغام و التوعية ضد اخطار الالغام و تكنولوجيات مكافحة الالغام، جينيف، 25 ابريل 2007.

- لقاء مع الرائد بيجى صلاح، وزارة الدفاع، جينيف، 26 ابريل 2007

- تصريح لتونس، اللجنة المسؤولة عن اخلاء الالغام و التوعية ضد اخطار الالغام و تكنولوجيات مكافحة الالغام، جينيف، 25 ابريل 2007. لقاء مع الرائد بيجى صلاح، وزارة الدفاع، جينيف، 26 ابريل 2007

- لقاء مع الرائد بيجى صلاح، وزارة الدفاع، جينيف، 26 ابريل 2007

- لقاء مع الرائد بيجى صلاح، وزارة الدفاع، جينيف، 26 ابريل 2007  . لقاء مع العقيد سالم رديفى، وزارة الدفاع، جينيف، 20 سبتمبر 2006.

- تصريح لتونس، اللجنة المسؤولة عن اخلاء الالغام و التوعية ضد اخطار الالغام و تكنولوجيات مكافحة الالغام، جينيف، 10 مايو 2006. لقاء مع الرائد بيجى صلاح، وزارة الدفاع، جينيف، 26 ابريل 2007

- لقاء مع العقيد سالم رديفى، وزارة الدفاع، جينيف، 20 سبتمر 2006.

- تصريح لتونس، اللجنة المسؤولة عن اخلاء الالغام و التوعية ضد اخطار الالغام و تكنولوجيات مكافحة الالغام، جينيف، 25 ابريل 2007.

- انظر تقرير مرصد الالغام 2006، صفحة 729.

- المرجع السابق.

- مقابلات تليفونية مع وزارتى الدفاع و الخارجية، تونس، 13 يونيو 2007.

- انظر تقرير مرصد الالغام 2006، الصفحات 729- 730. تقرير مرصد الالغام 2004 الصفحات 822- 823.

- اليونيسيف/ وزارة التعليم/ اليونيسكو " التعليم للجميع، التقرير النهائى" 2000، www.unesco.org، تم الحصول على المعلومات فى 11 يونيو 2006.

- منظمة الصحة العالمية " مؤشرات صحية جوهرية- تونس ، www.who.int ، تم الحصول على المعلومات فى 12 يونيو 2007.

- HI، " تونس" ، www.handicap-international.org.uk ، تم الحصول على المعلومات فى 12 يونيو 2007.

- نجاح بلخيرية كراوى " حقوق المعاقين بتونس" www.tunisieinof.com ، تم الحصول على المعلومات فى 12 يونيو 2007.

- الولايات المتحدة " تقارير الدولة عن ممارسات حقوق الانسان- 2006: تونس" واشنطن العاصمة، 6 مارس 2007.

- انظر تقرير مرصد الالغام  2006 ، صفحة 730.

- BASMA، www.basma.org.tn ، تم الحصول على المعلومات فى 13 يونيو 2007. لمصادر اخرى لتقديم تلك الخدمات فى تونس، انظر تقرير مرصد الالغام 2005، الصفحات 580- 581.

- مقابلة تليفونية مع فيليب دايفيد، المنسق الطبى المحلى، ICRC، تونس، 15 يونيو 2006.

- " اليوم القومى لذوى الاحتياجات الخاصة" لى بريس ، تونس، 30 مايو 2007.

يحتوى جدول USG التاريخى بيانات لـ FY 2006 ، فى بريد الكترونى من انجيلا ل. جيفريز، اخصائية الادارة المالية ، الولايات المتحدة، 20 يوليو 2007.